SMLOUVA  O  DÍLO

zn. 0Spr 239/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“, nebo „občanský zákoník“),

I. Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

se sídlem:	Svatohavelská 93, 516 19 Rychnov nad Kněžnou

zastoupená:	xxx

IČO:	00024996

DIČ:	není plátcem DPH

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	Dvořák – Karlík s.r.o.

se sídlem:	Dudychova 298, 534 01 Holice

zastoupený:	xxx

IČO:	288 25 870

DIČ:	CZ 28825870

zapsaný v obchodním rejstříku	u Kraj. soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 29872

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II. Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

1. 	Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“) ze dne 10. 1. 2020 pod zn. 0Spr 239/2019.

Nabídka zhotovitele ze dne 21. 1. 2020  pod č. 001.

Rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 31. 1. 2020 pod č. 0Spr 239/2019.

2. 	Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že má k dispozici od objednatele všechny výše uvedené závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III.  Předmět Smlouvy

1. 	Předmětem této Smlouvy je provedení celkové rekonstrukce (stavebních úprav) a obnovy jednacích síní č. 10 a 19 o celkové rozloze 96 m2 nacházející se v 1. nadzemním podlaží v budově Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, spočívající v demontáži současného nábytku a obložení stěn včetně jejich ekologické likvidace, ve vyrovnání podlah a realizaci nové nášlapné podlahové vrstvy, včetně konstrukce stupínku, vyspravení omítek, výmalby, nového stropního podhledu, nového osvětlení a nové elektroinstalace (dále jen „dílo“), specifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této Smlouvy.

2. 	Místo provádění díla je budova Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou na adrese Svatohavelská 93, 516 19 Rychnov nad Kněžnou.

3. 	Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to zejména: zpracování projektové dokumentace na silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace (včetně následného vyhotovení dokumentace skutečného provedení silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace s tím, že tato projektová dokumentace bude zpracována dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, neboli musí zahrnovat požadované dodávky zařízení, instalace a montáže), přípravu rozvodů pro budoucí ozvučení a nahrávání v jednacích síních v rámci projektu Ministerstva spravedlnosti „Elektronizace jednacích síní“ dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci (samotné ozvučení a nahrávání v jednacích síních již není součástí tohoto díla a bude provedeno v rámci projektu Ministerstva spravedlnosti „Elektronizace jednacích síní“ jiným subjektem na základě jeho vlastního zaměření a typového projektu), uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, resp. uhrazení všech souvisejících poplatků, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle technických norem, požární dozor, zajištění splnění všech povinností bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, průběžný úklid staveniště při použití např. technického vysavače a ostatní činnosti nutné pro realizaci díla dle této Smlouvy.

Dodávka nábytku nebude požadována po dodavateli, ale bude řešena v rámci jiné zakázky.

4. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,

- se všemi závaznými podklady,

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,

- s obecně závaznými právními předpisy.

5. 	Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému.

6. 	Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

7.	Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů, se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele.

IV. Čas plnění

1. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy tak, že

a)	v první fázi nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy zahájí dílo předložením zpracované projektové dokumentace na silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, o čemž bude sepsán dílčí zápis o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

b)	ve druhé fázi nejpozději do šesti měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy řádně dokončí dílo dle čl. III této Smlouvy (včetně vyhotovení dokumentace skutečného provedení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace) a předá objednateli.

Dílo dle čl. III této Smlouvy bude prováděno postupně. Nejprve bude provedena rekonstrukce jednací síně č. 19. O řádném provedení a dokončení rekonstrukce jednací síně č. 19 bude sepsán dílčí zápis o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Teprve poté bude zahájena rekonstrukce jednací síně č. 10. Objednatel si vyhrazuje právo změnit pořadí jednacích síní pro provádění díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že nový nábytek a obložení stěn jednacích síní bude dodáván Vězeňskou službou ČR. Taková montáž si vyžádá dobu 2 dnů v každé jednací síni. Zhotovitel v těchto dnech nebude moci dílo provádět.

2. 	Objednatel se zavazuje po vzájemné dohodě o přesném termínu předat zhotoviteli staveniště, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení projektové dokumentace na silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace objednatelem.

3. 	Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha. Závazný harmonogram může být v případě potřeby měněn písemným dodatkem ke Smlouvě po jeho odsouhlasení oběma smluvními stranami vyjma konečného termínu předání dokončeného díla objednateli.

4. 	Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla či poškození budovy objednatele. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.

V. Cena díla

1. 	Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 648.804,72 Kč (slovy šest set čtyřicet osm tisíc osm set čtyři korun českých 72/100) včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

2. 	Rozpis ceny díla v Kč je následující:

a)	 Cena za zhotovení projektové dokumentace na silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace:

Cena bez DPH 	20.000 Kč (slovy dvacet tisíc korun českých)

DPH 		      	  4.200 Kč (slovy čtyři tisíce dvě stě korun českých)

Celková cena s DPH	24.200 Kč (slovy dvacet čtyři tisíc dvě stě korun českých)

b) Cena za všechny ostatní zbývající práce a činnosti uvedené v čl. III. této Smlouvy, které jsou součástí prováděného díla:

Cena bez DPH   516.202,25 Kč (slovy pět set šestnáct tisíc dvě stě dvě korun českých 25/100)

DPH 		   108.402,47 Kč (slovy sto osm tisíc čtyři sta dvě korun českých 47/100)

Celková cena s DPH 624.604,72 Kč

(slovy šest set dvacet čtyři tisíc šest set čtyři korun českých 72/100)

c) Celková cena za provedení díla uvedeného v čl. III. této Smlouvy (tj. součet ceny za zhotovení projektové dokumentace na silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace a ceny za všechny ostatní zbývající práce a činnosti, kterou jsou součástí provádění díla) činí:

Cena bez DPH 536.202,25 Kč (slovy pět set třicet šest tisíc dvě stě dvě korun českých 25/100)

DPH 		 112.602,47 Kč (slovy sto dvanáct tisíc šest set dvě korun českých 47/100)

Celková cena s DPH 648.804,72 Kč

(slovy šest set čtyřicet osm tisíc osm set čtyři korun českých 72/100)

3.	Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že se seznámil s místem zhotovení díla a jsou mu známy veškeré skutečnosti související s realizací díla.

4. 	Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele bez nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smlouvě, nicméně toto potvrzení musí být provedeno alespoň písemně.

5. 	Postup ocenění víceprací, resp. méněprací, nezbytně nutných k řádnému dokončení díla, bude upraven písemným dodatkem ke Smlouvě.

VI.  Platební podmínky

1. 	Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

2. 	Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI. 3 Smlouvy.

3. 	Úhrada prací dle ustanovení čl. IV.1 Smlouvy bude provedena v české měně, na základě příslušných faktur, které budou vystaveny do 14 kalendářních dnů po skončení realizace jednotlivých fází předmětu plnění uvedených v čl. IV.1 Smlouvy. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb s tím, že tento slouží jako podklad pro zpracování faktur za provedené práce, dodávky a služby. Návrh soupisu provedených prací, dodávek a služeb odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci objednatele, přičemž objednatel je povinen se k soupisu prací, dodávek a služeb vyjádřit do 10 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky.

4. 	Splatnost faktury je stanovena v délce 21 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

## 5. 	Objednatel bude proplácet cenu dále uvedených jednotlivých výkonových fází díla na základě faktur, které vystaví zhotovitel vždy po jejich ukončení, a to:

## za zhotovení projektové dokumentace na silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace na základě zápisu o předání a převzetí této projektové dokumentace bez vad a nedodělků podepsaného oběma smluvními stranami,

## za provedení všech ostatních zbývajících prací a činností uvedených v čl. III. Smlouvy na základě zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma smluvními stranami.

VII.  Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. 	O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol.

2. 	Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. Zhotovitel bere na vědomí, že budova okresního soudu je zároveň objektem se zvýšenou bezpečnostní ochranou a pohyb v ní podléhá chráněnému režimu.

3. 	Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí nebo podíleli.

4. 	Zhotovitel zabezpečí veškerá stávající vedení inženýrských sítí v jednacích síních č. 10 a 19 a v případě jejich poškození v souvislosti s prováděním díla ihned zajistí odstranění vzniklé závady na své náklady.

5. 	Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi (pracovišti) pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

6. 	Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

7. 	Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení stavební suti.

8. 	Dodávky energií a vody v místě provádění díla budou zajištěny z odběrných míst objednatele.

9. 	Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

## 10.  	Další povinnosti zhotovitele a objednatele:

## zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.

## zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.

## veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele.

## objednatel při provádění díla v rámci předaného staveniště umožní využívání sociálních zařízení pracovníky zhotovitele i pracovníky subdodavatelů.

## zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil.

## zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.

VIII.  Oprávněné osoby

1. 	Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:

- ve věcech technických, ekonomických, včetně kontroly provádění prací, předání a převzetí díla, odsouhlasení faktur i technického dozoru:

xxx

2. 	Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:

- bez omezení rozsahu včetně předání díla:

xxx

- ve věcech smluvních:

xxx

- ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru              zhotovitele, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky:

xxx

3. 	Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.

IX. Technický dozor objednatele

1. 	Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. 	Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace na silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zhotovitele písemně.

X. Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. 	Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu. Jestliže dojde k zabrání veřejného prostranství, tak je zhotovitel povinen ho uvést do původního stavu a objednateli předložit potvrzení od vlastníka veřejného prostranství o řádném ukončení záboru.

2. 	Zhotovitel bude pojištěn svým jménem a na své náklady pro případ vzniku jeho odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám nebo jejich majetku. Výše limitu pojistného plnění nebude nižší než výše nabídkové ceny bez DPH dle čl. V.2 této Smlouvy. Zhotovitel předloží tuto pojistnou smlouvu na vyžádání objednatele.

3.	 Objednatel kontroluje provádění prací podle zadávací dokumentace a projektové dokumentace na silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

4. 	Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektovou dokumentací na silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

5. 	Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy.

6. 	Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla uvést staveniště do původního stavu (tzn. odstranit případné veškeré odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla tak, aby při předání a převzetí díla bylo staveniště řádně vyklizeno včetně dostatečného pořádku a čistoty na něm).

XI.  Předání a převzetí díla

- O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem.  Výzvu k předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost s uvedením důvodu objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

- Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

- dílo nemá žádné faktické vady či nedodělky bránící užívání díla, nebo nemá větší množství faktických vad či nedodělků nebránících užívání díla, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou;

- zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu a dále úspěšně provedl (v případě požadavku objednatele za jeho účasti) zkoušky, měření a revize (v rámci předaných dokumentů bude toto dokladem mimo jiné zápis o komplexním vyzkoušení provedeného díla zhotovitelem);

- dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu.

- Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

- dokumentaci skutečného provedení silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace,

- doklady o provedení likvidace vniklých odpadů v souvislosti s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel.

- Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady bránící jeho užívání a nemá větší množství vad nebo nedodělků nebránících jeho užívání, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla.

- Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

- Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

- Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:

- účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývajcí,

- účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

- Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

XII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. 	Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za zpracovanou projektovou dokumentaci na silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace (včetně vyhotovené dokumentace skutečného provedení silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace), za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 5 let začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

### 2. 	V případě opravy nebo výměny vadných dílů se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části nebo celek, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části nebo pro celek. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3. 	V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

## 4. 	Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

## odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,

## odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

## přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

5. 	Ustanovením čl. XII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.

6. 	V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do pěti (5) pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel.

7. 	Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečné písemné oznámení. Tyto vady zhotovitel odstraní neprodleně.

8. 	Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. 	Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 4. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. 	Při prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoliv jeho peněžitých závazků podle této Smlouvy, nebo s prováděním či  dokončením díla podle této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení

3. 	Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 3 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

4. 	Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

5. 		Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této Smlouvy je splatná do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.

XIV.  Další obchodní podmínky

Licenční ujednání:

Ochrana autorských práv se řídí platným zněním zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními trestního zákona.

Zhotovitel tímto ujednáním poskytuje objednateli licenci ke všem způsobům užití předmětu části díla (tzn. projektové dokumentace na silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace včetně dokumentace skutečného provedení silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace), a to v neomezeném rozsahu, a to i prostřednictvím jiného subjektu dle volby objednatele (možnost udělit licenci). Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za dílo. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci na dobu trvání jeho majetkových práv k autorskému dílu, a to dle § 27 autorského zákona. Nabyvatel je oprávněn upravit či měnit předmět díla nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží jeho hodnotu.

Zhotovitel poskytuje licenci jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout licenci či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle smlouvy o dílo třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle smlouvy o dílo včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu díla ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.

XV.  Ukončení Smlouvy

1. 	Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do třiceti (30) dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.

2. 	Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od Smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.

3. 	Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4. 	V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději čtrnáct (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

5. 	Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

6. 	Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

7. 	Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XVI.  Zvláštní ustanovení

1. 	Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

2. 	Zhotovitel si je při plnění této Smlouvy vědom povinností vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a z Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje objednateli, osobní údaje likvidovat, vše v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s Obecným nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

3. 	Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

4. 	Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejnit obsah smlouvy za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

5. 	Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. 	Na právní vztahy touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

2. 	Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. 	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. 	Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

5. 	Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

XVIII.  Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Oceněný položkový rozpočet (pro každou jednací síň zvlášť) ze dne 21. 1. 2020

Harmonogram provádění díla (harmonogram prací) ze dne 21. 1. 2020

Pojistná smlouva ze dne 15. 12. 2019

V Rychnově nad Kněžnou dne 23. 4. 2020		V Rychnově nad Kněžnou dne 30.4.2020

Objednatel:						Zhotovitel:

……………….................……..				………………………………….

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou			Dvořák – Karlík s.r.o.

xxx								xxx