[image: image1.jpg]/\ - a&Stff@n@ Cky
}7 ustav



[image: image2.jpg]ElektroMAR--





Smlouva o Dílo č. 20Z30

na zhotovení Díla pod názvem

„Rozšíření software pro spektrograf HSFA2 – druhá etapa“

1. SMLUVNÍ STRANY
Název: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. Sídlo: Fričova 298, 25165 Ondřejov

Zastoupená: Prof. RNDr. Vladimírem Karasem, DrSc., ředitelem ústavu Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným

IČO: 67985815

DIČ: CZ67985815

Bankovní spojení:
Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 účet č.:
69025011/0710

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Název:
Elektro MAR a.s.

Sídlo:
Technologická 376/5, 708 00 Ostrava-Pustkovec Zastoupená:
Ing. Josef Pavelka, člen představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10683 IČO:
03915131

DIČ:
CZ03915131

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ: 114 07 účet č.: 107-5770310227/0100

IBAN: CZ0301000000437090550277 SWIFT: KOMBCZPPXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též OZ) tuto Smlouvu o Dílo (dále jen Smlouvu), již se Zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení Díla na svůj náklad a nebezpečí dle čl. 2 Smlouvy a Objednatel k převzetí Díla a k zaplacení Ceny za jeho provedení dle čl. 3 Smlouvy, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě.

1.1. Kontaktní osoby
1.1.1. Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou za Objednatele oprávněny jednat tyto osoby:

Ve věci smluvní: Libuše Kronusová, vedoucí THS, libuse.kronusova@asu.cas.cz
Ve věci zhotovení Díla: Dr. Maciej Zapiór, vědecký pracovník HSFA2, maciej.zapior@asu.cas.cz
1.1.2. Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou za Zhotovitele oprávněny jednat tyto osoby:

Ve věci smluvní: Ing. Josef Pavelka, člen představenstva, josef.pavelka@elektromar.cz, 731 134 204 Ve věci zhotovení Díla: Ing. Tomáš Greš, manažer prodeje, tomas.gres@elektromar.cz,  737 328 389

1.1.3. Kontaktní osoby, uvedené v bodech 1.1.1. a 1.1.2. této Smlouvy, nejsou oprávněny měnit její obsah, pokud toto jejich oprávnění neplyne z obchodního / živnostenského / rejstříku, plné moci, pověření apod.

1.1.4. Kterákoliv ze Smluvních stran může v průběhu realizace Smlouvy změnit výše uvedené pověřené osoby a spojení na ně. Tato změna musí být bezodkladně oznámena druhé Smluvní straně formou dopisu, podepsaného oprávněným/oprávněnými zástupcem/zástupci, zaslaného druhé straně doporučenou poštou s potvrzeným doručením nebo kurýrem. Taková změna je účinná vůči druhé straně dnem doručení dopisu o změně osob a spojení.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Předmětem Smlouvy je Rozšíření software pro spektrograf HSFA2 – druhá etapa. Kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné  funkční Dílo  ” Rozšíření  software pro spektrograf HSFA2 – druhá etapa“       v souladu s podmínkami a termíny ve Smlouvě uvedenými včetně Přílohy, která je její nedílnou součástí, v souladu s příslušnou dokumentací Díla a v souladu s platnými právními předpisy a zákony České republiky. Předmět Díla je popsán v Příloze č. 1 Smlouvy – Nabídka zhotovitele.
2.2. Dílo zahrnuje zejména tyto činnosti a dodávky:
· Rozšíření funkcionality stávající aplikace kamerového systému podle přílohy nabídky.

· Zprovoznění tzv. „virtual machine“ a instalace aplikace TPview.

· Zjištění funkce stávajícího řídicího systému dalekohledu HSFA2.

· Softwarová integrace kamerového systému do stávajícího řídícího systému dalekohledu HSFA2

3. CENA ZA DÍLO
3.1. Celková smluvní Cena (s DPH) v rámci Smlouvy činí:
150.000,- Kč

slovy: stopadesáttisíc Korun českých

3.2. Dohodnutá Cena předmětu Smlouvy byla určena jako Cena pevná, ve smyslu odst.1, § 2, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a nepodléhá žádným změnám. Cena zahrnuje celý předmět Smlouvy dle čl. 2.
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE
4.1. Úhrada ceny za Dílo dle čl. 3 této smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu –faktury - vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí Díla. Právo na zaplacení smluvní ceny Díla vzniká Zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto Smlouvou.
4.2. V případě, že etapa Díla bude vykazovat vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn z částky uvedené  v čl. 3.1. této Smlouvy odečíst 5 % smluvní ceny Díla („zádržné“). Tato část smluvní ceny bude uhrazena do třiceti (30) kalendářních dnů po přijetí žádosti o uvolnění, která bude vystavena Zhotovitelem na základě oboustranně podepsaného protokolu o odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla.
4.3. Faktura je splatná čtrnáct (14) kalendářních dnů od data jejího vystavení. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli nejpozději do 5-ti (5) kalendářních dnů od data vystavení.
4.4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat tyto základní náležitosti:
· označení faktury a její číslo

· Název (obchodní firma), sídlo, DIČ, IČO Objednatele

· Název (obchodní firma), sídlo popř. místo podnikání, DIČ, IČO Zhotovitele a jeho bankovní spojení

· název Díla, číslo objednávky (Smlouvy) Objednatele

· rozsah a předmět plnění

· fakturovanou částku, částku odečítaného zádržného a skutečně placenou částku vč. DPH

· další náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH platného v době uskutečnění zdanitelného plnění

· datum vystavení a odeslání faktury

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· splatnost

4.5. Faktura bude doručena v jednom (1) vyhotovení poštou. Místem doručení jsou adresa Objednatele.
5. TERMÍNY PLNĚNÍ
5.1. Zhotovitel provede Dílo, které je předmětem Smlouvy, řádně a včas, ukončí ho komplexním vyzkoušením a předá jej Objednateli za podmínek a způsobem dohodnutým Smlouvou nejpozději do 30.04.2020.
6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
6.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku v celém rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy a odpovídá za všechny vady,  které  má Dílo při  podpisu  Protokolu  o předání  a převzetí  Díla Objednatelem,  jakož  i za vady,  které   se vyskytnou v záruční době.  Zhotovitel  neodpovídá  za  vady  příp.  poškození,  které  vznikly  v  záruční  době a na něž se vztahuje záruka, jestliže tyto vady byly způsobeny zaviněním Objednatele nebo okolnostmi „vyšší moci “.
6.2. Zhotovitel neodpovídá za vady:
· vzniklé v důsledku nedodržení předaných provozních předpisů, nebo vadné údržby zařízení ze strany Objednatele

· jestliže Objednatel bez předchozí písemné dohody se Zhotovitelem dá provést opravu na předaném zařízení (s

výjimkou drobných oprav, specifikovaných v provozních předpisech nebo takových oprav, které nestrpí odkladu a k jejichž provedení není účast Zhotovitele nutná), a takováto oprava prokazatelně způsobní vznik konkrétní vady,

· jestliže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele provede na předaném zařízení jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny způsobily vznik konkrétní vady

6.3. Oznámení vad Díla (reklamace)
Vady zjištěné v záruční době je Objednatel povinen reklamovat bezodkladně písemně nebo e-mailem, u kontaktních osob Zhotovitele. V reklamaci musí Objednatel vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují, dále uvést své požadavky na vypořádání reklamace a případně připojit vhodné důkazní prostředky. Kontaktní osoby za Zhotovitele i Objednatele budou stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla.

6.4. V případě vady bránící provozu se Zhotovitel dostaví nejpozději do čtyřicetiosmi (48) hodin po obdržení reklamace na místo plnění Díla k sepsání protokolu o reklamované vadě, dohodne s Objednatelem technicky odůvodněnou lhůtu pro odstranění reklamované vady a neprodleně zahájí odstraňování vady. V případě vady nebránící provozu Díla se Zhotovitel dostaví nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po obdržení reklamace na místo plnění Díla k sepsání protokolu o reklamované vadě, dohodne s Objednatelem technicky odůvodněnou lhůtu pro odstranění reklamované vady a neprodleně zahájí odstraňování vady. V případě prokázané odpovědnosti Objednatele za vzniklé vady Díla budou náklady přefakturovány Objednateli.
6.5. Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami neprodleně sepsán Protokol o odstranění reklamované vady. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním Protokolu o odstranění reklamované vady oběma Smluvními stranami.
6.6. Zhotovitel zaručuje, že celé jím dodávané Dílo splňuje záruční požadavky, uvedené v této Smlouvě. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu dodávky předmětu Díla (tj. použitý materiál a dílenská provedení), za konstrukci dodaných strojů a zařízení, za správnost a úplnost provedení montáže, za funkci Díla, za správné a úplné vypracování projektu a za dodržení garantovaných hodnot. Záruční doba na část Dílo začíná běžet dnem podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla a trvá dvacetčtyři (24) měsíců.
7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
7.1. Po úspěšném provedení komplexního vyzkoušení Díla sepíší obě strany Protokol o předání a převzetí Díla, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis zjištěných případných drobných vad a nedodělků, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
8. SANKCE
8.1. Jestliže Zhotovitel nedokončí Dílo v termínu předání a převzetí Díla dle bodu 5. Této Smlouvy, má Objednatel právo požadovat zaplacení a Zhotovitel povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny etapy Díla za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost splnit následkem okolností vzniklých na straně Objednatele, zejména dle bodu č. 6.2 Smlouvy.
8.2. Pokud Zhotovitel neodstraní jakoukoliv vadu z Protokolu o předání a převzetí Díla v dohodnutých lhůtách, má Objednatel právo požadovat zaplacení a Zhotovitel povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové smluvní ceny Díla za každou vadu a den prodlení. Totéž platí i v případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad v rámci záruční doby dle bodu 7.4. této Smlouvy.
8.3. Pokud se zpozdí platby kterékoliv Smluvní strany druhé Smluvní straně, potom Smluvní strana, která je v prodlení, uhradí druhé Smluvní straně dlužnou částku a zákonný úrok z prodlení.
9. POJIŠTĚNÍ
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění Odpovědnosti za škodu ve výši 15 mil Kč.
10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že celá dodávka Díla podle této Smlouvy neporušuje patentová nebo jiná chráněná práva třetích osob a že nevykazuje jiné právní vady.
10.2. Objednatel má právo odstoupit jednostranně od Smlouvy, pokud by byl Zhotovitel v prodlení se zahájením prací nebo s ukončením Díla o více než 30 kalendářních dnů. Toto porušení se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy i z jiných důvodů vyplývajících ze zákona nebo z této Smlouvy. Pokud Objednatel využije právo odstoupit od Smlouvy ve smyslu výše uvedeném, má nárok na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy.
10.3. Pokud dojde k ukončení Smlouvy nebo nedokončení Díla z příčin na straně Objednatele, má Zhotovitel právo konečnou fakturou vyúčtovat prokazatelnou poměrnou část provedených prací.
10.4. Zhotovitel odpovídá za řádné zajištění opatření z hlediska životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění protipožárních opatření vyplývajících z povahy jeho prací.
10.5. Vlastnická práva k Dílu přecházejí na Objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Tímto okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na Díle.
10.6. Strany se dohodly, že pokud nedojde k vyřešení sporných záležitostí smírnou cestou, bude příslušným soudem pro řešení sporů v první instanci věcně příslušný soud v Ostravě.
10.7. Tato Smlouva je uzavřena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení Smlouvy má v případě rozporné interpretace přednost před Přílohami tvořícími nedílnou součást Smlouvy. Totéž platí pro případ obchodních podmínek (všeobecných aj.) event. doložek upravených ve vykládacích pravidlech, přičemž Smluvní strany se rovněž výslovně dohodly nepřihlížet k žádným obchodním zvyklostem, které tedy dle této dohody smluvních stran nemají přednost ani před touto Smlouvou ani před ustanoveními zákona (OZ), která nemají donucující účinky.
10.8. Podmínky Smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného Dodatku ke Smlouvě, vlastnoručně podepsaným oběma Smluvními stranami s uvedením data, kdy Dodatek nabude účinnosti.
10.9. Všechna práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.
10.10. Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
10.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy dle níže uvedeného seznamu.
10.12. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) exemplářích, všechny s platností originálu, v jednom (1) pro Objednatele a v jednom (1) pro Zhotovitele.
V Ostravě dne…………………..
V Ondřejově dne ..........................

Za Zhotovitele:
Za Objednatele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Josef Pavelka
Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.,

člen představenstva
ředitel ústavu

Přílohy:

1.
Nabídka zhotovitele



