|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA** | číslo: | 9-200/F5006/20/RS |
| **OBJEDNATEL** |  | **Zhotovitel** |
| Pražská vodohospodářská společnost a.s.Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1Bankovní spojení: IČ: 25656112DIČ: CZ25656112Zápis v OR 1.4.1998 je veden u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290 |  | Ing. Jiří SkokánekKorandova 1056/37, 147 00 Praha 4-BraníkIČ: 14984041DIČ: |
|  |  |
| Dodací lhůta: dle textu | Ze dne: 30.04.2020 |
| Dopravní dispozice: dodat na adresu Žatecká 110/2, Praha 1 | Plátce DPH: Ano |
|  |
| OBJEDNÁVÁME |
| Číslo akce:1/2/F50/06Název akce:Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - III. etapaNa základě prodloužení realizace stavby HP EF objednáváme prodloužení externího technického dozoru objednatele pro práce na objektu HP EF.Cena: nepřekročí 379.200,- Kč a bude doložena kalkulací dle skutečně provedených prací vč. dopravy,celkový rozsah maximálně hodin, hodinová sazba je Kč/hod, předpokládá se měsíční fakturaceTermín: předpoklad dokončení dle HMG zhotovitele 10/2020 |
|  |
| **Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li v případě této objednávky naplněny podmínky zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, objednatel zveřejní tuto objednávku v Registru smluv dle uvedeného zákona, s čímž zhotovitel svým podpisem vyjadřuje souhlas.****Podepsané objednávky (2x) oprávněnou osobou předá zhotovitel osobně nebo zašle na adresu objednatele.** |
|  |
| Upozornění: Nedílnou součástí daňového dokladu musí být kopie této objednávky, kalkulace ceny a protokol o rozsahu provedených činností / doklad o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem. Bez těchto náležitostí bude daňový doklad vrácen zpět k doplnění. |
|  |  |  |  |  |
| Vyřizuje: |  | Za objednatele:Razítko a podpis: |  | Za zhotovitele:Razítko a podpis: |