# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Karlovarský kraj

se sídlem:		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 			70891168

DIČ:			CZ70891168

zastoupený: 		xxxxxx, členem Rady Karlovarského kraje

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:		xxxxxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zahradní a parková spol. s r.o.

se sídlem:		Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně

IČO: 			25205978

DIČ:			CZ25205978

zastoupena: 		xxxxxx, jednatelem

bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Mariánské Lázně

číslo účtu:		xxxxxx

telefon:		xxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 8100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě souhlasného projevu svých svobodných vůlí, v souladu s čl. X. odst. 4. 
smlouvy o dílo na realizaci prací v rámci projektu „Management zvláště chráněných území 
a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař“ (dále jen „smlouva“), evidenční číslo KK 03596/2019, ze dne 25. 11. 2019, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku č. 1 je úprava termínů souvisejících s fakturací a předáním protokolu 
o převzetí prací stanovených ve smlouvě v čl. II. odst. 4. a 5.

- Článek II. odstavec 4. smlouvy se mění takto:

Zhotovitel zrealizuje dílo ve třech fázích, a to k 12. 5. 2020, 31. 8. 2020 a 31. 10. 2021.

- Článek II. odstavec 5. smlouvy se mění takto:

Zhotovitel předá objednateli dílo k připomínkování protokolárně, a sice 27. 4. 2020, 
31. 7. 2020 a 30. 9. 2021. Objednatel je povinen případné připomínky předat zhotoviteli do 14 dnů ode dne převzetí protokolu. Připomínky budou zhotovitelem zapracovány 
do termínu ukončení díla.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy, která nebyla tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Dodatek č. 1 byl projednán na jednání Rady Karlovarského kraje dne …………… 
a schválen usnesením č. RK ……………..

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku svým podpisem.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede Karlovarský kraj, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: ………………………..

V Karlových Varech dne ______________		                 V Praze dne _____________

..............................................                                                    ...............................................

Karlovarský kraj					     Zahradní a parková spol. s r.o.

xxxxxx	               xxxxxx

člen Rady Karlovarského kraje		          jednatel