ského *Lu*

sá *nad*

Kome*nsk*

*Z*S J. 4.

**Labe*m***

Základní škola J. A. Komenského Komenského 1534, Lysá nad Labem 289 22, okres Nymburk

Tel*./*fax. 325 551 220 e-mail: info@zsjaklysa.cz www.zsjaklysa.cz

**Smlouva o dílo** č.OLDy2020

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Výmalba prostor ZŠ JAK“

**I. Smluvní strany**

**Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem** se sídlem:

Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem IČ:

61632244 bankovní spojení: Česká spořitelna číslo účtu:

504272309*/*0800 zastoupen:

Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy (dále jen objednatel)

se sídlem:

Jaroslav Hejduk Baráčnická 86/14, 288 02 Nymburk 624 495 24

*IČ:*

***z*apsána v OR:** bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen zhotovitel)

uzavírají dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. *8*9*/*2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen

„občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo:

**II. Předmět smlouvy** 1. Předmětem smlouvy je provedení dodávk*y v*četně montáže a dalších souvisejících prací

**„Výmalba prostor ZŠ JAK**“ tak, jak je popsáno v této smlouvě, zejména ve specifikaci a rozpočtu, který odpovídá předané dokumentaci, označené jako Příloha č. 5 Vý*z*vy a zadávací dokumentace, a nabídce zhotovitele. Objednatel se *z*avazuje při provedení díla poskytnout součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. Místo plnění díla jsou budovy Základní školy J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve

smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí v souladu s předanou specifikací. 3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými

v České republice v době provedení díla.

ského

Lysá *nad*

**Komen*sk***

.

.

**Labe*m***

:

Základní škola J. A. Komenského Komenského 1534, Lysá nad Labem 289 22, okres Nymburk Tel*./*fax. 325 551 220 e-mail: info@zsjaklysa.cz www.zsjaklysa.cz

4. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky a že práce mohou být dokončeny

způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. 5. Objednatel je oprávněn změnit rozsah dila. Zhotovitel se *z*avazuje souhlasit s jakýmikoliv

úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto vícepráce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu terminu plnění.

**III. Doba plnění sa**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech

a) Termín zahájení prací: b) Termín dokončení a předání:

duben 2020 30. srpen 2020

V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1 z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost

zahájení provádění díla prokazatelně oznámena.

2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů **sta**novených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení

provádění díla. 3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté

překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů **st**anovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu po**zastavení** provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový

harmonogram postupu provedení díla. 4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost

**pozasta**veného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

5.

**IV. Cena díla**

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní

cenu za řádné provedení díla ve výši 364.700,- **Kč včetně DPH.**

**cho Lyso**

**ysá *nad***

Komen*ski*

**Labe*m***

Základní škola J. A. Komenského Komenského 1534, Lysá nad Labem 289 22, okres Nymburk Tel*./*fax. 325 551 220 e-mail: info@zsjaklysa.cz www.zsjaklysa.cz

2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle oceněné Specifikace a rozpočtu

(Příloha č. 5) Výz*vy* a zadávací dokumentace. Celková smluvní cena díla zahrnuje veškeré

výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 3. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:

**a) vešk**eré náklady na úplné, kvalitní a provo*z*uschopné provedení díla, b) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, c) veškeré náklady na technická i organizační opatření, která bude muset zhotovitel provést,

aby splnil svůj zá*v*azek d) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění dílas **e) veškeré da**ně a poplatky spojené s provedením díla,

**f) vešker**é náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření

nezbytných k provedení díla, g) veškeré náklady na ochranu vlastního i svěřeného majetku v místě plnění tohoto díla.

4. V případě, že některé práce nejsou slovně v*y*jádřeny textem některé z položek výkazu

výměr, jsou věcně a finančně **obsaženy v ost**atních položkách. 5. Přílohou č. 5 této Smlouvy bude Specifikace a rozpočet, s rozepsanou sestavenou cenou,

zahrnující veškeré náklady.

**VI. Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to fakturami za

provedení díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu po dokončení

jednotlivých úseků. 2. Úhrada díla bude provedena do výše 100% ceny díla. 3. Splatnost faktur je max. 30 dní.

*V*ícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

5. Faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny

platby za práce sjednané dle této smlouva a za případné vícepráce. 6. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti řádného

daňového dokladu nebo náležitosti uvedené v bodě *7* tohoto článku, popř. je bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

*7*. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o

dani z přidané hodnoty a musí obsahovat minimálně následující:

ského *L*yss

**ysá *nad***

Komen*sk,*

IS J. A. k*.*

**Labem**

Základní škola J. A. Komenského Komenského 1534, Lysá nad Labem 289 22, okres Nymburk Tel*./*fax. 325 551 220 e-mail: info@zsjaklysa.cz www.zsjaklysa.cz

a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, b) identifikační údaje zhotovitele, c) identifikační údaje zhotovitele, d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, e) popis plnění - název akce, f) datum vystavení a odeslání faktury, g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, h) datum splatnosti, i) výše částky bez DPH, výše a sazba DPH, výše částky vč. DPH, j) podpis.

1.

**VII. Povinnosti zhotovitele**

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smluvní dokumentací, *v*četně jejích změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 24 měsíců na jakost provedené dodávky ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).

1.

**VIII. Odstoupení od smlouvy**

Účastníci této smlouvy jsou oprávněni od ní odstoupit písemným podáním doručeným druhé smluvní straně. Odstoupit od smlouvy jednotlivými účastníky lze výhradně za následujících podmínek:

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení

s plněním svých finančních závazků vůči zhotoviteli po dobu delší než 30 dní.

• Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je zhotovitel v prodlení

s dohodnutým plněním delším než 10 pracovních dní.

• Kterýkoli z účastníků je oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodů uvedených

v příslušných ustanoveních zákona 89*/2*012 Sb. 2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně

oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje.

**IX. Závěrečná a přechodná ustanovení** 1. Zhotovitel je oprávněn zadat provedení díla třetím stranám. Zhotovitel je povinen

předložit objednateli před zadáním části díla k odsouhlasení jednotlivé subdodavatele.

Zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 2. Jakýkoli styk mezi stranami, který bude smluvní strany zavazovat, bude zásadně písemný

a veškerá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Za doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení, nebo potvrzení o předání k poštovní přepravě. Korespondence obstarávaná faxem nebo e-mailem bude dodatečně potvrzena.

**sá na*d/***

Komen*ski*

ZŠ J. A. K

**Labe*m***

Základní škola J. A. Komenského Komenského 1534, Lysá nad Labem 289 22, okres Nymburk Tel*.*/fax. 325 551 220 e-mail: info@zsjaklysa.cz ww*w*.zsjaklysa.cz

3. Tuto smlouvu lze měnit, případně zrušit pouze písemnými, průběžně číslovanými dodatky,

jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. 4. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí § 2586-2634 zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník. 5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každé *z*e

smluvních stran přísluší jedno vyhotovení. 6. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že se seznámili s jejím obsahem, a na

důkaz souhlasu s ním a svobodné vůle připojují předepsaným způsobem podpisy svých statutárních zástupců.

datum podpisu:

datum podpisu: 8-48010

/ lover

datum podpisu: 8.4.*20* te c*he*

Mgr. Marie Nováková

(za objednatele)

*(*za zhotovitele)