|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kalkulace ceny prací a cenová nabídka výkonů architekta a projektanta, harmonogram  NOVÝ ZÁMĚR VE STŘEDU ZAHRADY V ZOO OSTRAVA  Konkrétně se změny a úpravy dotknou stávajícího Výběhu mandrilů, Pavilonu primátů, Pavilonu Papua a Malá Amazonie a jejich okolí, jakož i navazujících návštěvnických ploch a atrakcí, komunikací a ploch původní zeleně. | | |
|  | | |
| VF 2 - IDEOVÁ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE  Výstupem pro jednotlivé dílčí části:   * *ČÁST A Pavilon/voliéry Malá Amazonie,* * *ČÁST B Pavilon/voliéra Papua a* * *ČÁST C Pavilon primátů*   bude IDEOVÁ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, jejíž zpracování bude rozděleno do dvou základních fází:  architektonicko-urbanistický koncept prostoru (= 1. fáze návrhu)   * Situace zoo - celková – vztah řešeného území k celku * Situace řešené části včetně návazností a dotčeného okolí – původní stav * Situace řešené části včetně návazností a dotčeného okolí – nový stav * Situace řešené části ( cca 110 x 50 m, výškový rozdíl cca 7m) * Řezy územím, podélné, příčné – výškové řešení staveb * Sketch\_up 3D model řešeného území a dotčeného okolí s výškovým průběhem terénu – původní i navrhovaný stav   prostorový a funkční návrh jednotlivých staveb (= 2. fáze návrhu)   * Charalkteristické půdorysy, dispozice jednotlivých pavilonů * Charakterstické řezy * Charakteristické pohledy * Vysvětlující a doplňující skici, imprese řešení * Sketch\_up 3D model prostorové a hmotového řešení jednotlivých staveb, jejich vzájemné návaznosti * Textová část, orientační odhad nákladů | Předpokládaný  termín | Honorář v Kč bez DPH |
| 1. Architektonicko-urbanistický koncept prostoru (= 1. fáze návrhu) | 30.06.2020 | 118 000 Kč |
| 2. Prostorový a funkční návrh jednotlivých staveb (= 2. fáze návrhu) | 30.09.2020 | 172 000 Kč |
|  | | |
| DPH bude účtována dle platných právních předpisů.  V rámci zpracování dílčích ideových studií se předpokládají průběžné konzultace s objednatelem a doplnění zadání. Potřebné podklady (nezahrnuté v nabídkové ceně):   * geodetické zaměření (doplnění zaměření ) v předmětných místech * zoologické zadání/předpoklady pro příslušné dílčí části záměru * podklady ke stávajícím dotčeným objektům, či stavbám, vodním dílům (projektová dokumentace, archivní podklady, technické/či technologické podklady, průzkumy apod.) * podklady k plánovaným stavbám v bezprostředním okolí dotčené části areálu   Příloha CN č.1: Závěry z prohlídky předmětného místa ze dne 15.2.2020, úvodní formulace zadání | 14/4/2020  xxx  AU plan s.r.o. | |