|  |
| --- |
| Kalkulace ceny prací a cenová nabídka výkonů architekta a projektanta, harmonogramNOVÝ ZÁMĚR VE STŘEDU ZAHRADY V ZOO OSTRAVAKonkrétně se změny a úpravy dotknou stávajícího Výběhu mandrilů, Pavilonu primátů, Pavilonu Papua a Malá Amazonie a jejich okolí, jakož i navazujících návštěvnických ploch a atrakcí, komunikací a ploch původní zeleně. |
|  |
| VF 2 - IDEOVÁ ARCHITEKTONICKÁ STUDIEVýstupem pro jednotlivé dílčí části:* *ČÁST A Pavilon/voliéry Malá Amazonie,*
* *ČÁST B Pavilon/voliéra Papua a*
* *ČÁST C Pavilon primátů*

bude IDEOVÁ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, jejíž zpracování bude rozděleno do dvou základních fází:architektonicko-urbanistický koncept prostoru (= 1. fáze návrhu)* Situace zoo - celková – vztah řešeného území k celku
* Situace řešené části včetně návazností a dotčeného okolí – původní stav
* Situace řešené části včetně návazností a dotčeného okolí – nový stav
* Situace řešené části ( cca 110 x 50 m, výškový rozdíl cca 7m)
* Řezy územím, podélné, příčné – výškové řešení staveb
* Sketch\_up 3D model řešeného území a dotčeného okolí s výškovým průběhem terénu – původní i navrhovaný stav

prostorový a funkční návrh jednotlivých staveb (= 2. fáze návrhu)* Charalkteristické půdorysy, dispozice jednotlivých pavilonů
* Charakterstické řezy
* Charakteristické pohledy
* Vysvětlující a doplňující skici, imprese řešení
* Sketch\_up 3D model prostorové a hmotového řešení jednotlivých staveb, jejich vzájemné návaznosti
* Textová část, orientační odhad nákladů
 | Předpokládanýtermín | Honorář v Kč bez DPH |
| 1. Architektonicko-urbanistický koncept prostoru (= 1. fáze návrhu) | 30.06.2020 | 118 000 Kč |
| 2. Prostorový a funkční návrh jednotlivých staveb (= 2. fáze návrhu) | 30.09.2020 | 172 000 Kč |
|  |
| DPH bude účtována dle platných právních předpisů.V rámci zpracování dílčích ideových studií se předpokládají průběžné konzultace s objednatelem a doplnění zadání. Potřebné podklady (nezahrnuté v nabídkové ceně):* geodetické zaměření (doplnění zaměření ) v předmětných místech
* zoologické zadání/předpoklady pro příslušné dílčí části záměru
* podklady ke stávajícím dotčeným objektům, či stavbám, vodním dílům (projektová dokumentace, archivní podklady, technické/či technologické podklady, průzkumy apod.)
* podklady k plánovaným stavbám v bezprostředním okolí dotčené části areálu

Příloha CN č.1: Závěry z prohlídky předmětného místa ze dne 15.2.2020, úvodní formulace zadání | 14/4/2020xxxAU plan s.r.o. |