Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy dodavatele: P16_4520

č. smlouvy objednatele: 902/2016

Název díla:

ČS Stranná – modernizace ŘS

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:	Jan Březina

tel. 474 636 270, e-mail: brezina@poh.cz

Marek Maršál

tel. 474 636 307, e-mail: marsal@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	ANDRITZ HYDRO s.r.o.

IČ:	45309221

DIČ:	CZ45309221

zastoupený:	Ing. Hana Vybíralová, jednatelka

zástupce ve věcech smluvních:	Martin Čejka, vedoucí obchod. oddělení

tel. 602 288 082, martin.cejka@andritz.com

Bc. Pavel Milčínský

tel. 606 739 113, pavel.milcinsky@andritz.com

zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Charvát, vedoucí technického oddělení

tel. 602 256 897, pavel.charvat@andritz.com

stavbyvedoucí:	Ing. Jiří Pallas, autorizovaný inženýr

tel. 602 256 895, email jiri.pallas@andritz.com

manažer stavby:	Ing. Luboš Honický

tel. 602 256 898, lubos.honicky@andritz.com

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1

číslo účtu:	45731130 / 2700

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8171

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku -ze smlouvy na veřejnou zakázku a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 14.12.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla: 				původně 		15.02.2017 									nově 			29.03.2017

b) Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a

dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		4 674 195,-   Kč

Cena dodatečných stavebně-technologických prací dle Dodatku č. 1        323 642,68 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	           				4 997 837,68 Kč

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 25.01.2017			V Praze dne 20.01.2017

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Hana Vybíralová

investiční ředitel		 			jednatelka

Povodí Ohře, státní podnik				ANDRITZ HYDRO s.r.o.