**SMLOUVA**

Název smlouvy: **„I/27 Přeštice – obchvat, DSP, IČ k SP vč. majetkoprávního vypořádání“**

Číslo smlouvy objednatele: **06EU-004710**

Číslo smlouvy zhotovitele: 20-187

ISPROFIN/ISPROFOND: 532 151 0013.14772.2105

Název související veřejné zakázky:

**Rámcová dohoda** **na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365**

následující Smluvní strany

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR** se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390 právní forma: příspěvková organizace

|  |  |
| --- | --- |
| bankovní spojení:  | ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710  |
| datová schránka:  | zjq4rhz  |
| zastoupeno:  | Ing. Radek Mátl, generální ředitel  |
| osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  | Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň  |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních:  | Vlasta Blabolová  |
| e-mail:  | vlasta.blabolova@rsd.cz  |
| tel:  | +420 954 915 782  |
| kontaktní osoba ve věcech technických:  | Ing. Markéta Kaftanová  |
| e-mail:  | marketa.kaftanova@rsd.cz  |
| tel:  (dále jen „**objednatel**”) **2. PRAGOPROJEKT, a.s.**  | +420 954 915 760 a   |
| se sídlem:  | v Praze 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54  |
| IČO:  | 452 72 387  |
| DIČ:  | CZ45272387  |
| zápis v obchodním rejstříku:  | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  |
|   | soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434  |
| právní forma:  | akciová společnost  |
| bankovní spojení:  | Komerční banka a.s., Nuselská 94, Praha 4,  |
|   | č.ú. 5904041/0100  |
| zastoupen:  | Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva  |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních:  | Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva  |
| e-mail:  | obchod@pragoprojekt.cz  |
| tel:  | 226 066 111  |
| kontaktní osoba ve věcech technických:  | Ing. Pavel Šlapa  |
| e-mail:  | pavel.slapa@pragoprojekt.cz  |
| tel:  | 353 303 223  |

*jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“*

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem:  | v Brně, Ptašínského 10/313, PSČ 602 00  |
| IČO:  | 494 46 703  |
| DIČ:  | CZ49446703  |
| zápis v obchodním rejstříku:  | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  |
|   | soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120  |
| právní forma:  | akciová společnost  |
| bankovní spojení:  | ČSOB a.s., filiálka Brno – Veveří, č. ú. 16231394/0300  |
| zastoupen:  | Ing. Vlastimilem Horákem, prokuristou  |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních:  | Ing. Vlastimil Horák, člen představenstva a prokurista  |
| e-mail:  | vhorak@amberg.cz  |
| tel:  | 603 529 928  |
| kontaktní osoba ve věcech technických:  | Ing. Vlastimil Horák, člen představenstva a prokurista  |
| e-mail:  | vhorak@amberg.cz  |
| tel:  | 603 529 928  |

*jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“*

 (dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu** (dále jako „**smlouva**“)

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

− vypracování Dokumentace pro stavební povolení;

− výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocných stavebních povolení a zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání stavby.

 Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

1. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
	* Technické podmínky definované Rámcovou dohodou
	* Všeobecně platné normy a předpisy
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací“, číslo 01UK003365 uzavřenou dne 24.9.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

**Článek II.**

**Cena za poskytování plnění**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Dílčí cena plnění v Kč** **bez DPH**  | **DPH v Kč**  |  **Dílčí cena plnění v** **Kč**  **včetně DPH**  |
| 8 394 380,00  | 1 762 819,80  | 10 157 199,80  |

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Dílčí cena plnění v Kč** **bez DPH**  | **DPH v Kč**  |  **Dílčí cena plnění v** **Kč**  **včetně DPH**  |
| **2 625 105,00**  | **551 272,05**  | **3 176 377,05**  |

**Cena celkem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Celková cena plnění v Kč** **bez DPH**  | **DPH v Kč**  |  **Celková cena plnění v Kč**  **včetně DPH**  |
| 11 019 485,00  | 2 314 091,85  | 13 333 576,85  |

 (dále jen „**cena plnění**“).

 Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
2. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
3. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Markéta Kaftanová, tel. 954 915 760, e-mail: marketa.kaftanova@rsd.cz.

**Článek III.**

**Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

 Zahájení plnění: od účinnosti smlouvy (předpoklad 05/2020)

Dokončení plnění:

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis dané části plnění**  | **Lhůta pro provedení dané částí plnění**  |
| Koncept DSP  | do 02/2021  |
| Čistopis DSP  | do 2 měsíců od souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DSP  |
| Podání úplné žádosti pro všechna stavební povolení  | do 05/2022  |
| Všechna pravomocná stavební povolení  | do 09/2022  |

1. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Plzeňský kraj

**Článek IV.**

**Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Dokumentaci pro územní rozhodnutí, podrobný geotechnický průzkum stavby. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

1. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

1. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Fakturace za inženýrskou činnost bude hrazena ve výši 80 % po podání žádosti o všechna SP a 20 % po nabytí právní moci všech SP (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

1. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

netýká se.

1. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: netýká se.

1. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: DSP – 6x tištěná verze (paré

č. 1 – č. 6), 6x v elektronické podobě, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 04/2021.

1. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

**Článek V.** **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu[[1]](#footnote-1)).

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Oceněný rozpis služeb

1. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY

PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 12.05.2020 Datum: 11.05.2020

**Dílčí nabídka na základě "Rámcové dohody na projektové práce menšího rozsahu, (01UK-003365)**

AKCE

|  |
| --- |
| **I/27 Přeštice - obchvat, DSP, IČ k SP vč. majetkoprávního vypořádání** |
| žlutě - vyplní uchazeč |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH** | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP\*)  | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání\*)  | Cena celkem v Kč bez DPH\*\*\*) |
|  |  |  |
| Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci | x | x |
| **Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky**  |  |  |  |
| **Nabídka uchazeč v Kč bez DPH** |  |  |  |
| % změna ceny Nabídka/Předpoklad  |  |  |  |

# Tabulka č. 1

uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový \*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:** | **Ok** |
| **Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k SP Rozdíl:** | **Ok** |

***Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 3***

**Tabulka**

**č**

**. 2**

**Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP**

**I/27 Přeštice - obchvat, DSP, IČ k SP vč. majetkoprávního vypořádání**

Ocen

ě

ný rozpis služeb bude zpracován dle „Sm

ě

rnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Sm

ě

rnice), schválené Ministerstvem

dopravy, Odborem pozemních komunikací pod

č

. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. b

ř

ezna 2018, s ú

č

inností od 1. dubna 2018 v platném zn

ě

ní v rozsahu

p

ř

im

ěř

eném charakteru stavby s up

ř

esn

ě

ním podle t

ě

chto zadávacích podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu*** |  |
| Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč |
| A. Průvodní zpráva |  |  |  |
| 1. Identifikační údaje |  |  |  |
| 2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení |  |  |  |
| 3. Seznam vstupních podkladů |  |  |  |
| B. Souhrnná technická zpráva |  |  |  |
| 1. Popis území stavby |  |  |  |
| 2. Celkový popis stavby |  |  |  |
| 3. Připojení na technickou infrastrukturu |  |  |  |
| 4. Dopravní řešení |  |  |  |
| 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav |  |  |  |
| 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana |  |  |  |
| 7. Ochrana obyvatelstva |  |  |  |
| 8. Zásady organizace výstavby |  |  |  |
| 9. Celkové vodohospodářské řešení |  |  |  |
| C. Situační výkresy |  |  |  |
| 1. Situační výkres širších vztahů |  |  |  |
| 2. Katastrální situační výkres |  |  |  |
| 3. Koordinační situační výkres |  |  |  |
| 4. Speciální situační výkres |  |  |
| D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část |  |  |  |
| 1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků |  |  |  |
| 1.1 Technická zpráva |  |  |  |
| 1.2 Výkresy |  |  |  |
| 2. Mostní objekty a zdi |  |  |  |
| 2.1 Technická zpráva |  |  |  |
| 2.2 Výkresy |  |  |  |
| 3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace |  |  |  |
| 3.1 Technická zpráva |  |  |  |
| 3.2 Hydrotechnické výpočty |  |  |  |
| 3.3 Statické výpočty |  |  |  |
| 3.4 Výkresy |  |  |  |
| 4. Objekty osvětlení pozemní komunikace |  |  |  |
| 4.1 Technická zpráva |  |  |  |
| 4.2 Výkresy |  |  |  |
| 5. Objekty podzemních staveb |  |  |  |
| 5.1 Technická zpráva |  |  |
| 5.2 Výkresy |  |  |
| 5.3 Statická část |  |  |
| 6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní  |  |  |  |
| 6.1 Technická zpráva |  |  |  |
| 6.2 Výkresy |  |  |  |
| 7. Objekty drah |  |  |  |
| 8. Objekty pozemních staveb |  |  |  |
| 9. Ostatní stavební objekty |  |  |  |
| 10. Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  |
| D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická  |  |  |  |
| 2.1 Technická zpráva |  |  |  |
| 2.2 Výkresy |  |  |  |
| Dokladová část |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených  |  |  |  |  |
| 2. Doklad podle jiného právního předpisu  |  |  |  |  |
| 3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury |  |  |  |  |
| 4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území) |  |  |  |  |  |
| 5. Projekt zpracovaný báňským projektantem |  |  |  |  |
| 6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy |  |  |  |  |
| 7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v  |  |  |  |  |  |
| Související dokumentace, podklady a průzkumy |  |  |  |  |  |
| 1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF |  |  |  |  |  |
| 2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL |  |  |  |  |  |
| 3. Projekt odpadového hospodářství |  |  |  |  |  |
| 4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy |  |  |  |  |  |
| 5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace |  |  |  |  |  |
| 6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci |  |  |  |  |  |
| 7. Podrobný pedologický průzkum  |  |  |  |  |  |
| 8. Hluková studie nebo její aktualizace |  |  |  |  |  |
| 9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie |  |  |  |  |  |
| 10. Rozptylová studie nebo její aktualizace |  |  |  |  |  |
| 11. Rešerše geotechnického průzkumu |  |  |  |  |  |
| 12. Hydrogeologický posudek |  |  |  |  |  |
| 13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby |  |  |  |  |  |
| 14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní |  |  |  |  |  |
| 15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) |  |  |  |  |
| 16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele (Geometrické plány a záborový elaborát) |  |  |  |  |  |
| Odhad stavebních nákladů |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Plán BOZP |  |  |  |  |  |
| Reprografie |  |  |  |  |  |
| **SOUČET celkem za DSP (bez DPH)** |  |  |  |  | 8 394 380 |

**Tabulka**

**č**

**. 3**

**Inženýrská**

**č**

**innost k SP v**

**č**

**etn**

**ě**

 **majetkoprávního projednání**

**I/27 Přeštice - obchvat, DSP, IČ k SP vč. majetkoprávního vypořádání**

|  |
| --- |
| ***Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu*** |
| **Služba** **SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A** | **Zadavatelem předpokládaný počet hod** | Hodinová sazbaKč / hod | CenaKč |
| Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  |  |  |  |
| **Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména** |  |  |  |
| **ČÁST A – CELKEM** |  |  |  |
|  |  |
| **SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B** |  | Hodinová sazba Kč/ hod  | Cena Kč |
| seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu |  |  |  |
| obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí |  |  |  |
| zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov |  |  |
| zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem |  |  |
| obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993 |  |  |  |
| dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků |  |  |  |
| Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu: |  |  |  |
| *A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru* |  |  |  |
| *B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.* |  |  |  |
| *C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB, nájemní smlouy, a další typu smluv vyžadované stavbou* |  |  |  |
| jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy |  |  |  |
| jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN |  |  |  |
| jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN |  |  |  |
| podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.) |  |  |  |
| zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí |  |  |  |
| projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem |  |  |  |
| zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene |  |  |  |
| Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene |  |  |  |
| zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. ) |  |  |  |
| sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva |  |  |  |
| zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice |  |  |  |
| zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení. |  |  |  |
| **ČÁST B CELKEM** |  |  |  |
|  |
| **SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C** |  | Hodinová sazba Kč/ hod  | Cena Kč |
| Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení |  |  |  |
| **ČÁST C CELKEM** |  |  |  |
|  |
| **SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D** |  | Hodinová sazba Kč/ hod  | Cena Kč |
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. |  |  |  |
| Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkopráví přípravy |  |  |  |
| **ČÁST D CELKEM** |  |  |  |
| **CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP** |  |  | **2 625 105** |

1. Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru smlouvy, jednotlivých příloh smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA. [↑](#footnote-ref-1)