Seznam dílenské dokumentace a funkčních vzorků

k odsouhlasení

VZ200027 2020/765/NM

N006/20/V00004595

# Dílenská dokumentace (přibližně 50%)

| Typ výrobku | Označení v projektové dokumentaci | Předmět/účel |
| --- | --- | --- |
| skleněný šturc |  | Výkres skleněného šturcu s atypickým integrovaným osvětlením a soklem dle výběru architekta. |
| Vitrínová nika |  | Integrovaná vitrínová nika s vestavěným osvětlením a zasklením dle výběru architekta. |
| Typický sokl |  |  |
| Detail styku podlahy a paneláže |  |  |
| Stéla s integrovaným osvětlením a backlightovou plochou | 1_M1, 1_M2, |  |
| Sokl se šturcem | 1_M3 |  |
| Lavice | 2_M1, 2_M2 |  |
| Detail komory pro zpětnou projekci | 1_MS1 |  |
| výkres niky pro instalaci modelů | 2_VN3 |  |
| výkres niky rekonstrukce naleziště | 2_VN4 |  |
| řez časoprostorovou chodbou |  |  |
| řez sálu 2 | písmeno E |  |
| Stavební prvek | 3_MS7 |  |
| Stavební prvek | 3_MS1 |  |
| Stavební prvek | 4_MS3 |  |
| Stavební prvek | 4_MS2 |  |

* V případě nejasností mohou být vyžádány další prvky.

# Funkční vzorky

Jedná se o specifické prvky a o výrobky, které mají technologicky společný základ s dalšími a principiálně se opakují. Schválením uvedených prvků jako funkčních vzorků dojde k automaticky k odsouhlasení i jim podobných konstrukcí.

| Typ výrobku | Označení v projektové dokumentaci | Předmět/účel vzorkování |
| --- | --- | --- |
| Prototyp šturcu |  | Ověření konstrukční stability, bezpečnosti, designu a odolnosti materiálů, funkčnosti pro provoz a údržbu (vč. instalovaného osvětlení). |
| Prototyp vitrínové niky |  | Ověření konstrukční stability, bezpečnosti, designu a odolnosti materiálů, funkčnosti pro provoz a údržbu (vč. instalovaného osvětlení). |
| Výstavní stéla | 1_M1 |  |
| Vzorek frézování na CNC fréze | 2_M2 | Velikost cca 30x50cm. |
| Backlightová membrána | 4_MS2 | Velikosti 4x1m - na kterém bude provedena světelná zkouška. |
| Světelné zkoušky |  | Zkoušky u všech typů dodávaných svítidel. |
| AV technika |  | Testování všech dodávaných prvků AV techniky (projektorů a VR brýlí). |
| vzorník materiálů a barev | - | Vytvoření menších vzorků (80x80cm) používaných materiálů v několika variantách povrch. Úpravy a barvy (max. pětistupňová škála) pro účely finálního odsouhlasení všech povrchových materiálů. |

XXXXXXXXXXXXX

2