Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.08.2018 mezi

I.

Smluvní strany

1.   		Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace

- Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

- Zastoupena:	Ing. Petrem Čolasem, ředitelem

- IČ:	00373249

- DIČ:	CZ00373249

- Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

- Číslo účtu: 	2339761/0100

- Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14

- dále jen „objednatel“

2.    Firma: 	              HydroIdea s.r.o.

Sídlo: 	              Lešetínská 676/68 , 719 00 Ostrava

- Zastoupen:		  xxxx, jednatel

IČ:		              02929368

DIČ:		  CZ02929368

- Bankovní spojení:  Fio banka, a.s.

- Číslo účtu:	 	  2900584848/2010

- Zapsaná ve VR: vedená u  KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 58943

- dále jen „zhotovitel“

- dále též společně „smluvní strany“

II.

- Základní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.08.2018 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je zajištění realizace projektové dokumntace (PD) pro objekt odbahnění a úprava rybníka č. 4. (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1 a 2.

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění.

- Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

III.

Změny smlouvy

V Článku IV. Doba plnění zní odstavec 1 nově takto:

1.   Termín pro dokončení a předání PD pro sloučené územní a stavební řízení včetně podání žádosti o zahájení stavebního řízení: do 31.01.2019. Termín pro dokončení a předání PD pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby: do 120 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení (případně společného územního rozhodnutí a stavebního povolení).

- IV.

- Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne: 12. 5. 2020

________________________	________________________

objednatel                                                                                                   zhotovitel

Ing. Petr Čolas, ředitel                                                                                  xxx, jednatel