Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem

## Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace

se sídlem:		Kostelní 583, 347 01 Tachov

IČO:			75006839

zastoupená:		Mgr. Janem Kubátem, ředitelem

bankovní spojení:	KB Tachov

č. ú. :			78-4234520277/0100

kontaktní osoba:	Mgr. Jan Kubát, ředitel

telefon:			373 036 102

e-mail:			reditelna@zskostel.cz

a

Dodavatelem

## Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

se sídlem / místem podnikání:	Na Roudné 176b

IČO:				26402238

DIČ:				CZ26402238

zastoupený/jednající:		Zdeněk Šmíd

bankovní spojení:		Oberbank AG

č.ú.:				4000002709/8040

I.

Popis skutkového stavu

- Smluvní strany uzavřely dne 14.11.2019 Smlouvu o dílo č. 190562, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Vybudování a modernizace odborných učeben základní školy“, a to půdní vestavbu 4. NP a výměnu střešního pláště ZŠ Tachov, Kostelní 583, dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy podkroví ZŠ Tachov, Kostelní 583“ zpracované projektantem Ing. Milanem Šiterou, IČO: 10370218. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele díla (dále jen jako „Smlouva“).

- Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, (dále jen jako „ZRS“) který jí ukládá povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto zákona.

- Obě smluvní strany shodně konstatují, že Smlouva byla uveřejněna v Registru smluv dne 14.5.2020 a tedy v souladu s ust. § 6 odst. 1 ZRS nabyla účinnosti dnem uveřejnění, tj. až dne 14.5.2020.

- Smluvní strany prohlašují, že k částečnému plnění ze Smlouvy došlo již před jejím uveřejněním v Registru smluv a tedy před účinností samotné Smlouvy. Smluvní strany vědomy si právních následků s tím spojených a v zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy, jakož i s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku plnění ze Smlouvy před jejím uveřejněním v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

- Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou Smlouvou a počítají se od data jejího uzavření.

- Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

- Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

- Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – Vybudování a modernizace odborných učeben základní školy ze dne 16.03.2020

| V Plzni dne 14.05.2020 | V Tachově dne 14.05.2020 |
| --- | --- |
| Za zhotovitele | Za objednatele |
| ……………………………….. | ……………………………….. |
| Zdeněk Šmíd Jednatel společnosti Stavitelství Šmíd s.r.o. | Mgr. Jan Kubát ředitel Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace |