Dodatek č. 1 SMLOUVy O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

# Smluvní strany

## Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace

se sídlem:		Kostelní 583, 347 01 Tachov

IČO:			75006839

zastoupená:		Mgr. Janem Kubátem, ředitelem

bankovní spojení:	KB Tachov

č. ú. :			78-4234520277/0100

kontaktní osoba:	Mgr. Jan Kubát, ředitel

telefon:			373 036 102

e-mail:			reditelna@zskostel.cz

(dále jen „objednatel“, „zadavatel“)

a

## Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

se sídlem / místem podnikání:	Na Roudné 176b

IČO:				26402238

DIČ:				CZ26402238

zastoupený/jednající:		Zdeněk Šmíd

bankovní spojení:		Oberbank AG

č.ú.:				4000002709/8040

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C17941

(dále jen „zhotovitel“, „dodavatel“)

# Úvodní ustanovení

### Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.11.2019 Smlouvu o dílo č. 190562, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Vybudování a modernizace odborných učeben základní školy“, a to půdní vestavbu 4. NP a výměnu střešního pláště ZŠ Tachov, Kostelní 583, dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy podkroví ZŠ Tachov, Kostelní 583“ zpracované projektantem Ing. Milanem Šiterou, IČO: 10370218.

### V průběhu provádění prací zhotovitel zjistil potřebu víceprací a méněprací. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku.

### Hodnota víceprací činí 700.942,79 Kč, hodnota méněprací činí 14.411,78. Celková hodnota změny závazku tedy činí 715.354,57 Kč.

### Vzhledem k celkové hodnotě změny závazku a tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky,  se dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nejedná o podstatnou změnu závazku.

# Předmět dodatku

### Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu smlouvy.

### Předmět smlouvy se navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

# Závěrečná ustanovení

### Veškerá další ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou výslovně dotčena v předmětu tohoto dodatku, zůstávající nezměněna.

### Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních.

### Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, při prohlášení svobodné vůle obou stran prosté omylu ve znění, právech a povinnostech z ní vyplývajících, zejména s ohledem na rozsah úprav kupní smlouvy zahrnutý do tohoto dodatku. Jako důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy s uvedením jména zastupované osoby či společnosti, svého jména a označení své funkce, místa a data připojení podpisů.

Příloha č. 1: Seznam víceprací a méněprací

| V Plzni dne 16.03.2020 | V Tachově dne 16.03.2020 |
| --- | --- |
| Za zhotovitele | Za objednatele |
| ……………………………….. | ……………………………….. |
| Zdeněk Šmíd Jednatel společnosti Stavitelství Šmíd s.r.o. | Mgr. Jan Kubát ředitel Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace |