Usnesení č. RM/561/5/20

z 15. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 5.5.2020

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu „Stabilizace svahu za objektem kina Čas na pozemcích p.č. 2063 a 2065 v k.ú. Karlovy Vary – 1. etapa“, jejímž předmětem je předejití bezprostředně hrozící škody – uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 39-56701/2019 ze dne 8.7.2019 mezi Statutárním městem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, IČ: 00254657 a podnikající fyzickou osobou Ing. Jiří Štěrba, Plzeňská 1489/45, 360 01 Karlovy Vary,                                IČ: 10050906, jehož předmětem je navýšení ceny díla na 20.683.819,- Kč bez DPH za stavební práce na sanaci a stabilizaci stěny pomocí zemních hřebů s plošným překrytím skalního masivu vyztuženým stříkaným betonem, odvodnění dovrchními vrty s drenážním odtokem a stabilizace v hlavě zářezového svahu gabionovou stěnou  a prodloužení doby plnění do 30.11.2020  a

pověřila  Ing. Jaroslava Cíchu, vedoucího odboru majetku města podpisem Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo a

uložila odboru majetku města oslovit tři odborné subjekty s žádostí o posouzení technického stavu věci. 									        Termín: 9.6.2020

.................................................

Ing. Jaroslav Cícha

vedoucí odboru majetku města