Ing. Miroslav Salva

Lékarenská 295

790 55  Vidnava

IČO: 73968552

E-mail: pavelsalvik@tiscali.cz

Naše značka				Vyřizuje				V Jeseníku dne

Sekretariát		                 	7. 4. 2020

Věc: Objednávka č. 65A/2020

Dobrý den,

objednáváme u Vás opravu havarijního stavu zdiva římsy a okapů mezi vstupní věžičkou Vodní tvrze a Vodní tvrzí nad hlavním vchodem u železné brány. Oprava bude spočívat v asanaci starého poškozeného zdiva do zdravého základu a dle potřebných stavebních postupů prostor opraven do původního stavu dle možností, a to včetně oprav nefunkčních okapových svodů, event. v případě nutnosti jejich náhrad novými, okapových svodů, přičemž tato oprava svodů bude navázána na předchozí opravu zdiva. Výsledná oprava musí zajistit bezpečný vstup návštěvníků do prostoru Vodní tvrze (zejm. pád omítky, zdiva ad.) a dostatečný odvod objemu vody ze střechy Vodní tvrze.

Termín realizace: do 7. 6. 2020

Cena celkem maximálně do: 85.000,- Kč (včetně DPH) – dle příloh (Krycí list rozpočtu a Stavební rozpočet)

Forma úhrady: bankovním převodem na základě faktury, vystavené nejdříve v den předání díla, se splatností 14 dní

Mgr. Pavel Rušar

ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka, p. o.

Nejsme plátci DPH!