Dodatek č. 1 ke smlouvě 131/14802015/2020

Číslo 134/14802015/2020

Smluvní strany

Obchodní firma: Sasastav Group s.r.o.

IČ:06685633

DIČ: CZ06685633

Sídlem: Kylešovská 2593/12, Opava

Jednající: Šafrán Ondřej

Bankovní spojení: Čs. Spořitelna v Opavě

Číslo účtu: 5206433349/0800

Kontaktní osoba:

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně jedné

a

Název: SOŠ a SOU Jílové u Prahy, příspěvková organizace

se sídlem Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy

zastoupené: Mgr. Radkem Coufalem, ředitelem

IČO: 14802015

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 0382543309/0800

dále jen jako „Objednatel“ na straně druhé

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1  ke smlouvě 131/14802015/2020 ze dne 6.4.2020

Na základě vzájemné dohody se obě zúčastněné strany dohodly na změně čl. 2. Předmět smlouvy a čl. 3. Termín a místo plnění a čl. 4. Cena díla takto:

- Předmět díla: práce budou rozšířeny o demontáž starého schodiště 4 schody+ montáž nových  schodů. Schodnice budou pozinkované a zábradlí bude provedené nástřikem.

- Termín a místo plnění: na základě vícepráci a epidemiologického vývoje nemoci covid – 19 a vyhlášení nouzového stavu, nebylo možné některé komponenty / schodnice / sehnat od dodavatele a tímto nebylo možné provést kompletaci schodiště v původním termínu. Dílo bude provedeno nejpozději do: 24.5.2020.

- Cena díla: tímto došlo ke snížení a navýšení ceny díla v celkové výši

základní cena díla		  vícepráce		      celkem

základ		128.600,-Kč			   9.400,-Kč		 138.000,- Kč

DPH 21%	  27.006,-Kč		    	   1.974,-Kč		   28.980,- Kč

Celkem	1.55.606,-Kč			 11.374,-Kč		 166.980,- Kč

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1. nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, jeden obdrží

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Zhotovitel a dva Objednatel.

| V Opavě dne 27.4. 2020 …………………………………… | V Jílové u Prahy dne 27.4. 2020 …………………………………… |
| --- | --- |
| Ondřej Šafrán jednatel společnosti Sasastav Group s.r.o. | Mgr. Radek Coufal ředitel SOŠ a SOU Jílové u Prahy |