Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
č. 29/2019/RR/Mu

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:   		Město Bílovec

Sídlo:              		Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

IČ:	          			00297755

DIČ:	         		CZ00297755

Bankovní ústav: 		Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Renata Mikolašová, starostka

Tel.:

E-mail:

Zbyněk Bajnar, místostarosta

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 		        Ivo Karkoška

Sídlo			        Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec

Zapsán v obchodním rejstříku:   nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ:	      			        62323873

DIČ:	    		        CZ7304195239

Bankovní ústav: 		        Komerční banka a.s., expozitura Bílovec

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ivo Karkoška

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ivo Karkoška

Tel.:

E-mail:

Sídlo: 		Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec

(dále jen „Zhotovitel“)

- společně označováni jako „smluvní strany“

- Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 23.1 předmětné smlouvy o dílo na následující změně smlouvy o dílo č. 29/2019/RR/Mu ze dne 23. 9. 2019 na provedení zakázky zhotovení stavby „Expozice středověku v suterénu zámku, Zámecká č. p. 660, Bílovec“, týkající se změny termínu plnění z důvodu mimořádných opatření v době krizové situace zapříčiněné výskytem pandemie COVID-19 na území ČR, takto:

Článek 5. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, odstavec 5.2.1 se mění takto:

5.2 	Lhůta pro dokončení stavebních prací

5.2.1	Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději do 210
		kalendářních dní od předání staveniště.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 29/2019/RR/Mu.

- Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada města Bílovec dne 
18. 5. 2020 usnesením č. RM/1045/37/2020.

V Bílovci dne 19. 5. 2020	                                      	       	V Bílovci dne 19. 5. 2020

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:

Mgr. Renata Mikolašová, 	Ivo Karkoška

starostka