BAMACO s.r.o.

Rozdvojená 213 , 463 12 Šimonovice

IČ : 07666233

DIČ : CZ07666233

Mob. xxx
e-mail : xxx
Rozpis prací  ZOO Liberec za období 3/2020

Akce : Výběh velbloudů : 

- mzdy 510 hod. x 250,- Kč                …..  127 500,- Kč

- materiál                                             …..    31 200,- Kč

- přesun hmot                                      …..    12 400,- Kč

                                              Cena celkem     …..  171 100,- Kč

Rozpis : 

1. bourání betonu                               …..    12 000,- Kč

2. výkopové práce 10 cm – 65 m2     …..    13 600,- Kč

3. výkopové práce patky 24 ks           …..    16 000,- Kč

4. betonáž patek 24 ks                        …..    24 500,- Kč

5. odbourání skály 4 m2                     …..    18 000,- Kč

6. pokládka sil.obrubníků do bet.lože 12 bm

                                                            …..      7 200,- Kč

7. oprava fasády                                  …..      3 000,- Kč

8. pokládka zámkové dlažby 65 m2    …..   64 400,- Kč

9. přesun hmot                                     …..   12 400,- Kč

V Liberci 01.04.2020       Vypracoval : 
