Marek Holub

Bártova 282

Ostrava-Kunčice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn: OVs 2220/0098

Vyřizuje: Ing. Ondrejček,MBA

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Datum: 11.5.2020

# OBJEDNÁVKA OVs 2220/0098 Splatnost faktury: 30 dnů od doručení

**„Kosení travních porostů včetně likvidace pokosené hmoty na VT Ostravice, ř. km 1,800 – 5,640 (28.000m2 travního porostu).“** č. stavby: 3649.DHM 00349, DHM 00379, DHM 01573.

Na základě telefonické poptávky a pochůzky na místě samém, objednáváme u Vás provedení veřejné zakázky malého rozsahu spočívající v provedení kosení travních porostů včetně likvidace pokosené hmoty na vodním toku Ostravice, ř. km 1,800-5,640 o celkové ploše 28.000m2. Práce budou provedeny dle předložené a odsouhlasené cenové nabídky, která činí 3,-Kč/m2, tj. 84.000 Kč.Předložená cena je za jeden cyklus kosení. V předmětné lokalitě budou v roce 2020 probíhat cykly dva. První cyklus bude probíhat v měsících květen/červen, druhý v měsících září/listopadu. Celková cena za rok 2020 činí **168.000,-Kč.**

**Objednatel si vyhrazuje právo druhý pokos (září/listopad) neprovádět z důvodu aktuálního nedostatku vlastních finančních prostředků.**

**Rozsah prací:**

Kosení travních porostů včetně likvidace pokosené hmoty.

Očekáváme od Vás potvrzení objednávky. K předání akce vyzvěte technika VHP Ostrava Ing. Alenu Sládečkovou tel. xxx. **Oba cykly kosení budou vždy začínat až na základě výzvy objednatele a zápisem do stavebního deníku na místě stavby.**

V průběhu prací nesmí dojít k poškození majetku objednatele ani třetích osob. Zhotovitel se zavazuje,   
že předem projedná případný vstup na pozemky třetích osob. Pokud způsobí svou činností škodu na majetku objednatele nebo třetí osoby, je povinen ji odstranit nebo v plné hodnotě uhradit nejpozději do doby předání a převzetí prací.

Objednatel neručí za škody způsobené na majetku zhotovitele a prováděném díle zvýšenými průtoky, třetí osobou nebo vyšší moci. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady BOZP, PO a likvidaci odpadů vzniklých při provádění prací.

**Začátek realizace 1 cyklus: květen 2020 Začátek realizace 2 cyklus: září 2020**

**Ukončení prací 1 cyklus : 30. červen 2020 Ukončení prací 2 cyklus : 15. listopadu 2020**

Zhotovitel je povinen objednateli doručit fakturu-daňový doklad nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

Dodavatel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru

plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet

podle § 109 odst. 2 písm.c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech.

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik   
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

**Jeden Vámi potvrzený originál objednávky zašlete prosím zpět na naši adresu!**

Smluvní vztah se řídí ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89\_2012 Sb.,občanský zákoník.

Korespondenci a faktury zasílejte na adresu: Povodí Odry, státní podnik  
 závod Frýdek-Místek  
 Horymírova 2347  
 738 01 Frýdek-Místek

Pro fakturaci uvádíme následující potřebné údaje:

***Objednatel :* Povodí Odry, státní podnik**

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

S pozdravem

Podpis objednatele Podpis zhotovitele

Datum: Datum:

## ***Ing. Dalibor Kratochvíl***

***ředitel závodu Frýdek -Místek***