Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OLP/ č. LRN 2/2019

"Rekonstrukce zásuvkových obvodů NN 230 V, v lůžkové části LRN Cvikov,

Martinovo Údolí"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace

se sídlem Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov

IČO: 00673951

DIČ: CZ00673951

zastoupený Ing. Rudolfem Fockem, ředitelem

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

dále jen „objednatel“

a

SYZA s.r.o.

se sídlem Třebenice 122,67552 Lipník u Hrotovic

IČO: 03567834

DIČ: CZ03567834

osoba oprávněná podepsat dodatek: Bc. Jiří Čermák

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

evidence:  OR zapsaný Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85466

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2019 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. OLP/ č. LRN 2/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „"Rekonstrukce zásuvkových obvodů NN 230 V, v lůžkové části LRN Cvikov, Martinovo Údolí" (dále jen „smlouva“)

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- Podrobný popis změn závazku (ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méně práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.

- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 280.335,- Kč bez DPH, tj. 339.229,55 Kč včetně DPH.

- Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí staveniště"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 145 dnů od předání a převzetí staveniště"

Stavba byla přerušena v termínu od 26. 9. – 6. 1. 2020 na dobu 103 dnů z důvodu zajištění požadovaného materiálu.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

  - Změnový list č. 1

  - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

- Tato dodatek je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Ve Cvikově dne 27.4.2020	V Třebenicích 27.4.2020

………………………………	…………………………

Ing. Rudolf Focke	Bc. Jiří Čermák

ředitel	jednatel společnosti