Aquatis a.s.

xxx

Botanická 834/56

602 00 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:	POD/06285/2020/941/5.5577

Vyřizuje:	Radomír Doležel, Bc.

Tel.:    		xxx

E-mail:    	xxx

Datum:   	16.4.2020

Dodatek č. 1 k objednávce č. OVs2920/0075 na Doplnění inženýrsko-geologického průzkumu (posouzení zemin pro násyp hrází) pro stavbu „Úprava Luhy, Jeseník nad Odrou, km 0,000 - 2,850“

Předmětem dodatku č. 1 k objednávce č. OVs2920/0075 na Doplnění inženýrsko-geologického průzkumu (posouzení zemin pro násyp hrází) pro stavbu „Úprava Luhy, Jeseník nad Odrou, km 0,000-2,850“ je změna termínu dokončení IG průzkumu a předání závěrečné zprávy objednateli. Důvodem změny termínu dokončení jsou: 1) nepříznivé klimatické podmínky pro provádění vrtných prací z koruny hrází související s povodňovým stavem na vodním toku Luha, nasycením hrází vodou a málo únosným povrchem hrází pro pásovou vrtnou soupravu, 2) pracovní omezení dodavatele vrtných prací v souvislosti s probíhající epidemií.

Nový termín vypracování: 	do 15.5.2020

Ostatní ujednání v objednávce č. OVs2920/0075, která nejsou dotčená tímto dodatkem, zůstávají

v platnosti.

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Bc. Radomír Doležel, investiční referent

Telefon: 	596 657 111

IČO:	70890021

DIČ:	CZ70890021

Bankovní spojení:	KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Plátce DPH:	ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584.

Identifikační údaje zhotovitele:

AQUATIS a.s.

Botanická 834/56, Brno, 602 00

Statutární zástupce:	xxx

xxx

Kontaktní osoba: 	xxx

Telefon: 	xxx

IČO/DIČ:	46347526 / CZ46347526

Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú 117729743/0300

Plátce DPH: 	ANO

Zapsán v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775.

Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.

investiční ředitel

Co: OOK – p. Orlitová, zde

Potvrzení zhotovitele o přijetí a akceptaci objednávky.

Potvrzenou kopii objednávky zašlete zpět objednateli!

Datum a podpis zástupce zhotovitele:

30.4.2020

xxx		xxx