**SMLOUVA O DÍLO**

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. *(dále jen „****Smlouva****“)*

číslo OS objednatele : -

číslo OS zhotovitele : 63/20

**ODDÍL I – SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** (název, adresa, PSČ) **BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným**

Riegrova 1

301 00 Plzeň

IČ: 45354774

DIČ: CZ45354774

Statutární zástupce: Ing. arch. Jiří Boudník, jednatel

*(dále jen jako „****Objednatel****“)*

**Zhotovitel:** (název, adresa, PSČ) **RAVAL projekt v.o.s.**

 Kollárova 24

 301 00 Plzeň

 IČ: 49194852 DIČ: CZ49194852

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Plzeň-střed

 č.ú: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

tel/email:: tel.: 377448444, emailo: raval@raval.cz

Statutární zástupce:

 Ing. Slavomír Racek, společník

 Ing. Jan Valko, společník

 Ing. Jan Čechura, společník

*(dále jen jako „****Zhotovitel****“)*

*(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „****Smluvní strany****“ a každý samostatně jako „****Smluvní strana****“)*

**ODDÍL II - PŘEDMĚT SMLOUVY A ČAS PLNĚNÍ ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel zpracuje jednostupňovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení / ohlášení (dále jen DSP) a pro provedení stavby (dále jen DPS) na akci **„REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR V ČÁSTI 3.NP, RIEGROVA 1, PLZEŇ“** dle poptávky investora a nabídky zhotovitele. Projektová dokumentace bude zpracována **jednostupňově** v rozsahu dle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Součástí plnění jsou přípravné práce dle nabídky zhotovitele. Projektová dokumentace bude obsahovat kontrolní rozpočet a soupis prací v souladu s platnou legislativou. Uvedený projekt bude sloužit pro zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pro realizaci stavby zhotovitelem. Dokumentace bude předána v 6ti vyhotoveních + 1x na CD v elektronické formě (připouštějí se formáty elektronických dat \*.dwg, \*.doc, \*.xls, \*.pdf). Přílohou této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.3.2020.
2. Zhotovitel zajistí kompletní inženýrskou činnost (IČ) v rozsahu potřebném pro podání žádosti o stavební povolení / ohlášení záměru na stavbu dle odst. 1 výše.
3. Termínová plnění:

|  |  |
| --- | --- |
| Zahájení prací | do 7 dní od podpisu Smlouvy o dílo / objednávky, nejdříve 30.4.2020 |
| Dokončení jednostupňové projektové dokumentace pro (DSP + DPS) | 30 dnů od zahájení prací  |
| Zahájení inženýrské činnosti pro podání žádosti o stavební povolení / ohlášení stavby | 32 dnů od zahájení prací |
| Podání ohlášení stavby / žádosti o stavební povolení | pouze předpoklad - 62 dnů od zahájení prací  |
|  |  |

**ODDÍL III - CENA A FAKTURACE**

1. Celková cena díla:



1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat následující jednotlivá dílčí plnění:
	1. Po odevzdání kompletní projektové dokumentace

(DSP+DPS) dle oddílu II., odst.1., částku vč. DPH........................... 123 420,00 Kč

* 1. Po splnění kompletní inženýrské činnosti pro ohlášení / stavební povolení

dle oddílu II., odst.2., částku vč. DPH.......................................... 7 260,00 Kč

1. Pro fakturování a placení platí ustanovení : placení fakturou se splatností do 14 dnů.

**ODDÍL IV – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE**

1. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo stavby a bude se aktivně zúčastňovat výrobních výborů, svolávaných k předmětu díla. Objednatel poskytne Zhotoviteli veškeré podklady, dokumentace a informace, které mají, nebo mohou mít vliv na plnění předmětu díla Zhotovitelem.

**ODDÍL V - ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ**

1. Místem plnění je sídlo Objednatele.
2. Objednatel potvrzuje plnění smlouvy podpisem předávacího protokolu.
3. V případě předání nedostatečného nebo vadného díla se Zhotovitel zavazuje vady a nedostatky bezplatně bez zbytečného odkladu odstranit.
4. Objednatel je povinen oznámit vadu díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistí.

**ODDÍL VI. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA**

1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle oddílu III. této Smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý, byť jen započatý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
2. V případě prodlení Zhotovitele s plněním povinností stanovených v oddílu II. této Smlouvy je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové odměny stanovené v oddílu III. této Smlouvy za každý, byť jen započatý den prodlení. Stejnou částku je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli v případě jeho prodlení s odstraněním vad.

**ODDÍL VII - OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Práva a povinnosti účastníků Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy.
2. Nedílnou přílohou této smlouvy je nabídka Zhotovitele z 27.3.2020.

1. Jakékoliv změny Smlouvy jsou možné jen písemným dodatkem k této smlouvě.
2. Tato Smlouva nabývá účinnosti podpisem odpovědných zástupců účastníků smlouvy.
3. Tato Smlouva je vypracována ve..**2**.. vyhotoveních, z nichž ..**1**.. vyhotovení obdrží objednatel, ..**1**.. vyhotovení obdrží zhotovitel.

*V Plzni, dne …………………………………….. V Plzni, dne …………………………….…….*

**.................…………………………..…….. …………………….……………......................**

 ***Za Zhotovitele Za Objednatele***

 *Ing. Jan Valko Ing. Jan Čechura Ing. arch. Jiří Boudník*

 *společníci jednatel*

 *(razítko,podpis) (razítko,podpis)*