## PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

## na výkon autorského dozoru projektanta

| Číslo smlouvy příkazníka: 506/2020 | Číslo smlouvy příkazce: OI-IP/PRI/001133/2020/Val | Org: 5983 |
| --- | --- | --- |
| Název akce: „Polopodzemní kontejnery Nové Sady“ |  |  |

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Příkazce: | statutární město Olomouc Horní náměstí 583 779 11 Olomouc |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČ: 00299308 |  | DIČ: CZ00299308 |
|  | Zástupce statutárního orgánu: |  |  |
|  | - ve věcech smluvních: |  |  |
|  | Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl |  |  |
|  | tel.: xxxxxx, | xxxxxxxx |  |
|  | - ve věcech technických: |  |  |
|  | Ing. xxxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl |  |  |
|  | tel.: xxxxxx | mob.: xxxxxxx | xxxxxx |
|  | Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, |  |  |
|  | číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |  |  |

| 2. Příkazník: | ENVIprojekt CZECH s.r.o. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sídlem: Na Požáře 144, Zlín 760 01 |  |  |  |  |  |
|  | IČ: | 03581853 |  |  | DIČ | CZ03581853 |
|  | Zástupce ve věcech smluvních/technických: RNDr. Oldřich Fišer |  |  |  |  |  |
|  | Zápis do OR: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 18251 |  |  |  |  |  |
|  | tel.: xxxxxx |  | mob.: xxxxxx | e-mail: xxxxxx |  |  |
|  | Bankovní spojení: Sberbank CZ |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 420 052 3920/6800 |  |  |  |  |  |

# Předmět plnění

- Předmětem plnění této smlouvy je výkon autorského dozoru při realizaci stavby s názvem  „Polopodzemní kontejnery Nové Sady“ (dále jen „stavba“). Autorským dozorem se zejména rozumí činnost, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací zpracovanou ENVIprojekt CZECH s.r.o. s názvem „Polopodzemní kontejnery Nové Sady“, ve stupni dokumentace pro územní souhlas, v části „D“ v podrobnosti pro provádění stavby (dále jen „PD“).

- Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce provést výkon autorského dozoru (dále jen „AD“), který bude spočívat zejména v (ve):

- účasti na předání staveniště zhotoviteli;

- účasti na příkazcem určených jednáních a kontrolních dnech (1x týdně) souvisejících s realizací stavby za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu;

- vyjadřování se k návrhům změn PD, dodatečných a nových prací včetně kontroly a schválení obsahové správnosti položkových rozpočtů (zejména použitých položek) předložených zhotovitelem v rámci schvalování změnových listů;

- zpracování případných dílčích a příkazcem požadovaných změn projektové dokumentace stavby včetně položkového rozpočtu oproti projektové dokumentaci poskytnuté zhotoviteli stavby příkazcem, a to přednostně a neprodleně na základě výzvy příkazce, či zápisem ve stavebním deníku, s maximální snahou předejití ohrožení průběhu stavby a termínu  provedení dle SOD k předmětné stavbě;

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské (dílenské/realizační) dokumentace;

- kontrola a posouzení stavu a kvality prací a dodávek v souladu s projektovou dokumentací, včetně předepsaných zkoušek dle ČSN, provedení průběžných zápisů o výsledku kontroly a stanovisek AD do stavebního deníku;

- spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce;

- účast na kontrolních prohlídkách stavby svolaných stavebním úřadem a jednáních k vydání kolaudačního souhlasu;

- účast na předání a převzetí stavby od zhotovitele nebo její části včetně dozoru nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu;

- vedení výkazu hodin s popisem projednávaných záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu délky výkonu AD v členění na práce vykonávané v místě stavby, v kanceláři, mimo kancelář, projektovou činnost a konzultační činnost;

- vypracování a předání závěrečné zprávy AD příkazci s prohlášením, že uvedená stavba byla realizována    
dle PD, nebo se změnami schválenými v průběhu realizace.

Havarijní stavy, při kterých může dojít k ohrožení majetku, zdraví apod., je příkazník povinen řešit okamžitě, přičemž je zároveň povinen o vzniklé situaci bezodkladně informovat příkazce.  Odstraňování vad v PD, vzniklé chybou PD, bude řešeno v souladu se smlouvou uzavřenou na zhotovení PD.

# Termín plnění

Příkazník se zavazuje výkon AD provádět od doby předání staveniště zhotoviteli stavby do doby protokolárního převzetí stavby příkazcem od zhotovitele stavby a předáním závěrečné zprávy AD.

# Cena a platební podmínky

- Cena za výkon AD dle této smlouvy je smluvními stranami sjednána ve výši

| Cena bez DPH: | 73 500,- Kč (slovy: sedmdesát tři tisíc pět set korun českých) |
| --- | --- |
| DPH 21 %: | 15 435,- Kč |
| Cena s DPH: | 88 935,- Kč (slovy: osmdesát osm tisíc devět set třicet pět korun českých) |

- Cena dle tohoto článku smlouvy je cenou maximální, zahrnuje vlastní odměnu za činnost AD dle čl. II. této smlouvy včetně veškerých vynaložených nákladů spojených s výkonem této činnosti (tj. veškeré správní poplatky, cestovní náklady a ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou dle odborného posouzení příkazníka nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla apod.).

- Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení rozsahu plnění (sazba 875 Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD) a v celkovém součtu nepřekročí cenu maximální dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. V rámci ceny dle odst. 1 tohoto článku smlouvy se příkazník zavazuje provést veškerou činnost dle této smlouvy, i kdyby jejím výkonem tuto cenu překročil.

- Zpracování případných dílčích příkazce požadovaných změn PD nad rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné objednávky a bude oceněno ve výši uvedené hodinové sazby po odsouhlasení rozsahu skutečných prací.

- V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

- Záloha na cenu se nesjednává.

- Příkazník je oprávněn fakturovat cenu dle tohoto článku smlouvy po dokončení předmětu plnění dle této smlouvy měsíčně, kdy přílohou faktury bude soupis úkonů s uvedením počtu hodin strávených na jednotlivých úkonech.

- Faktury budou zpracovány ve formě daňového dokladu.

- Příkazce se zavazuje uhradit faktury bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy ve lhůtě splatnosti 30 dnů plynoucí ode dne doručení faktury příkazci.

# Povinnosti příkazníka

- Příkazník se zavazuje uskutečňovat činnost dle této smlouvy v souladu s pokyny příkazce a v souladu s jeho zájmy. V případě nevhodnosti pokynů příkazce se příkazník zavazuje na jejich nevhodnost upozornit.

- Zjistí-li příkazník pro zajišťování předmětu této smlouvy překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění daných překážek.

- Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými přišel při plnění předmětu této smlouvy do styku.

# Majetkové sankce

- V případě, že příkazce vytkne příkazníkovi porušení jeho povinnosti sjednané v čl. II. odst. 2 této smlouvy a ze strany příkazníka nedojde k nápravě, tj. splnění povinnosti, za předpokladu lze-li povinnost dodatečně splnit, zavazuje se příkazník uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ.

- V případě prodlení s úhradou splatné faktury je příkazník oprávněn uplatnit vůči příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 14 dní po obdržení výzvy k jejímu zaplacení. Totéž platí o úroku z prodlení. Smluvní pokuta může být příkazcem jednostranně započtena na ceně předmětu plnění dle této smlouvy.

- Smluvní strany ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy se dohodly na vyloučení § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo smluvní strany požadovat příkazníkovi náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty.

- Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že příkazník po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

# Ukončení smlouvy

- Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením nebo výpovědí. Zákonné předpoklady pro ukončení smlouvy nejsou tímto dotčeny.

- Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že příkazník ani po opakované výzvě neplní povinnost či povinnosti sjednané touto smlouvou, ledaže své povinnosti není příkazník schopen plnit z důvodů na straně příkazce.

- Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je příkazce v prodlení s úhradou splatné faktury delší než 30 dní.

- Smlouva je ukončena doručením odstoupení nebo výpovědi druhé smluvní straně. V případě doručování bude postupováno v souladu s § 570 a násl. občanského zákoníku. V případě doručení do datové schránky se za okamžik doručení považuje dodání dokumentu do datové schránky.

# Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

- Příkazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění nezbytné.

- Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, a to pouze písemnými a číslovanými dodatky, ledaže se jedná o případ uvedený v čl. IV. odst. 4 této smlouvy, který je řešen objednávkou. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

- Příkazník bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

| V Olomouci, dne: | Ve Zlíně, dne: |
| --- | --- |

| Příkazce | Příkazník |
| --- | --- |
| Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic Magistrát města Olomouce | RNDr. Oldřich Fišer Jednatel společnosti |