MgA. Jan Brabec

restaurátor

Jednořadá 4

160 00  Praha - Bubeneč

povolení k restaurování MK č.j. 12969/2002

V Teplicích 7. května 2020

O b j e d n á v k a

Na základě Vámi zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru z dubna 2019 a položkového rozpočtu akce z 2.7.2019 a s využitím Rozhodnutí SPP 152/2019 vydaného odborem územního plánování a stavebního řádu – památkové péče Magistrátu města Teplice z 28.8.2019 objednávám u Vás provedení prací na restaurování reliéfů na schodišťovém rameni hlavního vstupu do objektu Lípová 796/13, Teplice.

- Sjednáno bylo provedení následujících prací:

- vnější strana schodiště

- celoplošné mechanické odstranění druhotných zasolených omítek až na zdivo, ve kterém budou proškrábnuty spáry a celý povrch bude omyt tlakovou vodou (příp. tlakovou párou)

- provedení nových omítek a rekonstrukce architektonického členění (rekonstrukce tří polí orámovaných profilací na vnější straně klesajícího úseku zábradlí a rekonstrukce profilace zakončovacího sloupku bude provedena dle analogických detailů vnější strany zábradlí podesty, a to materiálovou směsí kompatibilní s původním materiálem)

- vnitřní strana schodiště

-	mechanické odstranění omítek v soklové části pod reliéfem nad schodištěm

-	doplnění soklu

- reliéfy na vnitřní straně schodiště

-	celoplošné odstranění nepůvodního neprodyšného nátěru

-	lokální aplikace odsolovacího zábalu v reliéfu nad schodištěm

-	lokální konsolidace narušených partií

-	tvarová rekonstrukce poškozených a chybějících částí

-	barevná retuš dle nalezených původních vrstev

-	závěrečné konzervace – aplikace voskové emulze

- Použití materiálů a technologií:

-	aplikace materiálů a použití technologií budou vycházet ze soupisu v provedeném restaurátorském záměru a výše uvedeného Rozhodnutí SPP 
a jejich konkrétní volba je odpovědností restaurátora

- Dodržení podmínek uvedených v Rozhodnutí SPP

-	investor i restaurátor jsou povinni dodržet podmínky, stanovené ve výše uvedeném Rozhodnutí SPP, restaurátor je povinen účastnit se kontrolních dnů, na kterých bude posuzována kvalita provedených prací a upřesňování dalšího postupu, ukončené restaurátorské práce budou převzaty za účasti pracovníků odborné i výkonné složky státní památkové péče

-	restaurátor vyhotoví zprávu o restaurátorském zákroku

- Termín zahájení a dokončení prací

-	práce budou zahájeny v květnu 2020 a dokončeny nejpozději do 31.8.2020

-	neprovede-li zhotovitel restaurování ve sjednané době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení

- Sjednaná cena prací a její úhrada

-	sjednaná cena za realizaci prací činí 100.250,- Kč bez DPH, 121.302,50 Kč včetně 21% DPH, které odvede zhotovitel; splatnost se stanoví na 14 dní od doručení daňového dokladu dodavateli

-	cena bude po dokončení prací fakturována na adresu objednatele Regionální knihovna Teplice, Lípová ulice č. 796/13, 415 01 Teplice, 
IČ 00361216, DIČ CZ00361216, bankovní spojení EQUA bank Teplice, účet 102 32 999 86 / 6100

-	při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení

PhDr. Ivana Slunéčková

ředitelka Regionální knihovny Teplice

Objednávku za uvedených podmínek

restaurátor MgA Jan Brabec akceptuje: