Smlouva o dílo č.29211/2020

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen ,,NOZ‘j se řídí tímto zákonem.

Smluvní strany:

**1**.

Městys Kamenice

Zastoupený starostkou Mgr. Evou Jelenovou Kamenice u Jihlavy č. 481 588 23 Kamenice u Jihlavy IČ : 00286079

Tel.: E-mail: (

Bankovní spojení : <

dále jen „objednatel“,

**2**.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 16,586 01 Jihlava

Zastoupena statutárním zástupcem: Ing. Radovanem Necidem - ředitelem organizace Jednající ve věci: . - výrobní náměstek

Kosovská 16,586 01 Jihlava,

IČ: 00090450 DIČ: CZ00090450

Bankovní spojení:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických : pan

pan'

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je celková oprava místní komunikace v městysu Kamenici u ě.p. 342. MK je ve vlastnictví obce, ( dále jen díla ).

Specifikace díla :

1. Jedná se o provedení zemních prací, zhotovení podkladů ze štěrkodrtí a asfalt, recyklátů s následným uzavíracím nátěrem z asfalt, emulzí.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je odsouhlasený položkový rozpočet.

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době : předpoklad zahájení stavebních prací - 07/2020. Ukončení díla : nejpozději do 60-ti dnů od zahájení stavebních prací.

Článek III.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

Cena bez DPH : 246 041,00 Kč

DPH 21%: 51 668,61 Kč

Cena celkem : 297 709,61 Kč

Článek IV.

Platební podmínky

1. Zhotovitel má právo na zaplacení díla po jeho převzetí objednatelem.Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu.Faktura bude vystavena a doručena objednateli do 15-ti dnů ode dne převzetí díla a bude mít stanovenou splatnost 14-ti dnů ode dne

doručení faktury objednateli.

1. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen předem oznámit objednateli.
2. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění.
3. Za prodlení s úhradou ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet smluvní pokutu ve výši 0,2 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění.

Článek V.
Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

Článek VI.

Součinnost

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

V době provádění díla zajistí objednatel vyloučení dopravy na této místní komunikaci.

1. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů s tím, že zákonnou povinnost dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv) zajistí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnými číslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz svého zájmu opravdu a vážně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek či v tísni, připojují své vlastnoruční podpisy.

\V Jihlavě : ¿o. 5- Zhotovitel :

V Kamenici u Jihlavy : 2j.f202Q/ Objednatel: /

Mgr. Eva Jelenová - starosta obcp

Ing. Radovan Necid-ředitel organizace

</

Zadání s výkazem výměr

**Stavba: Oprava MK městys Kamenice**

**Objekt: Komunikace MK od č.p. 342 JKSO:**

**Část: Městys Kamenice** Datum: 09.10.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Cenajednotková | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |
| 1 | 001 | 132301201 | Odkop, a prokop, v hor. tř.4 do 100 m3 tl.150 mm | m3 | 60,00 | 607,75 | 36465,00 |
| 2 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost hor. tř. 4 | m3 | 60,00 | 42,93 | 2575,50 |
| 3 | 001 | 162301101 | Vodorov. přem. výkopku hor. tř. 1 -4 a ŠD do 5000 m | m3 | 120,00 | 67,42 | 8090,40 |
| 4 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku hornin tř. 1-4 a ŠD | m3 | 120,00 | 141,10 | 16932,00 |
| 5 | 221 | 181951102 | Úprava pláně se zhutněním | m2 | 390,00 | 32,60 | 12714,00 |
| 6 | 001 | 938 909 321 | Sejmutí stáv. ŠD ti.150 mm z povrchu MK | m2 | 390,00 | 91,16 | 35552,40 |
|  |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 112329,30 |
|  |  | 5 | Komunikace |  |  |  |  |
| 7 | 221 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtí ŠD tl. 150 mm se zhutněním | m2 | 405,00 | 126,25 |  |
| 8 | 121 | 174101101 | Štěrkodrf 0-32,0-63 | t | 120,00 | 150,00 | 18000,00 |
| 9 | 121 | 11-25310RL | Asfaltový recyklát za studená tl. 100 mm | m2 | 390,00 | 93,15 | 36328,5 |
| 10 | 221 | 11-19111VD | Spojovací postřik-emulze 1,90 kg/m2 | m2 | 390,00 | 24,34 | 9492,6 |
| 11 | 221 | 11-21486RL | Posyp podkladu z drtí 8/16 množ.15-19 kg/m2 | m2 | 390,00 | 55,12 | 21496,8 |
| 12 | 221 | 11-21456RL | Nátěrzemulze-drt’4/8 množ.12-15 kg/m2 | m2 | 390,00 | 46,52 | 18142,8 |
| 13 | 221 | 574A44 | Asfalt.beton pro obrusné vrstvy tl. 50 mm | m2 | 15,00 | 416,40 | 6246,00 |
| 14 | 221 | 31389713 | Dod. a montáž ul.vpusti bet. DN 600 mm | ks | 1,00 | 12500,00 | 12500,00 |
| 15 | 321 | 899331111 | Výšková úprava kanalizačních šachet zem.souprav | ks | 13,00 | 885,00 | 11505,00 |
|  |  | 5 | Komunikace |  |  |  | 133711,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CELKEM : |  |  |  | 246041,00 |
|  |  |  | DPH 21% : |  |  |  | 51668,61 |
|  |  |  | CELKEM vč.DPH : |  |  |  | 297709,61 |