dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 16. 10. 2019

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: xxxx, číslo účtu: xxx

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: xxx, e-mail: xxx, 
tel: xxxx

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel”)

a

IMOS Brno, a. s.

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

se sídlem: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2211

bankovní spojení: xxxx

číslo účtu: xxxx

zástupce ve věcech smluvních: xxxx

zástupce ve věcech technických: xxx

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany” nebo každý samostatně též jako „smluvní strana”)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19. 3, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce „Bučovice - vybudování oddílné areálové kanalizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 16. 10. 2019. Tímto dodatkem č. 1 se SoD mění a doplňuje takto:

- Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.1. se ruší a nahrazuje novým zněním

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD bez DPH:	107 735 515,55 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 2 829 129,63 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	+ 3 339 191,94 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:	108 245 577,86‬ Kč

- Článek 20 Závěrečná ustanovení, odst. 20. 4. se doplňuje o přílohu č. 8

Příloha č. 8: Oznámení změny a změnové listy vč. položkových rozpočtů č. 1

Ostatní ustanovení SoD se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:	V Brně dne:

______________________________________	_____________________________

Ing. Martin Lehký					xxx

ředitel organizace					xxx