Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 37/OPI/2019 uzavřené dne 5. 3. 2020 (dále jen: „Smlouva“) mezi:

- Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

k podpisu tohoto dodatku je pověřen: Ing. Marek Cvrček, ekonomický náměstek ředitele VZP ČR

IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518

zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen: „objednatel“ či „VZP ČR“) na straně jedné

a

- Ing. Pavlem Heinzem

se sídlem: Vítězná 2010, 356 01 Sokolov

IČO: 18692761; DIČ: CZ6301152165

podnikající osoba nezapsaná v obchodním rejstříku; ŽL vydán Okresním živnostenským úřadem Sokolov, č.j. ŽÚ//2883/97

dále jen: „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

I.

S poukazem na ujednání obsažené v Článku XIII. odst. 4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, který ji mění následovně:

- Vlivem nepředvídatelných okolností vyvolaných vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky (Usnesení vlády České republiky 
č. 194 ze dne 12. 3. 2020) a znemožňujících zhotoviteli řádné zahájení prací na díle se smluvní strany po vzájemném projednání dohodly na prodloužení termínu plnění, resp. ruší se ujednání obsažená v Článku II. odst. 1. pod body 1.2. a 1.3. a nahrazují se takto:

„1.2.	Termín předání PD včetně stanovisek od dotčených orgánů státní správy objednateli je do 120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.“

V souvislosti s výše uvedenou změnou se současně ruší stávající označení bodu 1.4. odst. 1. citovaného článku a tento se nově označuje jako bod 1.3.

- Dochází k opravě formálního pochybení, kdy s poukazem na ustanovení Článku X. Smlouvy se ruší v jejím Článku XIII. odst. 1. poslední věta, která se nahrazuje takto:

„Nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.“

II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.

- Smluvní strany si před podpisem tento Dodatek č. 1 řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 							V Sokolově dne:

Objednatel:							Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna

České republiky

______________________________			__________________________

Ing. Marek Cvrček						Ing. Pavel Heinz

ekonomický náměstek ředitele VZP ČR