Evidenční číslo Objednatele						       Evidenční číslo Zhotovitele

……………………………….						          4/56000/20

Smlouva o dílo

Náročné konzervování – restaurování letounu L-410A

OBJEDNATEL:

Technické muzeum v Brně

Sídlo:				Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno

jehož jménem jedná: 			Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem

IČO: 				00101435

DIČ: 				CZ00101453

Bankovní spojení: 				ČNB

Číslo účtu: 				197830621/0710

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

Aircraft Industries, a.s.

Sídlo:					Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice

Zastoupený: 				Ilonou Plškovou, generální ředitelkou

IČ: 				27174841

DIČ: 				CZ27174841

Bankovní spojení: 			UniCredit Bank

číslo účtu: 				2112413378/2700

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4444

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, smlouvu o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku „Náročné konzervování – restaurování letounu L-410A“, v němž zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace.

## I. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě, provést pro objednatele kompletní konzervování – restaurování letounu L-410A (dále jen „letoun“) ze sbírky Technického muzea v Brně (dále jen „TMB“) pro účely jeho vystavení v rámci venkovní expozice TMB. Popis rozsahu předmětu plnění je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy zajistit přepravu letounu z leteckého muzea v Kunovicích do místa provádění konzervování – restaurování.

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy zajistit po dobu provádění konzervování – restaurování uskladnění letounu v uzamykatelném hangáru, aby byl chráněn proti zcizení nebo poškození.

- Činnosti podle čl. I. odst. 1. až 3. této smlouvy jsou dále označeny jako „dílo“.

- Objednatel se touto smlouvou zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši 
a způsobem uvedeným v čl. IV. a V. této smlouvy.

6. 	Smluvní strany výslovně sjednávají, že předmětem této smlouvy není doprava letounu z místa provádění náročného konzervátorsko – restaurátorského zásahu do sídla objednatele.

## II. SPECIFIKACE PRACÍ

- Zhotovitel provede podle této smlouvy konzervátorsko – restaurátorské práce na exteriéru 
a interiéru letounu tak, aby jeho vzhled po konzervátorsko – restaurátorském zásahu odpovídal stavu letounu v době jeho užívání v barvách ČSA.

- Konzervátorsko – restaurátorský zásah bude probíhat v etapách podle čl. III. odst. 3. této smlouvy. Podrobný rozpis činností zhotovitele v jednotlivých etapách je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

III. DOBA a místo plnění

- Místem plnění je: Na Záhonech 1177, Kunovice

- Provádění díla bude zahájeno od data účinnosti této smlouvy a bude dokončeno v termínu do: 31. 5. 2022.

- Provádění díla bude probíhat ve 3 etapách v závislosti na finančních prostředcích objednatele pro jednotlivé roky realizace.

  - 1. etapa realizace bude probíhat v roce 2020 v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy. Součástí 1. etapy je též přeprava podle čl. I. odst. 2 této smlouvy a uskladnění podle 
čl. I. odst. 3 této smlouvy. Realizace 1. etapy bude dokončena podpisem protokolu podle čl. VI. této smlouvy.

  - 2. etapa realizace bude probíhat v roce 2021 v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy. Součástí 2. etapy je též uskladnění podle čl. I. odst. 3 této smlouvy. Realizace 2. etapy bude dokončena podpisem protokolu podle čl. VI. této smlouvy.

  - 3. etapa realizace bude probíhat v roce 2022 v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy. Součástí 3. etapy je též uskladnění podle čl. I. odst. 3 této smlouvy. Realizace 3. etapy bud dokončena podpisem protokolu podle čl. VI. této smlouvy.

- Vzhledem k tomu, že objednatel musí mít finanční prostředky na realizaci díla vždy potvrzeny na každý kalendářní rok samostatně, bude

4.1. 	1. etapa realizace zahájena po nabytí účinnosti této smlouvy a dokončena bude 
do 90 kalendářních dnů od zahájení, a to splněním věcného rozsahu prací pro 1. etapu podle přílohy č. 1 této smlouvy;

  - 2. etapa realizace zahájena na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací 
na 2. etapě (tj. po potvrzení rozpočtu na rok 2021, s předpokladem v 02/2021) 
a dokončena bude do 90 kalendářních dnů od zahájení, a to splněním věcného rozsahu prací pro 2. etapu podle přílohy č. 1 této smlouvy;

  - 3. etapa realizace zahájena na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací na 
3. etapě (tj. po potvrzení rozpočtu na rok 2022, s předpokladem v 02/2022) a dokončena bude do 119 kalendářních dnů od zahájení, a to splněním věcného rozsahu prací pro 
3. etapu podle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě, že bude 3. etapa zahájena k 1. 2. 2022, bude dokončena do termínu podle čl. III odst. 2 této smlouvy.

- Vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve vztahu k době plnění:

Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMNETACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  Změna doby plnění spočívá:

- V možnosti objednatele v případě aktuálního nedostatku finančních prostředků pozastavit realizaci díla, nebo počátek běhu lhůty jednotlivých etap díla posunout. Lhůty plnění stanovené v čl. III. odst. 4 této smlouvy však zůstanou zachovány, pozastavením realizace budou pouze přerušeny.

- V případě, že objednatel pozastaví realizaci díla, neběží zhotoviteli po dobu, kdy zastavení realizace trvá, lhůty plnění a není vystaven sankcím za jejich nedodržení.

- Pokud objednatel pozastaví realizaci díla na více než 3 měsíce, nebo posune počátek běhu lhůt jednotlivých etap díla o více než 3 měsíce oproti předpokladu podle čl. III. odst. 
4 této smlouvy, má zhotovitel právo účtovat náklady za uskladnění letounu podle 
čl. I odst. 4 této smlouvy, a to ve výši podle čl. IV. odst. 3. této smlouvy.

IV. Cena díla

- Cena díla je dohodnuta dle stanoveného rozsahu specifikace prací a je stanovena jako nejvýše přípustná v Kč bez DPH.

- Cena za provedení díla dle této smlouvy je smluvními stranami sjednána ve výši:

2.490.000,- Kč bez DPH

(slovy dvamilionyčtyřistadevadesáttisíc korun českých bez DPH).

Rozpis ceny jednotlivých etap díla je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

- Celková cena za uskladnění letounu podle čl. I odst. 4 této smlouvy je stanovena v příloze 
č. 2 této smlouvy, přičemž se jedná o cenu stanovenou za celou dobu plnění podle čl. III. odst. 2 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pro účely čl. III. odst. 5 bod 3) této smlouvy činí měsíční náklady za uskladnění letounu částku 2.500 Kč bez DPH / měsíc.

- Cena díla je stanovena jako maximálně přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
na kvalitní provedení celého díla, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením celého díla v kvalitě a v technických parametrech tak, jak 
je předpokládá tato smlouva, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během realizace díla, a zahrnuje též veškeré související náklady, jako jsou: náklady na použité díly, materiál, použití speciálních nástrojů, přípravků a pomůcek, náklady na koordinaci, dopravu, montáž, uskladnění, předání, vyhotovení potřebných dokladů, provedení potřebných zkoušek, provozní náklady zhotovitele, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, a jakékoliv další výdaje zhotovitele spojené s realizací díla.

V. Platební a fakturační podmínky

- Objednatel bude hradit cenu díla na základě věcného plnění. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad po dokončení každé etapy díla, a to na částku odpovídající ceně příslušné etapy podle přílohy č. 2 smlouvy. Přílohou faktury bude kopie protokolu podle 
čl. VI. odst. 2 této smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je datum předání 
a převzetí každé etapy díla.

- Ke každé fakturované částce v Kč bez DPH bude účtována DPH ve výši dle platných právních předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

- Splatnost faktur je do kalendářních dnů 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zaplacením se rozumí připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele.

- Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. (o DPH) ve znění pozdějších právních předpisů. Faktura bude obsahovat kromě zákonem stanovených náležitostí i číslo této smlouvy.

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA

      - Zhotovitel předává dílo objednateli a objednatel přebírá dílo od zhotovitele po částech, 
tj. po dokončení každé etapy díla. Dílo je však zcela dokončeno po předání a převzetí poslední tj. 3. etapy díla.

      - O předání a převzetí každé etapy díla sepíší smluvní strany protokol, který bude vyjadřovat, že zhotovitel provedl veškeré práce na díle podle přílohy č. 1 této smlouvy.

VII. Zvláštní ujednání

            - Během provádění díla na letounu umožní zhotovitel objednateli provést kdykoliv namátkovou kontrolu prováděných prací.

            - Při náročném konzervátorsko-restaurátorském zásahu musí být kladen důraz na zachování 
co nejvíce původních prvků letounu.

            - Zhotovitel během realizace umožní TMB či jím zmocněnému subjektu fotografovat a natáčet časosběrné video konzervátorsko – restaurátorského zásahu k propagačním i marketingovým účelům TMB.

            - Postup prací včetně fotodokumentace bude součástí závěrečné konzervátorsko-restaurátorské zprávy, kterou zhotovitel odevzdá společně s dokončeným dílem objednateli.

VIII. Záruky, reklamace a servis

- Zhotovitel odpovídá za kvalitu a jakost provedených prací, které budou odpovídat veškerým normám, předpisům a směrnicím platným v ČR v době provádění díla dle sjednaného předmětu díla v této smlouvě.

- Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 36 měsíců.

- Záruka počíná běžet dnem předání zcela dokončeného díla objednateli. Po dobu oprav reklamovaných závad záruční doba neběží, a to počínaje dnem uplatnění reklamace, do skončení oprav, ledaže se následně ukáže, že reklamace nebyla oprávněná.

- Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u zhotovitele písemně, s uvedením zjištěných nedostatků a závad. O uplatněné reklamaci, včetně převzetí letounu k odstranění záručních závad zhotovitelem a jeho vrácení objednateli, bude vždy sepsán reklamační protokol.

IX. Smluvní pokuty

- Při nedodržení termínu provedení díla dle čl. III. odst. 4 této smlouvy ze strany zhotovitele, 
si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny příslušné etapy díla v Kč bez DPH uvedené příloze č. 2 této smlouvy za každý započatý den prodlení maximálně však do výše 30 % z ceny příslušné etapy díla v Kč bez DPH uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a zhotovitel se zavazuje tuto pokutu řádně a včas uhradit.

- Při prodlení se zaplacením ceny příslušné etapy díla v Kč bez DPH uvedené příloze č. 2 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny příslušné etapy díla v Kč bez DPH uvedené v uvedené příloze č. 2 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení se zaplacením, a objednatel se zavazuje tuto pokutu řádně a včas uhradit.

- Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena práva smluvních stran na náhradu škody v souladu s obecně platnými předpisy.

- Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

X. NebezpeČí škody na díle

- Po dobu provádění díla až do úplného předání dokončeného díla objednateli nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.

- Zhotovitel je pojištěn pro případ vzniku škody na opravovaném letounu, a to pojistkou odpovědnosti za újmu z činnosti, minimálně ve výši ceny díla podle čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

- Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele po protokolárním převzetí poslední části díla.

XI. Změna smlouvy, Ukončení smlouvy

- Tuto smlouvu lze změnit jen písemně formou dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, 
je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných o nápravě stavu a k případné změně této smlouvy.

- Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.

- Smluvní strany sjednávají, že od této smlouvy lze odstoupit, poruší-li smluvní strana tuto smlouvu podstatným způsobem.

- Za podstatné porušení smlouvy, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, se přitom považuje:

  - prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo jeho části (etapy) delší jak 
30 kalendářních dnů,

  - prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, kdy objednatel součinnost neposkytne ani v dodatečné lhůtě zhotovitelem stanovené v písemné výzvě, která nesmí být kratší jak 3 pracovní dny,

  - prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší jak 30 kalendářních dnů.

- Odstoupení musí být písemné a musí být odůvodněno, jinak je neplatné. Odstoupení 
od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit, nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Odstoupením od smlouvy nezaniká žádné smluvní straně nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod.

XII. Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom z těchto stejnopisů.

- Každá smluvní strana na sebe touto smlouvou přejímá nebezpečí změny okolností dle 
ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, neboť objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. n) cit. zákona. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na ta ustanovení smlouvy, na která se vztahují výjimky z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, a to před jejím uzavřením. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné informace spadající do oblasti obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, formou číslovaných dodatků, a to jen s písemným souhlasem obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1: Věcný rozsah jednotlivých etap díla

Příloha č. 2: Kalkulace ceny díla a cena jednotlivých etap díla

Příloha č. 3: Rozsah předmětu plnění

- Obě smluvní strany, uvedené v čl. I. této smlouvy, potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne:  					     V Kunovicích dne

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

………………………………     	………………………………

Ing. Ivo Štěpánek, ředitel	 Ilona Plšková, generální ředitelka

PŘÍLOHA Č. 1

Věcný rozsah jednotlivých etap díla

Přílohu vypracuje účastník zadávacího řízení a doloží ji ve své nabídce.

PŘÍLOHA Č. 2

Kalkulace ceny díla a cena jednotlivých etap díla

Před popisem smlouvy bude vložena tabulka „Nabídkový formulář“, kterou dokládal účastník zadávacího řízení ve své nabídce

PŘÍLOHA Č. 3

Rozsah předmětu plnění

Před popisem smlouvy bude vložen dokument „Specifikace předmětu plnění“, který je součástí zadávací dokumentace