Smlouva o Dílo

č.004/2020

Gymnázium Karviná, příspěvková organizace,

Mírová 1442/2, 735 06 Karviná-Nové Město, 1Č62331795 (objednatel) zastoupená Mgr. Milošem Kučerou, ředitel školy

a

Elmat Industry s.r.o.

Mickiewiczova 423/157, 733 01 Karviná-Hranice, IČ06237185 (zhotovitel) zastoupená Z. Szkorupou jednatel

uzavírají tuto smlouvu o Dílo:

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

Instalace časomíry a školního zvonění ve školní budově, v rozsahu dle CN č.093/2020, tj. 2x ukazatel hodin 100 mm a zvukový generátor na patře (celkem 4x nadzemní podlaží), včetně instalace řídící jednotky a zásuvek pro napájení ukazatelů, s Výchozí revizí a upravenou projektovou dokumentací rozvaděčů.

1. Cena Díla a způsob placení

Celková cena díla činí

**235 536,18 Kč vč. 21%** **DPH.** Objednatel do sedmi dnů od podepsání smlouvy zaplatí zálohu (50% ceny materiálu), a to ve výši **100 102,- Kč** **na základě vystavené zálohové faktury** na účet zhotovitele č. 115-4732790237/0100. Zbývající část ceny díla zaplatí do 15 dnů po předání hotového Díla. Daňový doklad - fakturu vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla objednateli. Pokud dojde k prodlení v platbě záloh nebo zbývající části ceny Díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 0,01% Kč z nezaplacené částky, za každý den prodlení.

1. Termín provedení a předání Díla

Zhotovení Díla bude započato do 30 kalendářních dnů od podpisu SOD (termín dodání komponentů je 4 týdny od objednání) a dokončeno do 15. 7. 2020. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od oznámení o dokončení Díla. Převzetí Díla bude potvrzeno písemně v Předávacím protokolu. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání Díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

Pokud budou v době předání na Díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel. Jelikož zhotovení Díla je podmíněno včasným dodáním komponentů v kompletním a bezchybném stavu pro provedení Díla, nenese zhotovitel odpovědnost za prodlení dokončení a předání Díla z důvodů prodlení s dodáním komponentů ze strany dodavatele komponentů. V případě takového prodlení bude proveden zápis o tomto prodlení ve Stavebním deníku a doloženo písemné odůvodnění dodavatele komponentů o důvodu a délce prodlení s dodáním komponentů. Dále si zhotovitel vyhrazuje odpovědnost za následky či škody zapříčiněné z důvodu Vyšší moci.

1. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na výrobky a materiál dodavatelů použitý pro zhotovení Díla, a to na komponenty 24 měsíců, na ostatní použitý materiál 36 měsíců a na provedení a práce při zhotovení Díla 10 let. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující funkci, vzhled nebo technický stav Díla a oznámí o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vady do 30 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady tyto vady odstranit.

1. Možnost odstoupení od smlouvy

Účastníci smlouvy si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy.

V případě, že od smlouvy odstoupí objednatel, propadá část zaplacené zálohy ve prospěch zhotovitele, a to do výše již zhotovené části díla. Zhotovitel je následně oprávněn odvézt si z místa zhotovení Díla veškeré nepoškozené a neprostavěné součásti díla, nebo požadovat po objednateli finanční kompenzaci do výše vzniklých nákladů přesahujících zaplacenou zálohu za již provedenou část Díla.

V případě, že od smlouvy odstoupí dodavatel, je povinen vrátit objednateli část zálohy za neprovedení Díla, a to do výše částky neprostavěného materiálu, určeného ke zhotovení Díla do 15 dnů od odstoupení od smlouvy, dále na vlastní náklady odvézt z pozemku objednatele veškeré součásti rozestavěného díla.

VI. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o Dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. Tato Smlouva o Dílo byla sepsána a vytištěna ve dvou provedeních, s tím že obě provedení jsou považována jako Originál, po jednom provedení pro objednatele a zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem „Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace".

V Karviné, 25. 5. 2020

------------------------------------------ ------------------------------------------

Mgr. Miloš Kučera (za objednatele) Zdeněk Szkorupa (za zhotovitele)