DODATEK č.1 KE SMLOVĚ O DÍLO č.SoD19/11/2018/jor

1.Architekti Brno s.r.o.

IČO: 29188041

se sídlem Chudčická 1352/10, 635 00 Brno - Bystrc

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64195

jednající/zastoupená:

Ing. arch. Tomáš Jurák, dat. nar. 29. srpna 1985, jednatel

(dále jen „Architekt“)

a

2.Lesy města Brna, a.s.

IČO: 60713356

se sídlem Křížkovského 247, 664 34 Kuřim

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4713

jednající/zastoupená:

Ludvík Kadlec, předseda představenstva

oprávněný k podpisu:

Ing. Jiří Neshyba, dat. nar. 24. června 1965, ředitel a.s.

(dále jen „Klient“)

Klient a Architekt uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 21.11.2018 (dále jen „Smlouva“):

I.

Dne 21.11.2018 uzavřel Architekt a Klient Smlouvu, jejímž předmětem je vypracování dokumentace k umístění stavby, povolení stavby a prováděcí dokumentaci na „Výstavbu rozhledny pod Holednou“.

II.

Dle čl. VI. odstavce 7. a čl. XI. odstavce 4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně znění Smlouvy a vypracování tohoto Dodatku.

- Čl. II. odstavec 2. se rozšiřuje o bod 2.6. v následujícím znění:

2.6. Fáze Vícepráce v následujícím rozsahu:

  - geometrický plán pro rozdělení pozemku

  - prováděcí projekt na technologii FVE a ukládání energie do baterií pro zásobování stále svítícího světelného návěstidla el. energií

  - vytvoření zákresů vizualizace rozhledny do šesti dálkových fotografií

  - projednání dálkových zákresů u příslušných DOSS a související služby

  - koordinace a zapracování řešení světelného návěstidla a FVE do DSP a DPS a související služby

- V čl. IV. odstavci 1. se mění celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů na částku: 352.250,- Kč

- Čl. IV. odstavec 2 se rozšiřuje o bod 2.4 v následujícím znění:

2.4 Cena za odvedení výkonů Víceprací je 21.950,-Kč

- Čl. V. odstavec 2.5 se mění znění:

Za fázi 5 (Prováděcí dokumentace) bude 30 % ceny vyplaceno po převzetí dokumentace z fáze 4 (Povolení stavby) a 70 % ceny po převzetí DPS.

- Čl. V. odstavec 2 se rozšiřuje o bod 2.6 v následujícím znění:

2.6 Za Vícepráce bude 100 % ceny vyplaceno po odevzdání fáze 5 (Prováděcí dokumentace).

- Čl. X. odstavec 1. se mění doba trvání Smlouvy:

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019.

IV.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dva obdrží klient a jeden architekt.

V Kuřimi dne 15. 8. 2019				VBrně  dne 15. 8. 2019

Klient:							Architekt: