**SMLOUVA O DÍLO č.1/2020**

Zhotovitel:

Tomáš Supik

Kolonie 1973/25A

737 01 Český Těšín

Zastoupen : Tomáš Supik

IČO : 02779455

DIČ : CZ8405085073

Neplátce DPH

Bankovní spojení : Fio banka, a.s.

Číslo učtu :

Tel. :

Dále jen Zhotovitel.

Objednavatel:

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace

Ostravska 1710

737 01 Český Těšín

zastoupen : Mgr. Bc.

IČO : 72545933

DIČ : CZ72545933

Bankovní spojení : Fio banka, a.s.

Číslo účtu :

Tel : 558737284

Dále jen Objednavatel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plném znění

**smlouvu o dílo** (dále jen ,,**Smlouva**")

**I.**

**Předmět smlouvy**

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svoje náklady, dílo: Rekonstrukce obkladů a dlažeb WC chlapci/dívky v objektu Základní škola a mateřská škola, Ostravská 1710 Český Těšín v předem sjednaném rozsahu a na základě cenové nabídky (viz příloha) dále jen „Dílo“. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o všech okolnostech majících vliv na řádné, včasné a úplné provedení díla a na splnění všech závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící jeho řádnému provedení, je povinen na to bezodkladně písemně upozornit objednatele a navrhnout mu další postup.

**II.**

**Cena Díla a způsob úhrady**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 90 760 Kč (devadesáttisícsedmsetšedesátkorunčeských) a bude uhrazena na účet Zhotovitele, č.ú 2401336794/2010 vedený u Fio banka, a.s. při předání a převzetí Díla.

**III.**

**Termín zhotovení Díla**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu do 27.04. 2020 do 21.08.2020.   
Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla: škola bude připravena k rekonstrukci, zhotovitel bude mít k dispozici materiál pořízený objednatelem na jeho náklady (obklady a dlažby).

**IV.**

**Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.  
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.  
Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výší 0,1% za každý den prodlení.  
Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,1% za každých započatý den prodlení.

**V.**

**Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 MĚSÍCŮ od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvní stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**VI.**

**Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel zabezpečí zveřejnění této SoD v registru smluv.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českém Těšíně dne

Mgr. Bc. , ředitel Tomáš Supik

……………………………………………………. ……………………………………………..

Objednatel Zhotovitel