# Smlouva o dílo č. 1/2020

jméno, příjmení/název:  	Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.,

datum narození/IČ/DIČ:  	62502433 / CZ 62502433

bydliště/sídlo:  		Nádražní 52, Prachatice II, 383 01

zapsaný: 			Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4786

zastoupený: 			Ing. Petrem Kolínem, jednatelem

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název:	HOPI S+S s.r.o.

datum narození/IČ/DIČ:  	26069741 / CZ26069741

bydliště/sídlo:  		Mírová 1013, Prachatice 383 01

zapsaný: 			Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12065

zastoupený: 			p. Janem Slámou, jednatelem

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: Rekonstrukce plochých střech výměníkových stanic tj.:

- •	VS Ševčíkova, st. p. č. 1532, ul. Ševčíkova

- •	VS 2, st. p. č. 1476, ul. Česká

- •	VS Lázně, st. p. č. 1647, ul. Kaštanová

- dle podrobného zaměření střešních konstrukcí, které tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

- Cena díla a způsob úhrady

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 550.837,19,- Kč + DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 51-8940120287/0100 vedený u KB Prachatice. Cena bude placena objednatelem zhotoviteli formou dílčích faktur za jednotlivé střechy objektů po předání a převzetí se splatností 14 dní.

- Termín zhotovení díla

- Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31. 10. 2020.

- Předání a převzetí díla

- K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

- O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

- Odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za vady díla dle platných a účinných právních předpisů (§ 2615 a násl. občanského zákoníku).

- Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

- Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout, převzít, a pokud se vyskytnou zjevné vady, uvede je v předávacím protokolu, přičemž bude se zhotovitelem dohodnut způsob jejich odstranění.

- Zhotovitel dále objednateli poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla. Zhotovitel se tedy zavazuje, že dílo bude v záruční době způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

- Prodlení a jeho následky

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla náleží zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení.

- Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

- Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně, vážně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Prachaticích dne: 27. 05. 2020

Ing. Petr Kolín
Objednatel

V Prachaticích dne: 25. 05. 2020

Jan Sláma
Zhotovitel

PŘÍLOHY:

1. Zaměření střešních konstrukcí