DODATEK C. 1

ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 11/132 Počátky - most ev. č. 132-005", číslo

smlouvy objednatele: 49/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem: zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen „Objednatel" a

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Ing. Radovanem Necídem, ředitelem organizace 00090450

| KraJaU «práva a údržba •Mak VyaoOny, plfepávW orranbt« Kotovtki 1122/16, 5*4 01 Jihlav« |  |
| --- | --- |
| Datunv 2 3 "03" 2020 | Počet Hitů / |
| ČJ‘:00 55 H foto | PAILOH: fx5 |

CZ00090450

Zhotovitel:

se sídlem: zastoupený:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel"

Ing. Milan Sedlák Ing. Milanem Sedlákem

88134253 CZ8310254040

m.cz

Kraj Vysočina

(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana")

Z důvodu sloučení stupňů projektové dokumentace DÚR+DSP do společné projektové dokumentace ve společném územním a stavebním řízení (DUSP), uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo na „Vypracování projektové dokumentace 11/132 Počátky - most ev. č. 132-005", číslo objednatele 49/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl, ze dne 28. 1. 2020 (dále SoD) tento Dodatek č. 1. Podkladem pro změnu stávající SoD je jak žádost zhotovitele, tak i doporučení zástupce stavebního úřadu v Pelhřimově.

Článek 2

Změna smluvních podmínek

V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně stávající SoD v Článku 2 Předmět smlouvy. Odstavec 2.1. se v celém znění ruší a nahrazuje novým zněním:

2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru na akci 11/132 Počátky - most ev. č.132 - 005, a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení ze dne 10.12. 2019 a v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy, přičemž ujednání v Příloze č. 3 mají přednost před ujednáními v této smlouvě.

341 000 Kč  -1.000,00 Kč

340 000 Kč 71.400,00 Kč

411.400,00 Kč

V této souvislosti se upravuje Cena díla v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) stávající SoD takto:

Původní cena projektové dokumentace (PD) bez DPH Méněpráce

Nově sjednaná cena PD dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena včetně DPH

V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází dále ke změně stávající SoD v Článku 6, Placení a Fakturace v odstavci 6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká; a to tímto způsobem:

Odstavec v původním znění

6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

se ruší bez náhrady.

Dále dochází ke změně stávající SoD v Článku 7 Smluvní pokuty; a to tímto způsobem:

Odstavec v původním znění

7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení ve výši 0,2 % z ceny DÚR včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší bez náhrady.

Příloha č. 3 Technické podmínky stávající SoD se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 3, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Příloha č. 4 Kalkulace projekčních prací stávající SoD se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní ujednání stávající SoD jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3
Ostatní ujednání

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající SoD.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je nová Příloha č. 3, která nahrazuje původní zrušenou Přílohu č. 3 stávající SoD.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je nová Příloha č. 4, která nahrazuje původní zrušenou Přílohu č. 4 stávající SoD.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, sjeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne:

¿O

V Jihlavě dne:

Zhotovitel:	Objednatel:

Ing. Milan Sedlák,

Ing. Radovan Necid ředitel organizace

Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení
Vypracování projektové dokumentace

Technické podmínky

11/132 Počátky - most ev. č.132 - 005

Předmětem plnění je:

- vypracování diagnostického průzkumu mostu

- návrh variant rekonstrukce mostu

- vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí a stavební povolení (DÚR+DSP)

- zajištění pravomocného spojeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (ÚR+SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření

- zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR+SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 132 - 005 postaveného v r. 1850 přes vodoteč přitékající z rybníka Nůzov do Počáteckého potoka, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina. Most ev. č. 132 - 005 se nachází na silnici 11/132 v km 17,154 provozního staničení před Městem Počátky.

Konstrukce mostu:

Stávající most je jednopólový, nosnou konstrukci tvoří polokruhová klenba vyzděná zlomového kamene s rozpětím 3,55 m, vzepětím 1,5 m a tloušťkou 0,5 m. Spodní stavba je rovněž vyzděná z lomového kamene, hrany z kvádrů. Mostní křídla jsou rovnoběžná, zděná z lomového kamene. Mostní římsa na pravé povodní straně je železobetonová monolitická. Na pravé povodní straně má římsa výšku 0,27 m a šířku 0,80 m, na levé návodní straně má římsa výšku 0,15 m a šířku 0,7 m. Mostní římsy jsou na obou stranách mostu tvořeny kamennými deskami výšky 0,25 m. Vozovka na mostě je s živičným krytem se zpevněnou krajnicí. Zpevnění krajnice je provedeno asfaltovou vrstvou. Příčný sklon vozovky je oboustranný, podélný sklon je po směru staničení. Odvodnění mostu je provedeno příčným a podélným sklonem vozovky mimo most. Území pod mostem tvoří koryto místního potoka. Dno pod mostem je zpevněno kamennou zádlaždbou. U obou opěr jsou vybudovány betonové patní prahy (zděné z lomového kamene).

Celková šířka mostu	10,40	m

Celkový počet polí	1

Délka přemostění	3,05	m

Délka NK mostu	4,05	m

Volná šířka mostu	9,60	m

Výška nad terénem	3,90	m

Šikmost levá	88,89	g

Mostní vybavení: Na mostě jsou osazena podél obou krajnic silniční svodidla typu NH. Zábradlí na mostě LS je ocelové s vodorovnou výplní s jedním madlem. Zábradlí na mostě PS je tvořeno ŽB sloupky. Výška zábradlí je na pravé povodní straně 0,99 m od římsy, na levé návodní straně 0,96 m od římsy. Na mostě jsou na obou stranách osazeny tabulky s evidenčním číslem. Dopravní značení omezující zatížitelnost B13 - 15 t, E13 - Jediné vozidlo 57 t, B14- lit je osazeno na obou stranách mostu. Jiné dopravní značení na mostě není. Přístupnost k nosné konstrukci je obtížná. Přístupové cesty pod most tvoří strmé svahy a nábřežní zdi.

Stavební stav: Spodní stavba V - špatný

Nosná konstrukce V - špatný

Hlavní prohlídku mostu ev. č. 132 - 005 provedl 22. 5. 2018 Tomek Jan, Doc. Ing. CSc.

Stav a závady: Stav základů bez provedení sond nelze zjistit. Nebyly pozorovány závady způsobené poruchami základů. Na povrchu mostních opěr jsou výkvěty a vápenné výluhy. Kamenné zdivo opěr má místy vypadanou spárovou maltu, všesměmé trhliny ve spárách. Na pohledových plochách opěr jsou zřetelné stopy zatékání s průsaky. Na opěře ě. 2 vlevo na trhlině je špatně provedený, nefunkční sádrový terčík. Trhlina je velikosti 0,5 mm. Terčík nemůže být umístěn na omítce. Kamenné zdivo křídel má místy vypadanou spárovou maltu s uvolněnými kameny. V okolí mostu je patrná eroze svahů zemního tělesa. Za mostem na povodní straně dochází k rozpadu zádlažby koryta. Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné stopy promáčení, výluhy, výkvěty. Ze zdivá obou poprsních zdí je v rozsáhlé míře vyplavována spárová malta nízké kvality. Ze zdivá se začínají uvolňovat drobné kameny. Dochází k průsaku na nosnou konstrukci, opadává omítka. Na pravé povodní straně je trhlina portálu, vypadaná malta, opadaná omítka a patrné známky zatékání. Závady na vozovce jsou obrus, vypírání, výtluky, výspravy, mozaikové trhliny. Na obou stranách mají mostní římsy uchycené mechy, hloubkově degradovaný spodní povrch. Pod pravou mostní římsou je patrný průsak. V pravé mostní římse jsou příčné trhliny. Stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, vzhledem ke stavu nosné konstrukce není funkční, dochází k průsaku přes nosnou konstrukci, opěiy a křídla. Odlupující se barva zábradlí a probíhající koroze.

Vzhledem ke stavebně-technickému stavu mostu je nutné vnejbližší době řešit jeho zásadnější rekonstrukci. Požadavkem investora a zadavatele je mimo jiné zlepšení šířkových poměrů na kategorii S7,5. Po zpracování diagnostického průzkumu mostu navrhne zhotovitel projektové dokumentace po dohodě s investorem technické řešení rekonstrukce mostu ve variantě snesení stávajícího mostu a výstavbě mostu nového nebo ve variantě sanace stávající spodní stavby a nosné konstrukce, s ohledem na výsledek diagnostického průzkumu, předpokládané investiční náklady, životnost a možnost rozšíření průjezdného profilu. V souvislosti s rekonstrukcí mostu budou v nutném rozsahu řešena i násypová tělesa silnice 11/132 na předpolích mostů z hlediska případné úpravy, tj. např. nutného rozšíření, zpevnění či instalace zádržného systému navazujícího na zádržný systém mostu.

Objednavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Předpokládaná doba realizace stavebních prací - rok 2020/2021.

Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Technické podmínky

Vypracování diagnostického průzkumu mostů a návrh variant rekonstrukce mostu

Diagnostický průzkum bude vypracován podle platných ČSN a TP a podle požadavků zadavatele s možností dílčího upřesnění v průběhu diagnostických prací. Zhotovitel si zajistí přístupy na pozemky a projednání prací se správcem toku. Zhotovitel musí při realizaci prací dodržovat veškeré platné předpisy BOZP a ochrany ŽP, zejména vyhlášku č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Diagnostický průzkum bude sloužit jako podklad pro zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce mostu. Obsahem diagnostiky bude zejména:

- Vizuální prohlídka

- Mimořádná mostní prohlídka

- Posouzení stavu a hloubky založení mostů, stavu opěr, nosné konstrukce a odvodnění mostu

- Zjištění základních materiálových charakteristik

- Destruktivní a nedestruktivní zkoušky pevnosti použitých materiálů v tlaku

- Lokalizace a identifikace výztuže, tloušťka krycí vrstvy, oslabení výztuže korozí

- Ověření hloubky degradace spárové malty a zdivá opěr a křídel

- Jádrové odvrty v nosné konstrukci, opěrách a křídlech

- Zjištění tloušťky a skladby vozovky na nosné konstrukci a v přechodových oblastech

- Přepočet zatížitelnosti mostu

Shrnutí závad a výsledků diagnostických průzkumů

- Návrhy variant rekonstrukce mostu včetně odhadu stavebních nákladů jako podklad pro další stupně projektové dokumentace

o Velká rekonstrukce s případným rozšířením průjezdného profilu na mostě o Celková náhrada objektu novými mosty

- Souhrnná zpráva diagnostických průzkumů včetně fotodokumentace

- Stanovení obsahu PAU (zejména dehet) ve stávající konstrukci a zapracování do projektu

Zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu bude předána zadavateli 2x v tištěné podobě a lx v digitální podobě na CD (v plném rozsahu tištěné podoby).

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavebního povolení

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-OPK ě.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9.8.2017 s účinností od 14.8.2017, ve znění pozdějších dodatků. PD je nutno zpracovat dle vyhlášky ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 503/2006 Sb. o pozdější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vše ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat

Vlastní návrh technického řešení rekonstrukcí mostu (projednaný mezi zhotovitelem a zadavatelem na vstupním výrobním výboru) dle výsledků zpracovaného diagnostického průzkumu

Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukcí mostu Zákres stavby do aktuální katastrální mapy

Podrobný geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud bude vyžadováno)

Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno) včetně zajištění povolení ke kácení stromů Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí

Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků

o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků

V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů - zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).

Odhad stavebních nákladů

Zpracování havarijního a povodňového plánu

Zpracování plánu BOZP

Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání územního rozhodnutí, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace

Podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, zajištění vydání ÚR+SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu), získání doložky nabytí právní moci.

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí, v jejímž katastru se bude záměr realizovat.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.

Před dokončením a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DÚR, DSP, PDPS) budou zhotovitelem projektové dokumentace svolány tzv. technicko - dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců zřizovatele KSÚSV (Odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina). Zadavateli a zástupci zřizovatele bude zhotovitelem v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK.

Koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli v digitální podobě k odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.

Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR+DSP) předána objednateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:

DÚR+DSP - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, lx v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf

Záborový elaborát - 2x v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls

Geodetické zaměření - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a

vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt

Odhad stavebních nákladů - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.pdf nebo

*.xls

Vypracování dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-OPK č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9.8.2017 s účinností od 14.8.2017, ve znění pozdějších dodatků. PD je nutno zpracovat dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 503/2006 Sb. o pozdější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vše ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat

Vlastní návrh technického řešení rekonstrukcí mostu, v souladu se zpracovanou DÚR+DSP

Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu Zákres stavby do aktuální katastrální mapy Vytyčovací výkres stavby

Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednám Situace v měřítku min. 1:500 Statický výpočet mostů, hydrotechnický výpočet Zásady organizace výstavby

Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno) včetně zajištění povolení ke kácení stromů

Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech

o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů - zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina). Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí Výkaz výměr s bilancí prací

Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení Zpracování havarijního a povodňového plánu Zpracování plánu BOZP

Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí, v jejímž katastru se bude záměr realizovat.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výboiy svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.

Před dokončením a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DÚR, DSP a PDPS) budou zhotovitelem projektové dokumentace svolány tzv. technicko - dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců zřizovatele KSÚSV (Odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina). Zadavateli a zástupci zřizovatele bude zhotovitelem v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK.

Koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli v digitální podobě k odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.

Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PDPS) předána objednateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím poětu:

PDPS - 5x v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf

Oceněný soupis prací - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml

(exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)

Neoceněný soupis prací - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu tištěné podoby.

Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

Zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení věetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje.

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

Zaplacení správních poplatků je věcí objednatele.

Pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení bude předáno objednateli:

2x originál územního rozhodnutí a stavebního povolení (ÚR+SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová DÚR+DSP ověřená stavebním úřadem

Výkon autorského dozoru

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

- účastnit se předání staveniště dodavateli dohled nad realizací díla

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace

- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko- ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci

- účast na kontrolních dnech stavby

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele.

Místo plnění/realizace

- pro předání dokumentace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01

- místo stavby

Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, k. ú. Počátky [723002], silnice 11/132, most ev. č. 132-005, Veřejný provoz

Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky silniěního provozu.

Seznam poskytnutých podkladů

Mostní list mostu ev. ě. 132 - 005

Hlavní prohlídka mostu ev. č. 132 - 005, provedli	dne 22. 5. 2018

Přehledná situace

Lhůty plnění

Zahájení realizace:

Provedení diagnostického průzkumu mostu Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (koncept)

Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební

ihned po nabytí účinnosti smlouvy do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

do 45 dnů od předání konceptu DÚR+DSP

Fotodokumentace

povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS,

| odsouhlasený objednatelem) Podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení | do 15 měsíce od předání podkladů maj etkoprávní přípravy zadavatelem |
| --- | --- |
| Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru | do 45 dnů od podání žádosti o UR+SP do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení |

| Příloha č. 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kalkulace projekčních prací |  |  |
| Název akce: „11/132 Počátky - most ev. č. 132 - 005“ |  |  |
| č. | Popis prací | Cena v Kč bez DPH |
|  |  | celkem |
| A. Vypracování projektové dokumentace dle TP (příloha č. 3 Technické podmínky) |  |  |
| 1. | Vypracování diagnostického průzkumu mostu v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně návrhu variant rekontrukce mostu | 50 000,00 Kč |
| 2. | Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR+DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení | 170 000,00 Kč |
| 3. | Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci | 120 000,00 Kč |
| Vypracování kompletní projektové dokumentace celkem bez DPH |  | 340 000,00 Kč |