# SMLOUVA O DÍLO, č. S-001/20

# uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

- Česká republika – Úřad průmyslového vlastnictví

Sídlo:	Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

Právní forma:	325 – organizační složka státu

IČO:	481 35 097

DIČ:	CZ48135097

Bankovní spojení:	Česká národní banka, č. účtu: 21526001/0710

Osoba oprávněná jednat za objednatele:	Ing. Luděk Churáček, ředitel ekonomického odboru

Odpovědná osoba ve věcech technických:	XXXXXXXXXX, vedoucí oddělení technických služeb

(dále jen „objednatel“)

a

- Obchodní firma:	Decorum spol. s r.o.

Adresa:	V tůních 1357/11, 120 00 Praha 2

IČO:	264 21 259

DIČ:	CZ26421259

Zapsaná u:	Městského soudu v Praze, spisová značka C 80912

Bankovní spojení:	Oberbank AG, č. účtu: 2261106881/8040

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:	XXXXXXXXXX, jednatel

Odpovědná osoba pro účely této smlouvy:	XXXXXXXXXX, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“).

I.

Úvodní ustanovení

- Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího postupu k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem „Vybudování požárního záklopu světlíků, č. ZMR-142“, tj. v návaznosti na nabídku zhotovitele podanou dne 11. 5. 2020, která byla vzhledem ke splnění veškerých zadávacích podmínek stanovených objednatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

- Účelem této smlouvy je realizace výše specifikované veřejné zakázky, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, Zadávací dokumentací k uvedené veřejné zakázce, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, a v souladu s obsahem výše uvedené nabídky zhotovitele.

II.

Předmět smlouvy

- Dle této smlouvy, za podmínek v ní obsažených a taktéž v souladu se Zadávací dokumentací (příloha
č. 1 smlouvy) k veřejné zakázce „Vybudování požárního záklopu světlíků, č. ZMR-142“ ze dne 8. 4. 2020, na základě jejíhož výsledku se tato smlouva uzavírá, se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí a v níže uvedeném termínu dílo „Vybudování požárního záklopu světlíků“ (dále také jen „dílo“ či „plnění“) a objednatel se pak zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli smluvní cenu podle podmínek této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem níže stvrzuje, že je v souladu s právními předpisy způsobilý
a oprávněný k uzavření a následnému plnění této smlouvy.

- Výše uvedená Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh byla zhotoviteli zpřístupněna v rámci odeslané Výzvy k podání nabídek dne 8. 4. 2020, což podpisem této smlouvy stvrzuje, přičemž tímto aktem taktéž stvrzuje, že se důkladně seznámil s Dokumentací pro provádění stavby (dále jen „Projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 1 zmíněné Zadávací dokumentace, a že je schopen dílo v rozsahu tam uvedeném provést.

- Součástí díla jsou dále:

- veškeré práce (včetně organizačních), konstrukce a materiály nezbytné k řádnému provedení díla;

- stavební deník, řádně vedený a při předání a převzetí díla objednateli předaný;

- doklady o nakládání s odpady;

- technické listy použitých materiálů;

- vyklizení a úklid staveniště a okolí.

###### III.

###### Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujícím termínu:

  - termín zahájení prací: 1. 9. 2020,

  - termín dokončení prací: 30. 11. 2020 (včetně vyklizení a úklidu staveniště a okolí).

- Místem provedení díla je sídlo objednatele na adrese: Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68, Praha 6
– Bubeneč, konkrétně 1. NP a atria budovy 01 (dále také jen „staveniště“ či „místo plnění“).

IV.

Smluvní cena za dílo

- Celková cena díla v rozsahu dle této smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena takto:

| Celková cena díla v Kč | bez DPH | částka DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 556 700,99 | 746 907,21 | 4 303 608,20 |

- Výše uvedená celková cena díla je vyjádřena jako souhrnná cena za veškeré plnění poskytnuté podle této smlouvy zhotovitelem objednateli, přičemž vychází z Cenové kalkulace (příloha č. 3 zmíněné Zadávací dokumentace) z nabídky podané zhotovitelem, ve které je celková cena díla podrobně rozepsána na dílčí plnění v členění na jednotlivé položky.

- Výše uvedená celková cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které jsou potřebné k realizaci předmětu této smlouvy a ke splnění všech ostatních závazků zhotovitele.

V.

Platební podmínky a fakturace

- Smluvní cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

- po protokolárním předání a převzetí díla, po odstranění případných vad uvedených v předávacím protokolu bude vystavena faktura;

- splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení do sídla objednatele;

- objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele;

- zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli zálohu.

- Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, anebo pokud bude obsahovat nesprávné cenové údaje, vyhrazuje si objednatel právo ji ve lhůtě splatnosti vrátit zpět zhotoviteli k přepracování / doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se platností, přičemž na tuto fakturu se v takovém případě hledí jako na nedoručenou. Lhůta splatnosti pak začíná běžet znovu
od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

- Faktura zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení faktury a čísla IČO a DIČ;

- název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bankovních účtů;

- název a číslo smlouvy;

- předmět plnění;

- cena provedených prací;

- DPH v plné výši;

- datum uskutečnění zdanitelného plnění;

- účtovaná částka;

- den vystavení a splatnosti faktury;

- v příloze výkaz nebo soupis provedených prací.

- Objednatel není plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

      - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně, a to ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla, prosté všech závazků třetích osob. Objednatel předá staveniště, jehož součástí je i plocha v areálu sídla objednatele vymezená pro účely uložení materiálu pro stavbu,
tj. uzamykatelná místnost na dvoře areálu o celkové ploše 14 m2, a to dne uvedeného v čl. III. odst. 1. písm. a) smlouvy.

      - V souvislosti s předchozím odstavcem tohoto článku se objednatel zavazuje nejpozději k datu předání staveniště zajistit pod malým světlíkem umístěným ve vstupní hale budovy 01 na vlastní náklady vybudování potřebného ohrazení staveniště, a to pomocí sádrokartonové příčky, která bude probíhat po obou stranách od kantýny až po studovnu, přičemž vstup do kantýny bude zachován a zároveň umožní průchod halou. Tím vznikne uzavřený prostor s vlastním vstupem pro provádění sjednaných stavebních prací o celkové ploše 78 m2.

      - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději k datu předání staveniště veškeré doklady a další údaje nutné k realizaci díla, pokud již nebyly zhotoviteli předány spolu s přílohou č. 1 k této smlouvě. V této souvislosti se objednatel zavazuje vyvíjet vůči zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména při zajišťování vstupů do příslušných prostor.

      - Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem. S předanými podklady a zjištěnými údaji bude zhotovitel zacházet šetrně a nezneužije je ve prospěch třetí osoby a nevyužije je ani k jiným účelům.

      - Zhotovitel neodpovídá za vady a nedostatky díla způsobené použitím nevhodných podkladů převzatých od objednatele, jestliže ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně objednatele písemně upozornil a ten na jejich použití trval.

      - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli bezúplatně uzamykatelný prostor pro uložení ručního nářadí a dalších prostředků potřebných k provedení díla.

      - Objednatel zajistí přípojné místo pro staveništní rozvaděč na zásuvkový rozvod budovy o napětí 380 V. Zhotovitel na své náklady obstará staveništní rozvaděč s elektroměrem pro podružné měření spotřeby elektrické energie, jejíž spotřeba bude v průběhu realizace díla měřena a poté objednatelem zhotoviteli vyúčtována. Vyúčtování spotřebované elektrické energie bude provedeno mezi smluvními stranami před vystavením faktury zhotovitelem (po protokolárním předání a převzetí celého díla, po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu), a to na základě samostatné faktury, kterou vystaví objednatel zhotoviteli.

      - Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně, s potřebnou péčí, v ujednaném čase a v požadované kvalitě. Veškeré materiály potřebné ke zhotovení díla, stejně jako i veškeré práce zajistí zhotovitel
tak, aby odpovídaly platným normám vztahujícím se k předmětu plnění této smlouvy a dohodnutým smluvním podmínkám, především pak Projektové dokumentaci podle čl. II. odst. 3. smlouvy.

      - Zhotovitel, jakožto osoba odborně zdatná a autorizovaná, je povinen vynaložit veškerou odbornou péči při obhlídce místa plnění, které je předmětem Projektové dokumentace zmíněné v předchozím odstavci tohoto článku. Zhotovitel je před převzetím staveniště povinen provést výrobní přípravu.
V rámci této se zaváže ke kontrole uvedené Projektové dokumentace. Následně pak před zahájením prací provede verifikaci ploch uvedených v Projektové dokumentaci vlastním zaměřením jednotlivých výměr a zapíše naměřený stav do odsouhlaseného zápisu a stavebního deníku. V dalším zápisu prohlásí
a písemně se objednateli zaváže, že je mu, jakožto odborníkovi, Projektová dokumentace zcela zřejmá, a že dokáže předmětné dílo s patřičnou odbornou péčí realizovat beze změn a dodatečných požadavků.

      - Zhotovitel se pro účely provádění díla zavazuje na své náklady zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby (dále také jen „stavební dozor“) podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

      - Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat kontaktní osobu objednatele (tj. odpovědnou osobu ve věcech technických uvedenou na straně první smlouvy) a stavební dozor a autorský dozor projektanta ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými,
a to s alespoň pětidenním předstihem. V případě, že by zhotovitel objednatele a stavební a autorský dozor ke kontrole nevyzval, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel nebo stavební dozor anebo autorský dozor ke kontrole nedostaví, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud by objednatel v takovém případě požadoval dodatečné odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ale na náklady objednatele. Pokud by se ale zjistilo, že práce nebyly provedeny řádně, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel, přičemž ustanovení podle § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

      - Zhotovitel se zavazuje zajistit účast na kontrolních dnech stavby. Ke svolání kontrolního dne stavby
je oprávněn jak zhotovitel, tak objednatel. Termín kontrolního dne si objednatel a zhotovitel navzájem odsouhlasí.

      - Zhotovitel bude při provádění díla minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolí.

      - Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy provádět vlastním vybavením, materiálem, nářadím
a náčiním. Nebezpečí škody na věcech k provedení díla nese zhotovitel.

      - Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat veškeré technické normy a právní předpisy týkající
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod., zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. V případě naplnění podmínek pro přítomnost koordinátora BOZP na staveništi, zajistí zhotovitel přítomnost koordinátora BOZP na vlastní náklady.

      - Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.

      - Zhotovitel se zavazuje dodržovat při realizaci předmětu této smlouvy veškeré bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy platné na pracovištích objednatele, především pak vnitřní pokyny a směrnice, kterými jsou Celková bezpečnostní politika (příloha č. 2 smlouvy), dále pak Manuál pro dodavatele (příloha č. 3) upravující povinnosti vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k ochraně životního prostředí a též Provozní řád budov užívaných Úřadem průmyslového vlastnictví (příloha č. 4).

      - Nebezpečí škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

      - Zhotovitel musí mít po dobu plnění povinností vyplývajících z této smlouvy řádně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, která může vzniknout jakoukoli jeho činností při plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, a to minimálně v pojistném limitu 10 000 000,00 Kč za jednotlivou škodní událost. Pojistnou smlouvu, případně pojistný certifikát prokazující existenci pojistné smlouvy č. 4281003907 u Generali Česká pojišťovna a.s. zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy.

      - Zástupce zhotovitele se zavazuje ke spoluúčasti na předání a převzetí díla, ke kterému bude písemně vyzván objednatelem.

VII.

Řízení stavby, stavební deník

- Za zhotovitele bude stavbu řídit a odpovídat za její realizaci v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy oprávněný stavbyvedoucí, kterým je XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX.

- Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště od objednatele povinen vést na stavbě stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu, stejně jako i zápisy o výsledku kontrolních dnů zajišťovaných stavebním a autorským dozorem. Stavební deník bude uložen po celou dobu provádění prací, a to i po pracovní době zhotovitele, na recepci sídla objednatele a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

- Smluvní strany jsou povinny sledovat obsah zápisů uvedených ve stavebním deníku a k těmto zápisům připojovat svá stanoviska.

VIII.

Předání a převzetí díla

- Dílo vymezené v čl. II. této smlouvy bude provedeno řádným a včasným dokončením a předáním
na základě písemného předávacího protokolu odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí přejímky díla je i předání všech jeho součástí dle čl. II. odst. 4. písm. a), b), c), d), e) smlouvy.

- Zhotovitel je povinen při předání díla předložit objednateli uzavřený a oboustranně odsouhlasený stavební deník a předávací protokol.

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit a provést úklid staveniště a jeho okolí do data uvedeného v čl. III. odst. 1. písm. b) smlouvy, resp. do dvou pracovních dnů od odstranění případných vad a nedodělků.

- Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou smluvní cenu pouze v případě, že na něm nebudou v době předání a převzetí zjištěny vady a nedodělky. Zjištěné vady
a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny k jejich odstranění.

IX.

Záruka za dílo

            - Zhotovitel objednateli poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne ukončení převzetí díla podle této smlouvy.

            - Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, neprodleně vyzve zhotovitele písemnou reklamací k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 3 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstraňování vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel
se zavazuje nést veškeré náklady spojené s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad. Záruční vada je včas uplatněna odesláním ohlášení reklamace i v poslední den záruční doby.

            - Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení, anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve lhůtě písemně dohodnuté s objednatelem, jinak nejpozději
do kalendářních 30 dní od doručení reklamace zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli zároveň i smluvní pokutu ve výši
10 000,00 Kč včetně DPH za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 14 kalendářních dní poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele na základě vystavené faktury. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

X.

Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu

            - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu:

              - za nedodržení dohodnutého termínu zahájení prací podle čl. III. odst. 1. písm. a) smlouvy ve výši
1 000,00 Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení;

              - za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla podle čl. III. odst. 1. písm. b) smlouvy
ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení;

              - za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 1 000,00 Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení;

              - za prodlení se zahájením prací na odstranění vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v předávacím protokolu, ve výši 2 000,00 Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení;

              - za prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny
v předávacím protokolu, ve výši 2 000,00 Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení;

              - v případě podstatného porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VI. smlouvy ve výši 5 000,00 Kč včetně DPH za každý jednotlivý případ porušení;

              - za nedodržení ustanovení podle čl. VII. odst. 2. smlouvy (o dostupnosti stavebního deníku) ve výši
5 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

            - Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu:

              - za prodlení se zaplacením faktury podle čl. V. smlouvy ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, pokud je nedodržení zaviněné objednatelem.

            - Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

            - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta
se na náhradu škody nezapočítává.

            - Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škodu, která porušením jeho povinností sjednaných touto smlouvou objednateli nebo třetí osobě vznikla.

            - Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených pro dílo zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

            - Za škody prokazatelně způsobené pracovníky zhotovitele (subdodavatele) při provádění díla, zodpovídá zhotovitel.

XI.

Ostatní podmínky smlouvy

- Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla:

- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami
a právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění této smlouvy;

- upozorňovat na zjištěné nedostatky;

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prováděných prací v případě, že není zástupce zhotovitele dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život či zdraví, anebo pokud hrozí jiné vážné škody.

XII.

Ukončení smlouvy

- Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze tímto způsobem
od smlouvy odstoupit, patří zejména:

  - prodlení zhotovitele delší než 10 kalendářních dnů od dohodnutého termínu zahájení prací na díle nebo termínu provedení díla;

  - zhotovitel poruší své povinnosti vyjmenované v čl. VI. této smlouvy;

  - objednatel zjistí, že zhotovitel ve své nabídce v rámci zadávacího postupu k veřejné zakázce, která předcházela uzavření této smlouvy, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího postupu;

  - zhotovitel vstoupí do likvidace, na jeho majetek byl prohlášen úpadek, nebo zhotovitel sám podal dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo insolvenční návrh byl zamítnut, protože majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

  - zhotovitel je trestně stíhán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel může odstoupit od smlouvy, nastane-li vyšší moc, tj. dojde-li k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 10 kalendářních dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

- Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti či právo na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.

XIII.

###### Ochrana informací a obchodního tajemství

- Smluvní strany se zavazují, že při realizaci této smlouvy budou chránit a utajovat před nepovolanými osobami informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a takové informace a skutečnosti, které některá ze smluvních stran jako chráněné označila (dále jen „chráněné informace“). Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za chráněné implicitně všechny informace, které by mohly ohrozit bezpečnost informačního systému jedné ze smluvních stran nebo informace, které patří do obchodního tajemství jedné ze smluvních stran, tj. například technické informace o provozovaných informačních a komunikačních technologiích, seznamy zákazníků, nákupní prameny, seznamy zástupců stran, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách
a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, personální politika, odměňování zaměstnanců
a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

- Strana, které byly poskytnuty chráněné informace, vyvine pro zachování jejich tajnosti stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní chráněné informace. Pořizovat kopie nebo záložní kopie chráněných informací druhé strany je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé strany. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany se obě strany zavazují nepředat chráněné informace třetím osobám.

- Smluvní strany se zavazují:

- zachovávat v tajnosti veškeré chráněné informace týkající se druhé smluvní strany, používat chráněné informace týkající se druhé smluvní strany pouze pro účely stanovené touto smlouvou;

- neodtajňovat obsah jednání nebo chráněné informace třetím osobám s výjimkou vlastních zaměstnanců a subdodavatelů, je-li to nezbytné pro účely plnění díla. Všichni výše označení zaměstnanci a subdodavatelé musí být před odtajněním chráněných informací upozorněni na závazky ochrany chráněných informací obsažených v této smlouvě a musí se písemně zavázat, že se budou řídit ustanovením odst. 4. tohoto článku;

- po obdržení písemné žádosti druhé smluvní strany bez zbytečného odkladu vrátit druhé smluvní straně všechny kopie chráněných informací, které se druhé smluvní strany týkají, nebo tyto kopie na žádost druhé smluvní strany zničit a písemně potvrdit druhé smluvní straně jejich zničení.

- Tato smlouva nevylučuje poskytnutí chráněných informací v případě, že tyto informace bude potřeba poskytnout na základě ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu, na základě žádosti soudu nebo správního orgánu, a to za podmínky, že žádné poskytnutí chráněných informací nebude uskutečněno bez předchozí konzultace s druhou smluvní stranou.

XIV.

###### Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisy souvisejícími, jakožto
i dalšími platnými právními předpisy vztahující se k předmětu plnění této smlouvy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, srozumitelně a vážně, bez jakékoliv tísně a nátlaku a bez ekonomického zvýhodnění některé ze smluvních stran, což potvrzují svým podpisem.

- Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

- V případě soudního sporu bude tento spor řešit příslušný obecný soud objednatele.

- Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit místo provedení díla včetně poskytnutých prostor a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.

- Zánikem smlouvy nezaniká právo na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se poté stávají nedílnou součástí této smlouvy.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena, přičemž smluvní strany se zavazují nahradit takovéto ustanovení dodatkem tak, aby bylo účelu smlouvy dosaženo.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

- V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, budou smluvní strany při plnění závazků z této smlouvy vyplývajících vždy postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentu s názvem „Informace o ochraně osobních údajů“ vydaným Úřadem průmyslového vlastnictví, který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, že tuto smlouvu včetně příloh elektronicky zveřejní.

- Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bez odkladu po obdržení podepsané smlouvy oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uvedeným
v čl. III. odst. 1. písm. a) smlouvy za podmínky jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 2 – Celková bezpečnostní politika

- Příloha č. 3 – Manuál pro dodavatele

- Příloha č. 4 – Provozní řád budov užívaných Úřadem průmyslového vlastnictví

- Příloha č. 5 – Informace o ochraně osobních údajů

Přílohu č. 1 smlouvy - Zadávací dokumentace „Vybudování požárního záklopu světlíků, č. ZMR-142“
ze dne 8. 4. 2020 (včetně všech jejích příloh) obdržel zhotovitel dne 8. 4. 2020.

V Praze dne 27. 5. 2020

#### Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………..	……………………………

Ing. Luděk Churáček	XXXXXXXXXX

ředitel ekonomického odboru	jednatel