Příloha č. 2a

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA PLZEŇ Harmonogram malování pro rok 2020

ČÁSTI

Školní areál a domovy mládeže KARLOVARSKÁ 99

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specifikace prostor | | Termín realizace |
| Karlovarská areál školy  pavilon A | 5x učebny po 4. ročnících | červen/červenec/srpen |
| Karlovarská areál školy  pavilon A | Chodba u zástupců, kabinet Ak32 | červen/červenec/srpen |
| Karlovarská areál školy  pavilon A | 5x učebny, 5x kabinety | červen/červenec/srpen |
| Karlovarská stravování | Kuchyň a sklady potravin | červen/červenec/srpen |
| Karlovarská DM 1 | Celý objekt - pokoje, chodby, soc.  zařízení, kuchyňky, zázemí | červen/červenec/srpen |
| Karlovarská DM II | Chodby a soc. zařízení | červen/červenec/srpen |
| Karlovarská DM II | Skla prádla | červen/červenec/srpen |
| Karlovarská DM III | 10 pokojů a kuchyňky | červen/červenec/srpen |