Číslo objednatele: Číslo zhotovitele: 2/20

# **SMLOUVA O DÍLO**

***NA AUTORSKÝ DOZOR***

*NA AKCI*

**„Revitalizace objektů školy – DM Vinaři“**

**1. OBJEDNAtel:** Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec,

 příspěvková organizace

 náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec

 IČ 00053 155

statutární zástupce

objednatele Mgr. Libor Marčík, ředitel

**2. Zhotovitel:** Architekti Tihelka – Starycha s.r.o.

 614 00 Brno, Gargulákova 32

 IČ: 27718131

 DIČ: CZ27718131

Statutární zástupce

zhotovitele Ing. arch. Zdeněk Tihelka, jednatel

 Ing. arch. Mikuláš Starycha, jednatel

**3. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem smlouvy o dílo je výkon autorského dozoru na výše uvedenou akci.

Autorský dozor bude probíhat jako občasný, dle potřeb investora v tomto rozsahu:

* dohled nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení
* poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování dodavatelské dokumentace nebo pro plynulost stavby
* posuzování návrhů dodavatelů stavebních prací na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce
* účast na odevzdání a převzetí stavby
* účast na kontrolních dnech
* sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn

Projektant se bude zúčastňovat pravidelných kontrolních dnů dohodnutých při zahájení stavby.

V rámci autorského dozoru bude zabezpečena na výzvu objednatele účast projektanta při přejímacích řízeních, vč. spolupráce při kolaudaci stavby a účast při kolaudačním řízení.

Autorský dozor bude vykonáván průběžně do doby dokončení stavby. Předpokládaná doba stavby je 180dnů.

## 4. CENA A PLACENÍ DÍLA

4.1 Cena

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *stupeň PD* | *cena (Kč)**bez DPH* | *DPH 21%* | *cena (Kč)**vč. DPH* |
| Autorský dozor  | 111.600  | 23.436  | 135.036  |

4.2 Placení díla

Na dílo nebude poskytnuta zálohová platba. Dílo bude proplaceno ve 2 platbách:

- První platba ve výši 55.800 Kč bez DPH bude účtována v polovině stavby, tj. po uplynutí 90 dnů od zahájení stavby.

 - Druhá platba ve výši 55.800 Kč bez DPH bude účtována po předpokládaném ukončení stavby, tj. po uplynutí 180 dnů od zahájení stavby.

4.3 Fakturace

Splatnost faktury je do 30ti dnů ode dne převzetí faktury objednatelem.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

**5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

5.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky po

 oboustranném odsouhlasení. Písemný návrh změny předkládá zhotovitel.

5.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní stra-

 na obdrží dvě.

5.3. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si celou smlouvu řádně pročetli a že její

obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 21. 5. 2020

................................................. ............................................

za zhotovitele: za objednatele:

Ing. arch. Zdeněk Tihelka Mgr. Libor Marčík

Ing. arch. Mikuláš Starycha