WATER TREATMENT TECHNOLOGIES

A PHOTON w WAT E R

OBCHOBMÍ NABÍDKA

Odběratel

Nabídka č: Datum: Vystavil/a: Konec platnosti:

N-320002 15. 1.2020 Romana Suráňová 15. 5. 2020

Jméno: Mgr. Marek Skalický Vodárna Káraný, a.s.

Adresa: Žatecká 110/2

1 1 0 00 Praha 1 - Staré Město Kontakt: e-mail skalicky@vodarnakarany.cz Tel: 00420 725 780 101

Vážený pane,

na základě předchozího osobního jednání podáváme nabídku na zakázku “Vodárna Káraný - SIS 2020". Cílem prací bude aktualizace dat vztahujících se ke stávajícím objektům v databázi, průběžné importy dat o hladinách měřených během provozu jímacího systému, kriteriální hodnocení stavu vrtů a provedení dalších prací souvisejících se specifickými požadavky Vodárny Káraný pro práci v SIS.

Uvedená nabídka navazuje na práce v SIS - systému pro komplexní správu, třídění a archivaci dat realizované v letech 2017- 2019.

Metodika a postup prací

Stručný přehled prací realizovaných v SIS v letech 2017-2019:

- Založení jednotlivých objektů (vrtů) včetně importů dat do modulu Detail objektu - základní údaje:

alternativní název vrtu, typ objektu, oblast, ID z databáze Geofondu, souřadnice, hloubka vrtu, reference

2017: 272 vrtů zdokumentovaných v rámci 3 etap pasportizace vrtů 201 8: aktualizace dat - kontrola a revize souřadnic stávajících objektů,

aktualizace dat k vrtům zlikvidovaným v rámci údržby monitorovacího a pozorovacího systému umělé infiltrace,

doplnění DB o jímací objekty typu vrty — 4 objekty, R-stanice — 26 obj. a Ranney studny (násoskové vrty) — 253 obj.

Počet objektů k 31. 12. 2019: 554

- Plnění a aktualizace kódovníku Oblast: oblasti a jejich popis

- Zpracování dat k jednotlivým objektům z archivní dokumentace: přímé vkládání do modulu Přílohy —

fotodokumentace, zprávy, pasporty vrtů, výstupy z DB Geofondu, protokoly z likvidace vrtů, výsledky karotážních měření, měření TV kamerou, zprávy z regenerace vrtů, nákresy a mapky a další

- Importy dat z provedených pasportizací: F-CH parametry, hladiny podz. vody

- 201 8 - 2019 - Importy dat o hladinách měřených během provozu jímacího systému - přenos dat o hladinách měřených manuálně či automaticky dataloggery v oblastech Ul pozorovací vrt sever a Ul pozorovací vrt jih

Databázové zpracování umožňuje data jednoduchou formou zpřístupnit externím i interním uživatelům. Systémové řešení zaručuje bezpečnou archivaci dat, minimalizaci chyb při vkládání dat a práci s daty, datové analýzy a uživatelsky přístupné exporty, přehledný a libovolně dostupný elektronický archív, uživatelsky

PHOTON WATER TECHNOLOGY s.r.o. | Generála Svobody 25/108, 460 01 Liberec | Česká republika | www.pholonwater.com T+420 704 296 693, info@pholonwaler.com | IČ: 04568095 |

^ PHOTON m WAT E R

WATER TREATMENT TECHNOLOGIES

pohodlnou filtraci dat na základě klíčových slov či číselných údajů, přístup k datům přes webovské rozhraní, znázorňování a vyhledávání objektů pomocí Google maps a jiné. Možnost kriteriálního hodnocení vrtů dle výšky hladiny podzemní vody lze využívat k posouzení nasycenosti horninového prostředí vodou v oblasti umělé infiltrace. Zobrazování hodnocení je možné pro objekty přímo v DB prostřednictvím barevné škály nebo v mapovém podkladu (Google maps).

Předkládaná nabídka navazuje na práce uvedené výše. Realizaci prací v r. 2020 předpokládáme v následujícím sledu:

- Provedení aktualizace dat vztahujících se ke stávajícím objektům v DB

- Kriteriální hodnocení stavu vrtu - úpravy v kritériích, provedení hodnocení pro vrty v oblastech „Ul monitorovací vrt sever" a „Ul monitorovací jih"

- Analýza hladin měřených během provozu jímacího systému ve vztahu k najíždění zasakovacích van + testování

- Průběžné importy dat o hladinách měřených během provozu jímacího systému

- Správa serveru a databáze, technická podpora

Rozpočet

Položkový rozpočet prací je uveden v následující tabulce.

| Položka | jednotka | poč.j. | j.cena [Kč] | Cena celkem m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktualizace dat vztahujících se ke stávajícím objektům | soubor | 1 | 14 000 | 14 000 |
| Kriteriální hodnocení stavu vrtu - úpravy v kritériích, provedení hodnocení pro vrty v oblastech Ul monitorovací vrt sever a Ul monitorovací jih | soubor | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Analýza hladin měřených během provozu jímacího systému ve vztahu k najíždění zasakovacích van + testování | soubor | 1 | 18 000 | 18 000 |
| Průběžné importy dat o hladinách měřených během provozu jímacího systému | měsíc | 12 | 3 500 | 42 000 |
| Správa serveru a databáze, technická podpora v roce 2019 | měsíc | 12 | 2 000 | 24 000 |
| Cena Kč celkem (bez DPH) |  |  |  | 128 000 |

Celková cena nabídky na zakázku “ Vodárna Káraný — SIS 2020“ činí 1 28 000,- Kč bez DPH.

Závěr

V Liberci dne 15. 1. 2020

| Photon Water | A PHOTON |
| --- | --- |
| Technology s.r.o. | w WATER |
| Generdla Svobody 2S/108 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovic# |  |
| IČ: 04S68095 DIČ: CZ04S6809S www photonwatcr.com | *1- |

Romana Šuráňová

Společnost Photon Water Technology s.r.o. tímto podává nabídku na provedení “Vodárna Káraný — SIS 2020“ a prohlašuje, že disponuje týmem pracovníků, který je schopen tuto zakázku realizovat.

prokurista společnosti

PHOTON WATER TECHNOLOGY s.r.o. | Generála Svobody 25/108, 460 01 Liberec | Česká republika | www.photonwater.com T+420 704 296 693, info@photonwater.com | IČ: 04568095 |