SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi :

Oddíl 1. – Smluvní strany

1.1.   Objednatel:	    Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

Čelakovského 6, Pražské Předměstí

566 01 Vysoké Mýto

IČO 25923099

DIČ CZ25923099

Bank.spojení : xxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxxxxxx

Jednatel : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

1.2.  Zhotovitel: 	 Stavitelství – Trunec s.r.o., Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto

IČO 27528545

DIČ CZ 27528545

Bank. spojení: xxxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněn k jednání – xxxxxxxxxxxx

Oddíl 2. – Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko, nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele toto dílo :

„ Oprava sociálního zařízení VaK Vysoké Mýto“

2.2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla jsou:

- položkový rozpočet stavby zpracovaný dne 5.2. 2020 zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem před započetím stavebních prací, který je nedílnou  přílohou č.1. této smlouvy

2.3. Mezi smluvními stranami je nepochybné, že v případě, že pokud by byly podklady a pokyny předané objednatelem k plnění ve vzájemném rozporu, platí vždy pro rozsah předmětu plnění zhotovitele jím provedený a oceněný položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy.

2.4. Předmět plnění se sestává:

- provedení stavebních a instalačních prací na opravě sociálního zařízení VaK Vysoké Mýto v rozsahu dle přílohy č. 1

2.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje:

- že se dostatečně a obsáhle seznámil s druhem a objemem potřebách prací, místními zvláštnostmi staveniště včetně počasí, jakož i dopravním spojením k pozemku, a vše zohlednil při převzetí zakázky k provedení díla podle této smlouvy a všechna s tímto spojená rizika

- že podklady či ostatní údaje a pokyny potřebné k provedení díla, které mu byly objednatelem předány v době podpisu smlouvy přezkoumal a považuje je za jednoznačné, vyčerpávající, správné a úplné ke stanovení rozsahu plnění a ceny plnění

- že se důkladně seznámil se stavem celého staveniště a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a je si vědom toho, že v průběhu výstavby nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodu, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a stavem stávajícího objektu

- že disponuje dostatečnými kapacitami, strojním vybavením a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy

- podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy

Oddíl 3. – Místo plnění

3.1.  Objekt VaK Vysoké Mýto.

Oddíl 4. – Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede realizaci díla v termínu :

Zahájení prací :	           21. 5. 2020

Dokončení prací :            do  7. 6. 2020

4.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se okamžitého odstranění vad vzniklých špatným prováděním.

Oddíl 5. – Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle oddílu 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli cenu , která je stanovena jako maximální a činí bez DPH :

Cena díla dle přílohy č. 1    činí bez DPH                         253.673,- kč

5.2.  Cenu díla stanovenou jako nejvýše přípustnou není možné překročit z vůle zhotovitele.

Změna ceny, ať již zvýšení nebo snížení,  se připouští    pouze v případě:

- dojde - li z požadavku objednatele ke změně, která bude rozšiřovat předmět plnění nebo měnit standard,

- dojde - li před nebo v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla

- z důvodu inflace nebo meziročního zvýšení cen materiálů a to maximálně do výše 6 % z uzavřené ceny díla bez DPH

5.3. Zhotovitel se zavazuje, dojde-li ke změnám z důvodů uvedených v bodě 5.2, bezodkladně provést rekalkulaci ceny.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla budou sloužit jednotkové ceny stavebních prací vydávaných firmou ÚRS PRAHA a.s. (platné pro období provádění příslušných změn) a velikosti příslušné části předmětu díla.

Práce atypické, neobsažené v těchto cenících, budou oceněny na základě dohody obou smluvních stran.

Podle provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena díla.

5.4. Objednatel je plátcem DPH, k výše uvedené ceně díla bude DPH účtováno dle platných předpisů k době podpisu smlouvy, respektive k době vystavení daňového dokladu.

5.5. Cena plnění je maximální přípustná a zahrnuje v sobě veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci výše uvedeného předmětu díla dle rozsahu stanoveného touto smlouvou.

Oddíl 6. – Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy, zhotovitel vyúčtuje dílo jednou fakturou na základě potvrzeného předávacího protokolu bez vad a nedodělků po dokončení a předání díla. Veškeré platby budou probíhat bezhotovostně bankovním převodem.

Oddíl 7. – Záruka

7.1. Zhotovitel ručí za bezpečné, úplné a kvalitní provedení předmětu této smlouvy a rozsahu kvalitě a parametrech prováděných prací stanovených touto smlouvou a příslušnými technickými normami po dobu 36 měsíců od data převzetí a předání díla.

7.2. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční lhůtu jinou, se vztahuje tato záruční lhůta garantovaná výrobcem, popřípadě dodavatelem, která bude doložena záručním nebo technickým listem výrobce či dodavatele minimálně však 24 měsíců. Uvedené záruky se nevztahují na předmět běžného použití, jejichž opravy a výměny jsou záležitostí běžné a řádné údržby (např. žárovky apod. …).

7.3.  Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem.

.

Oddíl 8. – Splnění smlouvy a předání díla

8.1.  Zhotovitel je povinen splnit dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy a v termínech dle článku IV. této smlouvy.

8.2.   Zhotovitel oznámí objednateli navrhovaný termín předání a převzetí předmětu díla alespoň 2 pracovní dny předem a vyzve jej k převzetí předmětu díla.

8.3.   Je-li předmět díla způsobilý k předání a převzetí před smluveným termínem a zhotovitel to navrhne, není objednatel oprávněn předání a převzetí předmětu díla odmítnout.

8.4.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla, pokud dílo vykazuje ojedinělé  nebo drobné vady, popřípadě nedodělky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání předmětu díla.

Oddíl 9. – Vady díla

9.1. Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran ve smlouvě o dílo a následovně ustanoveními obchodního zákoníku.

9.2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná písemná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá zárukou za vady díla.

9.3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxovou zprávou nebo doporučeným dopisem, kde objednatel vady popíše, případně uvede, jak se projevují.

Oddíl 10.  – Přílohy smlouvy

10.1. Příloha č. 1: Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet ze dne 5.2. 2020

Oddíl 11. – Závěrečné ustanovení

11.1. Smlouvy je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

11.2. Veškeré změny či doplňky k této smlouvě lze činit pouze za souhlasného projevu vůle obou smluvních stran a to samostatnými, číslovanými, písemnými dodatky k ní.

11.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně a pozorně přečetli, s jejím obsahem souhlasí a neshledávají jakékoliv důvody vylučující jim tuto smlouvu uzavřít.

11.4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, připojují své vlastnoruční podpisy

Oddíl 12. – Podpisy smluvních stran

Ve Vysoké Mýtě dne:  18. 5. 2020

………………………………..                                            …………………………………

Za objednatele :                                                                          Za zhotovitele :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                 xxxxxxxxxxxx