Evidenční číslo smlouvy 113/1/2020

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 113/2020 ze dne 20.4.2020

# Město Černošice

Zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

### IČ 00 241 121

na straně jedné (dále jen „objednatel „)

a

Zhotovitel:		ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

se sídlem:		Praha 4 – Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ: 142 00

IČ:    			25751018

DIČ:			CZ 25751018

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66926

zastoupený:		xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 		117436043/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo č. 113/2020 ze dne 20.4.2020

II.

- Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 113/2020 ze dne 20.4.2020 (dále jen „smlouva“) na provedení díla "Veřejné osvětlení v oblasti Kladenské ulice a okolí" (dále jen „dílo“), a to tak, že se mění termín předání dokončeného díla do 31. 8. 2020.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.

- Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

- Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 43. schůzi konané dne 15.4.2020 (usnesení č. R/43/4/2020) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

- Zhotovitel. bere na vědomí, že objednatel  je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách města Černošic včetně podpisů k dodatku připojených.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

| V Černošicích dne …………… Objednatel: ……………………………………… Mgr. Filip Kořínek starosta | V Praze dne:……………… Zhotovitel: ……………………………………… xxxxxxxxxxxxxxx jednatel |
| --- | --- |