DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 2. 2020, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 na akci pod názvem

„Stavební úpravy městské restaurace, č.p. 986, Světlá nad Sázavou„

__________________________________________________________________________

I.

Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 			Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro věci technické: 	Jaroslav Rezek, tel.                , Ing. Vladimíra Krajanská, tel.

IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			Tost.cz, s.r.o.

se sídlem:			Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zastoupený: 			                                     , jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: 	                                     , jednatel společnosti

Tel./fax:

IČ: 				25956019

DIČ: 				CZ25956019

bankovní spojení: 		Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 			4200333588/6800

zápis v obchodním rejstříku: 	v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17388

(dále také „Zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 11. 2. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 4. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 12. 5. 2020:

2.1. 	Rozšíření článku II.  Předmět díla

Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny elektroinstalačních prací a dále víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku). Předmět díla je nově popsán v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2. 	Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.

Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.

V čl. 4.1 se věta:

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 4 522 430, 37 Kč

slovy: čtyřimilionypětsetdvacetdvatisícčtyřistatřicetkorun českých, třicetsedm haléřů

Ruší a nahrazuje textem :

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 6 161 258, 92 Kč

slovy: šestmilionůstošedesátjednatisícdvěstěpadesátosmkorun českých, devadesátdva haléřů

III.

3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.4.2020 a Dodatku č. 2 ze dne 12.5.2020  zůstávají beze změny a v platnosti.

IV.

4.1.	Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 11.2.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.4.2020 a Dodatku č. 2 ze dne 12.5.2020 a je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.2.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

4.3.	Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 11.2.2020 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 25. 5. 2020, usnesením č. R/256/2020.

Příloha č. 1:  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Ve Světlé nad Sázavou dne 29.5.2020	V Habreku dne 29.5.2020

....................................	.......................................

Mgr. Jan Tourek

starosta města		             jednatel společnosti