### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000315/2019/Fil

### na provedení díla

„Radnice – stavební práce na objektu kulturní památky“

| Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. 1905001041 | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000315/2019/Fil | Org: provoz |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 7125682/0800 |

| 2. Zhotovitel: | H & B delta, s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Bobrky 382 755 01 Vsetín |
| IČ: | 25835661 | DIČ: | CZ25835661 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Ostravě |
| pod sp. zn. C20511 |
| ID datové schránky: 9dq9c6v |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Ing. Ondřej Hurta, jednatel |
| tel.: | xxxxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - technik č. 1 (stavbyvedoucí): |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - technik č. 2 (restaurátor „kov“): |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - technik č. 3 (restaurátor „kámen“): |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - technik č. 4 (restaurátor „dřevo“): |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - technik č. 5 (restaurátor „malby“): |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - technik č. 6 (restaurátor „štukové prvky“): |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. |
| č. účtu: 6745970287/0100 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/000315/2019/Fil, č. zhotovitele 1905001041 ze dne 4. 3. 2019  (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 6 - 11, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily a o změně termínu plnění z 30. 6. 2020 na 30. 9. 2020 v souladu s Oznámením změny č. 12.

# Znění dodatku

ČÁST A:

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Radnice stavební práce na objektu kulturní památky č.p.583 | 17 234 728,67 |  |  | 2 284 369,74 | 7,9,10,11 | 19 519 098,41 |
| 1.2 | Zpevněné plochy kolem radnice | 179 174,47 |  |  | 559 767,98 | 8 | 738 942,45 |
| 1.3 | Lešení (dočasná stavební konstrukce) | 4 611 823,77 Kč |  |  |  |  | 4 611 823,77 |
| 100 | Vedlejší a ostatní náklady | 1 299 750,00 |  |  | 368 806,81 | 6 | 1 668 556,81 |
| Cena celkem | 23 325 476,91 |  |  | 3 212 944,53 |  | 26 538 421,44 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 5 573 068,50 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  | 32 111 489,94 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 6 – 11.

ČÁST B:

- Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

| c) dokončení díla: | do 30. 9. 2020 |
| --- | --- |

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Ondřej Hurta jednatel H&B delta, s.r.o. |