Objednatel:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zastoupená Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, na základě pověření, uděleného

představenstvem společnosti, dne 21. 4. 2015

IČ: 45193665

DIČ: CZ45193665

Bankovní spojení:  The Royal Bank of Scotland N.V., č.ú.: 129584/5400

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném na Krajským soudě v Ostravě, oddíl B, vložka č.347

(dále objednatel)

a

Zpracovatel:

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Michalem Zezulou Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě,

Se sídlem Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 750 32 333

DIČ: CZ75032333

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 810003-60039011/0710

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:   	Mgr. Jindřich Hlas

- ve věcech technických: 	Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného

archeologického výzkumu

uzavírají tuto

- Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu

- uzavřenou podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění

- a § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1.

Předmět dohody

  - Objednatel je investorem stavby s názvem „Příbor, rekonstrukce kanalizace a výměna vodovodního řadu na nám. Sigm. Freuda, ul. Nádražní a Zámečnická“, která bude realizována v k. ú. Příbor, tedy na území s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

  - Zpracovatel je oprávněný ve smyslu ust. § 21 zák. č. 20/1987Sb.  (O státní památkové péči v platném znění) k provedení záchranného archeologického výzkumu dle této dohody.

  - Zpracovatel se zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum (ZAV) na místě budoucí stavby uvedené v bodě 1. tohoto článku dohody.

  - Objednatel umožní zpracovateli provádění ZAV přístup na staveniště po celý průběh zemních prací. Záchranný archeologický výzkum bude zahrnovat:

- vlastní terénní práce archeologického dohledu – dohled při skrývkách konstrukčních vrstev vozovky a odkrývání archeologických situací, kontrola výkopů a identifikace archeologických situací

- v případě zjištění archeologických situací malého rozsahu (porušené archeologické situace na stěnách původního výkopu) jejich základní dokumentaci

- v případě pozitivního zjištění (archeologické situace vyžadující zastavení zemních prací a provedení záchranného archeologického výzkumu formou plošného odkryvu):

- terénní etapa – vlastní terénní práce ZAV, pořízení terénní dokumentace, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence

- etapa kabinetních prací – očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu.

  - Výsledkem plnění (činnosti zpracovatele) dle této dohody bude:

- v případě negativního zjištění:

prohlášení o provedení terénní fáze ZAV vyhotovené a předané Objednateli do 10 pracovních dnů od jejího ukončení, které bude dokladem pro orgány státní správy, že záchranný archeologický výzkum byl na staveništi řádně proveden

b) v případě pozitivního zjištění, tzn. budou zaznamenány archeologické nálezy a nálezové situace:

bude zpracována závěrečná zpráva o výsledku záchranného archeologického výzkumu obsahovat popis, kresebnou dokumentaci a odborné vyhodnocení stavbou narušených a ohrožených archeologických nálezů a jejich nálezové situace a bude tak zároveň sloužit jako podklad pro další postup při záchraně dalších, dosud nedotčených částí archeologické lokality

2.

Termín plnění

- Terénní část ZAV bude probíhat v těsné součinnosti s realizací zemních prací stavby. Objednatel umožní oprávněným pracovníkům zpracovatele vstup na staveniště. Po příjezdu na staveniště se oprávněný pracovník zpracovatele ohlásí stavbyvedoucímu nebo technickému dozoru objednatele.

- Terénní část ZAV bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku zhotovitele. Zápisem do stavebního deníku bude evidována každá návštěva zpracovatele na stavbě, která musí být stvrzena podpisem zodpovědného zástupce objednatele (technický dozor objednatele nebo stavbyvedoucí) s uvedením popisu provedených prací spolu s evidencí odpracovaných hodin a počtem konkrétních pracovníků zpracovatele, jejich jmen a jejich funkcí přítomných na stavbě. Ve stavebním deníku bude uveden výsledek průzkumu (negativní, pozitivní). Takto zpracovaná evidence bude podkladem pro fakturaci nákladů zpracovatele – terénní části archeologického výzkumu formou dohledu.

- V případě pozitivního zjištění archeologických situací a realizace ZAV, proběhne zpracování archeologického výzkumu po ukončení jeho terénní části. Výsledkem díla je závěrečná zpráva o výsledku záchranného archeologického výzkumu, kterou zpracovatel vypracuje nejpozději do 12 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu.

- Převzetí závěrečné zprávy o výsledku ZAV bude provedeno na základě podpisu protokolu o jeho převzetí objednatelem pověřeným zástupcem a zpracovatelem.

3.

Náklady zpracovatele a jejich úhrada

- Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů Oprávněné strany na výzkum.

# Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. 3, odst. 1, budou paušalizovány takto:

# Archeolog	částku	320,- Kč/hod. bez DPH

# Asistent  AV (dokumentátor)	částku	275,- Kč/hod. bez DPH

# Pracovník AV	částku	150,- Kč/hod. bez DPH

přičemž celková výše nákladů na provedení ZAV dle této smlouvy nepřesáhne částku 230 920,-  Kč bez DPH (viz. Příloha č. 1).

- Objednatel uhradí zpracovateli faktury, vystavené za vykonané práce, a to ve dvou částech

- po skončení terénní části ZAV

- po odevzdání Závěrečné zprávy

dle skutečného plnění předmětu Dohody. Objednatel si vyhrazuje právo počet odpracovaných hodin odsouhlasit a zpracovatel se zavazuje odsouhlasený výkaz skutečně odpracovaných hodin k předkládaným fakturám přiložit.

- Kalkulace předpokládaných nákladů a návrh řešení ZAV je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této dohody. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se k ceně bez DPH uvedené v odst. 4. tohoto článku smlouvy připočte platná sazba DPH. Sazba daně z přidané hodnoty se při účtování stanoví v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.

- Faktury budou obsahovat náležitosti daňových dokladů dle § 28 zák. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury nebudou obsahovat některou z náležitostí, má objednatel právo je vrátit bez zbytečného odkladu pro doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení nové faktury.

- Platby budou provedeny převodním příkazem na účet zpracovatele uvedený na fakturách.  Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktur objednateli. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zpracovatel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktur přesahujícím 30 kalendářních dnů ode dne splatnosti, má zpracovatel právo pozastavit plnění předmětu smlouvy až do doby úhrady.

4.

Součinnost

- Objednatel se zavazuje poskytnout zpracovateli všechnu součinnost nutnou k provedení díla, dále všechny jemu dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které mají být v rámci stavební akce prováděny.

- Pracovníci zpracovatele jsou povinni dodržovat všechny zásady a předpisy BOZP na staveništi a řídit se pokyny zástupce objednatele ve věcech technických.

- Pracovníci zpracovatele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dbát na ochranu životního prostředí. Zpracovatel zodpovídá za bezpečnosti a ochranu zdraví svých pracovníků, které určil při plnění závazků dle této dohody.

- Zpracovatel povede výzkumný deník a zavazuje se po dobu provádění záchranného archeologického výzkumu zaznamenávat v něm skutečnosti podstatné z hlediska provádění záchranného archeologického výzkumu. Výzkumný deník bude odpovědný pracovník zpracovatele na požádání předkládat odpovědnému pracovníkovi Objednatele ke kontrole a podpisu. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení této dohody. Ustanovení této Dohody mají vždy přednost před zápisy učiněnými ve výzkumném deníku.

- Zpracovatel zajistí svým nákladem vybavení vlastních pracovníků pracovními ochrannými pomůckami a současně zajistí jejich proškolení z předpisů na ochranu zdraví při práci na předmětné stavbě.

- Zpracovatel současně upozorní své pracovníky na povinnost řídit se při provádění archeologických prací pokyny vedoucího stavby, které se budou týkat bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.

Předání díla

- Zpracovatel předá provedené práce a závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu objednateli takto:

- Terénní část ZAV dle odst. 1.4. a), b), c) této smlouvy bude ukončena zápisem v deníku výzkumu a stavebním deníku opatřeným podpisem stavbyvedoucího nebo technického dozoru investora/objednatele.

- Ukončení zpracování výzkumu dle odst. 1.5. a) b) této smlouvy bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami a předáním závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu.

- K převzetí prací a k podpisu předávacích protokolů dle odstavce 5.2. této smlouvy a  závěrečné zprávy o  výsledcích záchranného archeologického výzkumu  dle odst. 5.3. této smlouvy je za objednatele oprávněn –

6.

Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

6.1	Zpracovatel provede ZAV v souladu s povolením Ministerstva kultury k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů sjednanou s Akademií věd ČR, a to na odpovídající odborné úrovni. Tuto minimální odbornou úroveň provedených prací podpisem této dohody zpracovatel objednateli garantuje.

7.

Další ujednání

7.1 V případě zjištění archeologických nálezů a objektů, které si vyžádají více nákladů, než je sjednáno v této smlouvě, bude sjednán dodatek k této smlouvě. Tento dodatek musí být uzavřen před zahájením těchto prací.

8.

Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

  - Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zpracovatel.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

  - Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

  - Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

  - Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zpracovatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.

  - Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv NPÚ Ostrava nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

V Ostravě dne 	V  Ostravě dne

objednatel:	zpracovatel:

..............................…………………	......................................................

Ing. Anatol Pšenička	Mgr. Michal Zezula Ph.D.

## Příloha č. 1

## Kalkulace nákladů a návrh řešení záchranného archeologického výzkumu formou odborného dohledu (ZAV) na stavbě „Příbor, rekonstrukce kanalizace a výměna vodovodního řadu na nám. Sigm. Freuda, ul. Nádražní a Zámečnická“

V Příboře na náměstí Sigm. Freuda a ul. Nádražní, Zámečnická bude realizována rekonstrukce kanalizace a výměna vodovodního řadu. Ačkoliv lze předpokládat, že terén na dotčených ulicích je narušen stávajícími inženýrskými sítěmi, nelze vyloučit kontakt výkopu s neporušenými archeologickými situacemi. Výkopové práce budou spojeny s pokládkou a montáží kanalizačního potrubí a šachet v celkové délce 272 m a vodovodního potrubí v celkové délce 222 m. Předpokládaný termín zahájení výkopových prací je stanoven na polovinu května 2020 a jejich ukončení je plánováno na polovinu října 2020. Stavbou dotčené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu odst. 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb. Z těchto důvodů je nutné v průběhu stavby realizovat odborný archeologický dohled, jehož cílem bude prokázat nebo vyloučit přítomnost stavbou ohrožených archeologických nálezových situací a tedy i nutnost provedení řádného záchranného archeologického výzkumu.

Archeologický dohled bude prováděn 1 odborným pracovníkem (archeologem), příp. jeho asistentem (technikem/dokumentátorem) – a to na základě písemné dohody. Archeolog bude v součinnosti se zhotovitelem stavby provádět kontroly při skrývkových a dalších výkopových pracích stavby, o kterých učiní záznam do stavebního deníku. Terén musí být v maximální míře posouzen archeologem před pokládkou potrubí, nebo před odtěžením případných archeologických situací, tzn. v návaznosti na skrývku konstrukčních vrstev současných povrchů. V případě zjištění stavbou ohrožené pozitivní archeologické nálezové situace budou stavební práce ve vymezeném úseku přerušeny, a bude stanoven odhad času, po který bude v daném úseku probíhat ZAV. Průměrná četnost kontrol staveniště je odhadnuta na 3 týdně. Náklady (personální, doprava atd.) jsou paušálně vyjádřeny v hodinových sazbách. Práce vykázané v rámci jedné kontroly budou zahrnovat 2 hodiny dohledu (započatá hodina včetně cesty), tzn. 6 hodiny archeologa, případně jeho asistenta (technika/dokumentátora). Četnost kontrol staveniště bude závislá na postupu stavby a intenzitě výkopových prací, jejichž trvání je odhadnuto na cca 20 týdnů. Náklady na případný záchranný archeologický výzkum jsou odhadnuty v tabulce „Terénní práce ZAV“. V případě zjištění nepředpokládaného množství archeologických situací (např. výkop bude veden mimo stávající trasu, bude zachyceno velké množství porušených kostrových hrobů), bude jednáno o dodatku k uzavřené dohodě.

Terénní práce odborného archeologického dohledu (kalkulace/limit nákladů):

| Počet pracovníků | Zařazení | Hod. sazba | počet hod. | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Archeolog | 320,00 Kč | 80 | 25 600,00 Kč |
| 1 | Asistent AV | 275,00 Kč | 40 | 11 000,00 Kč |
| Terén celkem bez DPH |  |  |  | 36 600,00 Kč |

Terénní práce ZAV

| Počet pracovníků | Zařazení | Hod. sazba | Počet dnů po 8 hod. | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Archeolog | 320,00 Kč | 20 | 51 200,00 Kč |
| 1 | Asistent AV | 275,00 Kč | 20 | 44 000,00 Kč |
| 2 | Pracovník AV | 150,00 Kč | 20 | 48 000,00 Kč |
| Terén celkem |  |  |  | 143 200,00 Kč |

Zpracování terénní dokumentace, nálezů a Nálezové zprávy

| Počet pracovníků | Zařazení | Hod. sazba | Počet dnů po 8 hod. | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Archeolog | 320,00 Kč | 12 | 30 720,00 Kč |
| 1 | Asistent AV | 275,00 Kč | 12 | 26 400,00 Kč |
| Zpracování celkem |  |  |  | 51 120,00 Kč |

| ZAV celkem bez DPH | 230 920,00 Kč |
| --- | --- |

- NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování

maximální částky

- k fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši

- fakturovány budou pouze skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny

V Opavě 4. 5. 2020

Mgr. Jindřich Hlas

vedoucí odboru archeologie

Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava
Detašované pracoviště Opava
Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava