**Smlouva o dílo**

**Objednatel**: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Osecká 301, Lipník nad Bečvou, 751 31

 IČO: 61985953

**Zhotovitel**: Masař Aleš, montáže a revize plynového zařízení,

 Trnávky č. 9, Lipník nad Bečvou, 751 31

 IČO: 13431374

 DIČ: 6109291155

I.

Předmět plnění:

„Výměna plynových kotlů, Osecká 301, Lipník nad Bečvou, dle cenové nabídky“

II.

Cena:

Dle návrhu ceny s 21% DPH: 423 201,-Kč

III.

Termín plněni:

Montážní práce budou zahájeny od 1.7.2020 a ukončeny nejpozději k 31.8.2020.

IV.

Platební podmínky:

Platba bude provedena bezhotovostně – platebním příkazem na účet KB Přerov, expozitura Lipník nad Bečvou, č. ú. 976048831/0100 oproti vystavené faktuře a předání díla do 14 dní.

V.

Záruční podmínky:

Záruční doba u výrobků je dle výrobců 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na zařízení poškozené nebo znehodnocené mechanicky nebo neodbornou obsluhou a manipulací. Také se nevztahuje na zařízení poškozené zatopením, požárem, bleskem a jiným obdobným způsobem.

VI.

Montážní organizace se dále zavazuje:

- že provede dílo dle platných předpisů a norem, a předá dílo v odpovídající kvalitě.

- zhotovitel po zaplacení díla předá všechny záruční listy a návody k obsluze zařízení

- předmětem této dohody není oprava maleb a případné stopařské a podlahářské práce, které vzniknou jako následek oprav po bouracích pracích.

- Zhotovotel uživatele seznámí s obsluhou

VII.

Objednatel se dále zavazuje:

- že po dobu montáže zajistít přístup do všech částí budovy, které budou souviset s montáží.

- určí osobu, která bude seznámena s obsluhou plynového kotle a dále bude poučena o dalších prohlídkách, kontrolách a dále bude odpovídat za jejich bezpečný provoz.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právními předpisy z nichž vyplývajících a obchodním zákoníkem.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Smlouva byla podepsána ve dvou vyhotoveních.

V Trnávce dne:

Objednatel: Zhotovitel: