DODATEK Č.1

smlouvy o dílo

Číslo stavby objednatele:   2019/23

Objednatel:			Město Vrchlabí

zastoupený:		xxxxxxxxxxxxxxx, starosta města

adresa:		Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

IČO:			00278475

DIČ:			CZ00278475

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:			KrVaK s.r.o.

sídlo:			č.p.1, 512 36 Horní Branná

zastoupený ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

telefon: xxxxxxxxx, xxxxxxxx e-mail: info@krvak-hbranna.cz

IČO:			27494764

DIČ:			CZ27494764

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají spolu dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- Smluvní strany konstatují, se během realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo objevila nutnost provést souběžně s plněním díla práce , které nebyly obsaženy

- v rozpočtu ani v PD, nebyly součástí plnění dle shora uvedené smlouvy, ale jsou k realizaci díla dle této smlouvy nezbytné.

- Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy vícepráce, jejichž oceněný soupis je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

- Zvýšení ceny díla dle odstavce 1) tohoto dodatku (vícepráce):

soupis prací v příloze							46.574,00 Kč

3) 	Smluvní strany pro právní jistotu rekapitulují  celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se  započtením víceprací dle tohoto dodatku smlouvy o dílo takto:

Původní cena dle Smlouvy o dílo    		    	          1.303.721,00 Kč bez DPH

Zvýšení ceny díla dle Dodatku č.1  		                           46.574,00 Kč bez DPH

Celková cena díla dle SOD ve znění dodatku č.1            1.350.295,00 Kč bez DPH

4)	Tímto dodatkem nedotčená ujednání shora uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

5)	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou smluvní stranu.

Ve Vrchlabí:	27.05.2020			V Horní Branné:   27.05.2020

Za objednatele :  Město Vrchlabí		       Za zhotovitele:    KrVaK s.r.o.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				xxxxxxxxxxxxx

starosta města Vrchlabí               			jednatel