Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou

Smluvní strany:

Město Rokytnice nad Jizerou, zastoupená Ing. Petrem Matyášem – starostou města

Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČO 00276057

Číslo účtu:

dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov

IČO: 49295934

číslo účtu

dále jen "příjemce " na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto:

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou:

Článek I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou na realizaci investiční akce: Individuální investiční dotace bude poskytnuta pro plnění realizace investiční akce: „Rokytnice nad Jizerou – obnova ČOV“.

Tento projekt řeší obnovu – rekonstrukci ČOV poddle projektové dokumentace zpracované firmou PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., Ústí nad Labem

Projekt bude rozdělen do dvou etap - stavebních sezón.

První stavební sezóna zahrnuje:

PS 02 Lapák písku, 
PS 03 Nádrž na plovoucí nečistoty a tuky, 
PS 04 Aktivační nádrže – pouze nový rozvod vzduchu, 
PS 06 Dmychárna, 
PS 12 Dezodorizace a vzduchotechnika, 
PS 13 Elektro, 
PS 14 ASŘTP

V první etapě dojde dále ke stavebním úpravám týkajícím se vše zmíněných provozních souborů a dále k obnově zpevněných ploch nad ČOV včetně obnovy nátokové šachty do ČOV a stáčecího místa fekálních voz.

Po první stavební sezoně, nejpozději do 30. 10. 2020 předá zhotovitel objednateli dokladovou část této etapy, pro splnění podmínek dotačních titulů Libereckého kraje a možnosti dílčí kolaudace I. etapy.

Ve druhé stavební sezóne dojde k realizaci těchto provozních souborů:

PS 01 Strojní česle a šnekový lis, 
PS 05 Dosazovací nádrže, 
PS 07 Strojní zahuštění kalu, 
PS 08 Uskladnění zahuštěného kalu, 
PS 09 Zařízení pro přípravu vápna, 
PS 10 Strojní odvodnění kalu, 
PS 11 Chemické hospodářství
PS 13 Elektro – zapojení nového zařízení, 
PS 14 ASŘTP – zapojení nového zařízení

Budou prováděny stavební práce v 1. NP, 1. PP a 2. PP související zejména s výměnou technologie.

Dodavatelem stavby je sdružení firem s názvem „Společnost pro výstavbu Rokytnice nad Jizerou – obnova ČOV“.  Vedoucí účastník sdružení: KUNST spol. s r.o., druhý účastník sdružení: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Technický dozor stavby zajišťuje Ing. Hana Uhlířová a Ing. Jaromír Beran. Koordinátora BOZP bude vykonávat Roman Langer. Celková cena díla představuje částku  22 899 000,00 Kč (bez DPH, včetně rezervy stavebních prací ve výši 500 tis. Kč).

Termín realizace stavby (obou etap/stavebních sezón) je ve smlouvě o dílo nastaven do 30. 10. 2021. Následně bude probíhat zkušební provoz ČOV do 30.4.2022 a pak kolaudace díla.

Článek II.

Účel, výše dotace a její uvolnění

Celková výše investiční dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou činí  Kč 3 600 000,-- (slovy: tři milióny šest set tisíc korun českých)

Dotace bude poskytnuta na účet příjemce v následujících splátkách:

1. splátka ve výši 1 500 000,- Kč v termínu do 30. 9. 2020,

2. část dotačních prostředků ve výši 2 100 000,- Kč bude poskytnuta v dílčím plnění podle finančních možností města, max. do 30. 4. 2022.

Článek III.

Podmínky čerpání dotace

- Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k výdajům uvedeným v čl. I. této smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.

- O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce samostatnou průkaznou evidenci.

- Do způsobilých výdajů na realizaci investiční akce se započítávají jen ty uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací investiční akce. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") není považována za způsobilý výdaj, neboť příjemce uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu.

- Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovat nejpozději do 30. 4. 2022, a to předložením závěrečného vyúčtování.

- K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce kopie účetních resp. daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizace investiční akce dle čl. I této smlouvy, a to minimálně ve výši poskytnuté dotace, včetně výpisů z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních resp. daňových dokladů, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnuté dotace. Zálohové faktury a jim podobné  doklady se nepovažují za podklad k závěrečnému vyúčtování a nejsou považovány za způsobilé výdaje.

- Příjemce předložil k podpisu této smlouvy následující doklady:

- Individuální žádost o poskytnutí investiční dotace

- Doklad o jmenování ředitele svazku

- Smlouva o dílo s dodavatelem stavby

- Rozpočet ke smlouvě o dílo na CD

- Stanovení podílu města

- Nevyčerpané resp. neproinvestované poskytnuté finanční prostředky je příjemce povinen nejpozději do 15 dnů od termínu vyúčtování uvedeného v čl. III této smlouvy vrátit na shora uvedený účet poskytovatele pod variabilním symbolem 49295934 (IČO příjemce).

- Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba připsána na účet poskytovatele dotace.

- Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.

Článek IV.

Kontrola hospodaření

Příslušené orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona                  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení účelu a podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána.

ČlánekV.

Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků.

- Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní příjemce.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

- Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Rokytnice nad Jizerou dne 27.5.2020 usnesením číslo 266.

Rokytnice nad Jizerou dne 3.6.2020		           Turnov dne 29.5.2020

Za poskytovatele:							Za příjemce:

..................................................			........................................................

Ing. Petr Matyáš					Ing. Milan Hejduk