Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 8. 2019

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.,

IČ:               	67985891,

DIČ:		CZ6785891,

se sídlem:    	V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,

instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR

zastoupená:   	RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

PROFIS B&B s.r.o.

IČ: 		27413152

DIČ: 		CZ27413152

se sídlem: 	Chocholova 895, 149 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 116007

zastoupená: 	panem Alešem Bohatým, jednatelem

e-mail: 	profis.bb@email.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“) uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 8. 2019 (dále jen „Dodatek“):

- Předmět Dodatku

  - Smluvní stany uzavřely na základě provedeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy 1. PP až 3.NP budovy A“ dne 9. 8. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikované stavební úpravy vybraných částí prostor 1. PP až 3. NP objektu označeného jako objekt „A“, který je umístěn v budově č. p. 94, jakožto součásti pozemku parc. č. 1177, v k.ú. Libeň, obec Praha a součásti areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8 (dále jen „Dílo“). Cena Díla byla Smluvními stranami sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve výši 8.740.804,18 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřeného dne 18.10.2019 došlo s odkazem na příslušný změnový list ke změně předmětu Díla a s tím související úpravě ceny Díla, a to tak, že celková cena Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo, činí 9.029.231,61 Kč bez DPH. Předmět Díla a jeho celková cena byly dále upraveny na základě dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřeného dne 18.11.2019 s tím, že celková cena Díla činí 9.510.819,69 Kč bez DPH.

  - Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 4 ze dne 30. 4. 2020, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a to pokud jde o změnu Díla a změnu sjednané ceny Díla. Potřeba změny Smlouvy o dílo je odůvodněna skutečnostmi, které jsou rovněž specifikovány v přiloženém změnovém listu.

- Změna Smlouvy o dílo

  - Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že:

- dochází k úpravě předmětu Díla v rozsahu dle změnového listu č. 4 ze dne 30. 4. 2020, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku. Změna Díla je blíže specifikována ve stavebních rozpočtech, které tvoří přílohu přiloženého změnového listu.

- celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo se snižuje a nově činí  9.505.584,21 Kč bez DPH (slovy: devět-milionů-pět-set-pět-tisíc-pět-set-osmdesát-čtyři-koruny-české-a-dvacet-jeden-haléř). K této ceně bude připočtena a ze strany Objednatele uhrazena daň z přidané hodnoty ve výši 21 % v částce 1.996.172,69 Kč. Celková cena Díla tedy činí 11.501.756,89 Kč včetně DPH (slovy: jedenáct-milionů-pět-set-jeden-tisíc-sedm-set-padesát-šest-korun-českých-a-osmdesát-devět-haléřů). Stavební rozpočty specifikující změnu ceny Díla tvoří přílohu změnového listu č. 4 ze dne 30. 4. 2020, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku. Stavební rozpočty jsou úplné.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností výslovně ujednaly, že změna Smlouvy o dílo provedená na základě tohoto Dodatku nebude mít jakýkoli vliv na termín pro dokončení díla sjednaný na základě dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřeného dne 31. 3. 2020.

  - Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že jim v důsledku změny Smlouvy o dílo upravené tímto Dodatkem nevznikl vůči druhé Smluvní straně jakýkoli nárok z titulu náhrady škody či smluvní pokuty.

- Závěrečná ustanovení

  - Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

  - Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

  - Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku.

  - Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.

Příloha:

č. 1 – Změnový list č. 4 ze dne 30. 4. 2020 včetně stavebních rozpočtů.

Za Objednatele: 30. 4. 2020                                                             	Za Zhotovitele: 3. 5. 2020

……………………………..............                               	..........................................

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.        	PROFIS B&B s.r.o.

RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  			Aleš Bohatý, jednatel