DODATEK Č. 1 ke

SmlouvĚ o dílo  36

číslo dodatku objednatele: 	VRI/SOD/2016/18/D1

číslo dodatku zhotovitele:	 2016L/01

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:		Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem:		Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený:		Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. František Klouček, vedoucí oddělení VRI

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

bankovní spojení: 	Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983     DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	REKONSTRUKCE POTRUBÍ-REPO, a.s.

se sídlem:	K Roztokům 34, 165 00 Praha 6 - Suchdol

zastoupený:	Ing. Martin Krejčí

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Václav Lázníček, Stanislav Tuček

bankovní spojení: 	ČSOB Praha 1, č.ú: 572420713/0300

IČ: 	25131851		 DIČ: CZ25131851

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

KOS Praha , oddíl B, vložka 4744

(dále jen „zhotovitel“)

V souvislosti s ukončením akce se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/18 „SV Benátky n. Jizerou, cementace řadu DN 500, Jiřice“, který mění čl. IV. Doba plnění. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek IV.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v termínu do 357 dnů od převzetí pracoviště od objednatele. Termín byl prodloužen z důvodu silně inkrustovaného potrubí, výskytu bitumenového nátěru stěn, doplnění vstupních jam v místech skrytých lomů, změna technického řešení odkalení potrubí (montáž podzemních hydrantů) a respektování agrotechnických postupů na zemědělských pozemcích.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Dodatek č. 1 má 2 strany.

V Mladé Boleslavi  dne 13.12.2016	V Praze dne 13.12.2016

Za objednatele:	Za zhotovitele

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva	Ing. Martin Krejčí, statutární ředitel

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva