Město Náchod

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

MUNAX00OB9BR

Sp.zn.:		KS 2678/2020INV

Čj.(Če.):	MUNAC  39473/2020/INV

Vyřizuje: 	xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel./mobil:	xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	 	xxxxxxxxxxxxx

Datum: 		02.06.2020

# Změna č.2 objednávky číslo: 152/2020

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele: 	Ing. Filip Eichler, Ph.D. – Projektování dopravních staveb, Odborné posudky, Inženýrská činnost, Nábřežní 322, 549 01 Nové Město nad Metují,

IČO: 76176355

Na základě usnesení  RM č. 86/1885/20 ze dne 01.06.2020 si u Vás objednáváme níže uvedené:

Předmětem změny objednávky je:

- Provedení vsakovací zkoušky včetně vyhodnocení a implementace závěrů do textové části studie proveditelnosti.

- Změna termínu plnění – celková dodací lhůta je stanovena k 30.06.2020.

Za termín ukončení činnosti dodavatele je považován den předání kompletní dokumentace (v rozsahu dle nabídky) ke dni 30.06.2020. Před odevzdáním čistopisu objednateli, bude svolána koordinační schůzka v dostatečném předstihu, na které zhotovitel objednatele seznámí s navrhovaným řešením.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zbylá ustanovení, jež jsou uvedeny v objednávce č.152/2020 zůstávají i nadále v platnosti.

Platební podmínky:

Faktura musí formou i obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH a budou obsahovat soupis provedených prací. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení díla.

Navýšení výdaje: 18.500,- Kč  bez 21% DPH,  22.385,- Kč vč. DPH

Celkem výše výdaje Kč:  62.500,- Kč  bez 21% DPH,  75.625,- Kč vč. DPH

Dodací lhůta:  30.06.2020

Úhrada zajištěna v kap.:  12				Objednávku vyhotovila:  xxxxxxxxxxx

Potvrzení odbor finanční: ........................................		Dne:  02.06.2020

Bez razítka	              	                                          .......................................................................	           města neplatné        		                               	podpis příkazce operace

.........................................................................

podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s §106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za zhotovitele příslušnému správci daně. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne …………………………

Razítko, podpis dodavatele

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:1/0/0