###### Smlouva o dílo č. 0071/00663565/2020

**„Havarijní oprava kanalizace“**

#### Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

#### **I. Smluvní strany**

Zhotovitel: **Kanalizace Charvát, s.r.o.**

sídlo: Lískovická 1290/8, 193 00 Praha 913

IČ: 08814694

## DIČ: CZ08814694

bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Tomáš Charvát

oprávněnost jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace**

sídlo: Stržiště 475, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00663565

## DIČ: neplátce

bank.spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Bc. Irena Mázlová

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: xxxxxxxxxxxx

 (dále jen objednatel)

##### **1 . Předmět plnění**

1. Předmětem plnění díla je oprava odpadního potrubí bezvýkopovou metodou. Pro objekt Domova mládeže SŠD, p.o., ulice Přemyslova 592, Lysá nad Labem.

##### **2. Rozsah díla**

1. Frézování kanalizace robotickou frézou, vlepení vložky nebo rukávce ze skelných vláken, čištění dotčené kanalizace, odsátí nečistot a jejich likvidace, včetně instalatérských, zednických a pomocných prací souvisejících.

##### **3. Cena díla**

1. Cena za dílo byla stanovena na základě předloženého nabídkového rozpočtu. Toto ocenění je úplné a smluvní cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou.

 Cena celkem bez DPH 197.200,- Kč

Sazba DPH 21 %

DPH 41.412,- Kč

 **Cena celkem s DPH 238.612,- Kč**

**4. Platební podmínky a fakturace**

##### **4.1.** Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací.

##### **4.2.** Vyúčtování ceny za dokončené dílo se objednatel zavazuje zaplatit do 30-ti dnů po předání díla. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla fakturou - řádným daňovým dokladem. Objednatel je povinen při jakékoli bezhotovostní platbě uvést jako variabilní symbol číslo faktury. Za úhradu faktury se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

##### **5. Termín plnění**

##### **5**.**1.** Dílo bude provedeno v termínu do konce července 2020, za předpokladu vhodných klimatických podmínek pro provádění díla.

##### **5.2**. Na základě stanoveného přesného termínu je vlastník pozemků povinen zpřístupnit zhotoviteli místo provádění díla a zajistit stavební připravenost. V případě nepříznivých klimatických podmínek, neumožňujících dodržení technologického postupu prací, nebo překážek bránících v provádění díla, bude termín dokončení díla posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

##### **6. Povinnosti zhotovitele**

##### **6.1.** Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.

* 1. Zhotovitel se zavazuje:
1. dodržet veškeré příslušné bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné předpisy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi;
2. zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce či činnosti na Staveništi ve smyslu příslušných právních předpisů;
3. vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činnosti a rizik na Staveništi.
	1. V případě přerušení dodávky vody do objektu školy je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost zástupci objednatele nejméně 7 dní před plánovanou odstávkou, pakliže by odstávka vody měla vliv na provoz v objektu školy.

##### **7. Smluvní pokuty**

##### **7.1**. Pro případ, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla o více než 30 dnů ode dne stanoveného v odst. 5.1. této smlouvy jako nejzazší den dodávky a montáže předmětu smlouvy, sjednávají smluvní strany povinnost zhotovitele zaplatit objednateli za každý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny.

##### **7.2.** Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou plateb za zhotovené dílo dle odst. 3 a 4 této smlouvy, sjednávají smluvní strany povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli za každý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

##### **7.3**. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo domáhat se náhrady škody, života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000,- Kč.

##### **7.4** Za každé porušení BOZP, PO a ŽP je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

**8. Odpovědnost za škodu**

##### **8.1**. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.

##### **8.2.** Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

**9. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla**

##### **9.1**. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.

**10. Ostoupení od smlouvy**

##### **10.1**. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy: a) při opakovaném nezajištění stavební připravenosti ze strany objednatele.

##### **10.2.** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je zhotovitel v prodlení se započetím díla trvajícím déle než 10 dní od termínu sjednaného v čl. VI.

##### **10.3.** Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.

##### **10.4**. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

**11. Předání díla**

##### **11.1**. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, který obsahuje prohlášení o bezvadnosti díla či soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakož i prohlášení objednatele, že dokončené dílo přejímá. Případné nedodělky a vady díla, které budou objednateli známy, budou zaznamenány v předávacím protokolu a odstraněny v termínech uvedených v předávacím protokolu. Objednatel je povinen provedené dílo převzít. Předáním a převzetím celého dokončeného díla dle smlouvy se rozumí stvrzení dodacího listu (předávacího protokolu) podpisem objednatele, které se uskuteční v místě provádění díla.

##### **11.2**. Pro případ, že zhotovitel vady a nedodělky specifikované v předávacím protokolu neodstraní ve stanovené lhůtě ani v dodatečné 15-ti denní lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění těchto vad či nedodělků jiným subjektem na účet zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje prokazatelné náklady s tímto spojené objednateli uhradit ve lhůtě 10-ti dnů od doručení písemné výzvy do sídla zhotovitele, obsahující specifikaci těchto nákladů.

**12. Ostatní ujednání**

##### **12.1** Změny či doplňky smlouvy musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

**12.2**. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je nabídkový rozpočet v příloze č. 1 smlouvy o dílo.

**13. Závěrečná ustanovení**

**13.1**. Tato smlouva je vyhotovená ve 3 stejnopisech, dva pro stranu objednavatele a jeden pro stranu zhotovitele.

**13.2. S**mlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Má účinnost do vypořádání všech závazků a pohledávek ze strany objednavatele a zhotovitele. V případě, že objednavatel nevypořádá svoje finanční závazky vůči zhotoviteli ve smluvně dohodnuté době a písemně potvrdil řádné převzetí díla, má zhotovitel právo pozastavit záruční servis na dobu vypořádaní závazků. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ.

**13.3** Smluvní strany berou na vědomí uveřejnění smlouvy, a potřebu identifikovat takové informace, které nemohou být poskytnuta podle zákona o registru a z. 106/1999 Sb., typicky obchodní tajemství.

.

V Praze, dne 2.6.2020 V Lysé nad Labem, dne 4.6.2020

………………………………………… ………………………………………….

zhotovitel objednatel

 Tomáš Charvát Ing. Bc.Irena Mázlová

 jednatel společnosti ředitelka školy