**Smlouva o dílo**

č. zhotovitele: 01\_2020/Z 1903

uzavřená podle § 2586 a § 2430 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník

**ČÁST PRVNÍ: ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

**I.**

# S M L U V N Í S T R A N Y

### **Objednatel: Základní škola a mateřská škola Jarov**

### **se sídlem: V Zahrádkách 48/1966, Praha 3, 130 00**

### **zastoupený:**

**ve věcech technických:**

### **IČ: 63831449**

**bankovní spojení:** Česká spořitelna

**číslo účtu:** 2000799309/0800

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** Zero atelier, s.r.o.

**se sídlem:** Freyova 1/12, 190 00, Praha 9

## vedený v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

## 88118

## IČ: 250 05 146

## DIČ: CZ 250 05 146

**zastoupený :**

**kontaktní adresa :** Freyova 1/12, 190 00, Praha 9

**bankovní spojení:** ČSOB

**číslo účtu:** 182 453 712 / 0300

(dále jen „zhotovitel“)

**ČÁST DRUHÁ: SMLOUVA O DÍLO**

**II.**

# P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování dále specifikovaných projektových dokumentací a dalších dokumentů. Objednatel se současně zavazuje za řádně ukončené dílo zaplatit smluvní cenu.
2. Předmětem díla podle této smlouvy je **architektonická studie proveditelnosti** naakci: **„ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 – půdní vestavba."**
3. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektové dokumentace v následném členění:
4. **orientační zaměření a digitalizace dotčených prostor**
5. **fotodokumentace stávajícího stavu**

 bude předáno v počtu 3 kopií + 1x CD (formáty PDF, DWG, XLS, DOC, JPG)

1. **návrh koncepce nových učeben**
	1. průvodní zpráva vč. prověření kapacity školní kuchyně a tělocvičny, odhadu ceny výstavby
	2. půdorysy stávajícího stavu a návrhu
	3. charakteristické řezy (event. nástavba na budovu tělocvičny)

 bude předána v počtu 3 paré + 1x CD (formáty PDF, DWG, XLS, DOC, JPG)

1. **předjednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS)**

 bude předána v počtu 1 paré + 1x CD (formáty PDF, DWG, XLS, DOC, JPG)

1. Elektronická část dokumentace objektu bude zpracována v programu Autocad 2000 nebo jeho nadstavbách, textové části v programu Word.
2. Projektová dokumentace bude obsahovat soupis všech použitých norem ČSN a EN ČSN.
3. V rámci zpracování projektové dokumentace je objednatel oprávněn účastnit se pravidelných kontrolních dnů svolávaných zhotovitelem prostřednictvím pověřeného pracovníka objednatele.
4. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 246/2001 Sb., nařízení Rady hlavního města Prahy č. 11/2014), ČSN, dle pokynů objednatele, které si je povinen v případě potřeby vyžádat a dle podkladů předaných objednatelem.

**III.**

# D O B A P L N Ě N Í

Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla nejpozději do:

* Bod 1-2, termín 14 dní od objednání
* Bod 3 , termín 2 měsíce od objednání

(navazující na odevzdání bodu 1- 2)

* Bod 4 , termín do 11.12.2020

**IV.**

# C E N A D Í L A

1. Smluvní cena díla byla sjednána pevnou částkou ve smyslu § 2620 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. na základě cenové nabídky zhotovitele a skládá se z  částky ve výši **484.400,- Kč a DPH** v zákonné výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenová nabídka zhotovitele s členěním ceny díla podle jednotlivých částí díla tvoří přílohu č.1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

**V.**

# P O D M Í N K Y P R O V Á D Ě N Í D Í L A

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provést dílo podle čl. II smlouvy. Tuto činnost provede osobně nebo prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby. Provede-li zhotovitel dílo nebo jeho část prostřednictvím jiné obdobně způsobilé osoby nese odpovědnost, jako by prováděl dílo sám.
2. Pokud se při realizaci stavebního díla podle projektových dokumentací, které jsou předmětem díla této smlouvy, objeví nutnost jejich změny a tato nutnost změny je důsledkem jakékoliv skutečnosti na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen nahradit náklady, které bude objednatel nucen vynaložit na změnu projektových dokumentací.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby předmět díla, včetně jeho jednotlivých částí, odpovídal zájmům a záměrům objednatele, které je zhotovitel povinen zjistit. Zhotovitel je povinen průběžně projednávat s odpovědným pracovníkem objednatele koncepci řešení v průběhu zpracování dokumentace na pravidelných kontrolních dnech a spolupracovat při zpracování dokumentace s pověřeným pracovníkem objednatele.
4. Objednatel je povinen předat zhotoviteli na jeho žádost podklady nezbytné k provedení díla, pokud je má k dispozici, a to:
* příslušné revizní zprávy a další existující a potřebné doklady

1. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli přístup do objektu a na příslušné pozemky a spolupracovat se zhotovitelem v nezbytném rozsahu při zpracování dokumentací z hlediska specifikace rozsahu navržených konstrukcí a způsobu jejich technického provedení.
2. Povinnost provést dílo nebo jeho část je splněna řádným ukončením a předáním jednotlivých částí bez vad a nedodělků a podepsáním protokolu o předání a převzetí díla či jeho části oběma smluvními stranami. Po předání a převzetí jednotlivých částí díla sdělí objednatel zhotoviteli, zda příslušnou část díla schvaluje či nikoliv. Schválení příslušné části díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele z vady díla.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli a za vady, které se projeví v průběhu záruční doby. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel má právo volby z titulu odpovědnosti za vady díla podle ustanovení § 2106 a § 2107 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla se záruční dobou za předané dílo podle této smlouvy v délce 24 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel se ocitne v prodlení s provedením díla tehdy, nebude-li dílo provedeno
řádně ve sjednané lhůtě, nebo jestliže objednatel oprávněně odmítne dílo převzít z důvodu vady díla.

**VI.**

#### P L A T E B N Í P O D M Í N K Y

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. Cena díla dle čl. IV. smlouvy bude zhotoviteli placena ve splátkách na základě vystavených faktur se splatností 30 dnů od jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení faktury se rozumí den připsání fakturované částky odeslané z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
2. Jednotlivé splátky budou zhotoviteli zaplaceny po předání příslušné části díla, za kterou je splátka hrazena, a to takto:
* Bod 1-2, termín 14 dní od objednání ...... částka 68 400 Kč (bez DPH) + 21%DPH
* Bod 3 , termín 2 měsíce od objednání ... částka 371 000 Kč (bez DPH) + 21%DPH

(navazující na odevzdání bodu 1-3)

* Bod 4 , termín do 11.12.2020 .............. částka 45 000 Kč (bez DPH) + 21%DPH
1. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.
2. Pokud je zhotovitel plátcem DPH, je povinen ve faktuře za účelem provedení úhrady faktur uvést číslo svého bankovního účtu, které sdělil registru plátců a identifikovaných osob zveřejněnému správcem daně (dále jen „registr“), a označil jej jako účet pro ekonomickou činnost určený ke zveřejnění.
3. Dále se zhotovitel - plátce DPH zavazuje toto číslo bankovního účtu udržovat po celou dobu smluvního vztahu v registru jako aktuální, resp. nebude k datu úhrady faktury vyžadovat po objednateli úhradu na jiné číslo bankovního účtu.
4. Nahradí–li zhotovitel - plátce DPH číslo bankovního účtu uvedené v registru jiným číslem bankovního účtu, uvědomí o tom současně objednatele, a to průkazným způsobem (kopií dokladu o oznámení změny účtu v registru).
5. V případě, že se číslo bankovního účtu uvedené zhotovitelem - plátcem DPH na faktuře nebude k datu úhrady shodovat s číslem bankovního účtu uvedeným v registru, je objednatel oprávněn odvést DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu (správci daně) a zhotoviteli uhradit pouze základ daně.
6. Objednatel odvede částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu (správci daně) vždy, když bude tuzemský zhotovitel - plátce DPH požadovat úhradu na číslo bankovního účtu v zahraničí, nebo bude k datu zdanitelného plnění uveden v registru jako nespolehlivý plátce.
7. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele - plátce DPH na zaplacení části ceny díla odpovídající DPH vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zhotovitel - plátce DPH neprodleně písemně objednateli oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.

**ČÁST TŘETÍ: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ**

**VII.**

# SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí díla v termínech podle čl. III této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení až do doby řádného provedení díla podle čl. V. odst. 6. této smlouvy.
2. V případě prodlení s plněním příkazu dle čl. VII. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.
3. Povinnost k zaplacení smluvní pokuty nevznikne, pokud je důvodem prodlení zhotovitele výlučně prodlení objednatele či překážka splňující podmínky dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
4. V případě prodlení s plněním peněžitých závazků dle této smlouvy je smluvní strana povinna zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem ve znění účinném v době uzavření této smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody a povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
6. Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.
7. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok smluvních stran na náhradu případné škody, která jim takto vznikne ani na případné smluvní sankce vyplývající z ustanovení této smlouvy.
8. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět bez výpovědní doby, a to i bez udání důvodu. V takovém případě je povinen zhotoviteli zaplatit příslušnou část ceny díla za dosud předané části díla.

**VIII.**

# Z Á V Ě R E Č N Á U J E D N Á N Í

1. Zástupci smluvních stran určení pro spolupráci:

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh (postup) provádění díla u zhotovitele podle potřeby a na kontrolních dnech určených a předem oznámených zhotovitelem.
2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořený předmětem díla podle této smlouvy třetí osobě k využití bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že předmět díla naplňuje znaky autorského díla, jehož autorem bude zhotovitel, poskytuje zhotovitel k takovému autorskému dílu objednateli licenci. Licence je rozsahem neomezená a poskytuje se ke všem známým způsobům užití díla. Odměna za takto poskytnutou licenci je zahrnuta v ceně díla podle této smlouvy. V případě, že autorem díla nebude zhotovitel, je zhotovitel povinen buď zajistit licenci přímo pro objednatele, nebo si k takovému autorskému dílu opatřit licenci tak, aby mohl objednateli poskytnout podlicenci a tu objednateli bezodkladně poskytnout.
4. Originály projektové dokumentace v digitální podobě zůstávají uloženy u zhotovitele.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem, které mu vzniknou na základě této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v centrální evidenci smluv vedené Městskou částí Prahou 3, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu, či aby byl celý její obsah ze strany Městské části Prahy 3 zveřejněn, zejména v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu neuzavírají v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, řádně ji přečetly, s jejím obsahem výslovně souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

##### V Praze dne: V Praze dne:

................................................. ......................................................

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele